#### RK-35-2013-11

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek – změna přílohy M 3 a M 5

pro: jednání rady kraje č. 35/2013 dne 29. 10. 2013

zpracoval(a): E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 zahrnuje v kapitole Nemovitý majetek, přílohy M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány jednotlivé akce. V průběhu roku během realizace dochází u vyjmenovaných akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla.

Na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích je zařazena akce Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace. Tato akce je plánována s dobou realizace na roky 2013 a 2014. Je rozdělena na několik etap, tak aby nebyl omezen provoz hradu v turistické sezoně. Vzhledem ke složitosti a návaznosti prováděných prací nebylo možno určit přesný rozsah prací v jednotlivých etapách. To má za následek změny ve financování jednotlivých etap. Vzhledem k rychlejšímu postupu prací a technologické návaznosti elektrotechnických montáží a dodávek je nutno dofinancovat některé práce původně plánované na rok 2014 již v letošním roce 2013.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M5 – Investice ve školství, akce SŠ obchodu a služeb Jihlava – rekonstrukce kuchyně o částku 1 500 000 Kč při současném zvýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, akce Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace o částku 1 500 000 Kč.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 500 000 Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 500 000 Kč.

odpovědnost: OM, OE

termín: 30. 11. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0