RK-06-2014-29, př. 1

Počet stran: 3

# Oznámení příjemce o změnách č. XIII

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v parametrech projektu týkající se movitého vybavení objektů v prostorách určených pro personál. Změna v nestavební akci investičního záměru (snížení počtu personálu o 8 osob, snížení počtu vybavení pro personál, změna ve specifikaci vybavení, aktualizace počtu a charakteru vybavení v jednotlivých domácnostech, úprava příslušné sazby DPH). Přesun řádku 6114 do 5114 o celkové částce 83 333,- Kč bez DPH, o 100 833,- Kč s DPH. Dále dochází ke změně finančních prostředků na řádku 5114, z částky 657 084,- Kč bez DPH, 795 072,- Kč s DPH na 690 025,- Kč s bez DPH, 834 930,- Kč s DPH. Celkově dochází ke snížení o 50 392,- Kč bez DPH, 60 975,- Kč s DPH (v řádku 6114 a 5114 celkem). Snížení finančních prostředků na řádku 5112 o 7 058,- Kč a to z 96 295 na 89 237,- Kč s DPH v roce 2014 (o 5 833,- Kč ze 79 583,- Kč na 73 750,- Kč bez DPH). Snížení finančních prostředků na řádku 6012 (BOZP a TDS) o 140 220,- Kč a to z 240 000 Kč (pouze BOZP) na 99 780,- s DPH (o 100 220,- Kč z 200 000,- Kč na 99 780,- Kč bez DPH). Změna ve výběrovém řízení č. 007 na TDS: změna v datu zahájená VŘ z 1. 8. 2013 na 1. 2. 2014, změna v datu ukončení VŘ z 28. 2. 2014 na 31. 3. 2013, změna v názvu VŘ na Výběrové řízení na TDS – Okříšky změna v předpokládané hodnotě VŘ z 600 000,- Kč bez DPH na 180 000,- bez DPH Přesun finančních prostředků ve výši 8 195,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5030. Přesun finančních prostředků ve výši 6 678,- Kč z 3. do 4. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5032. Přesun finančních prostředků ve výši 40,- Kč ze 4. do 3. etapy projektu v roce 2014 v řádku 5039. Přidání výběrového řízení č. 016 na TDS – Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou (blíže v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti). Změna ve výběrovém řízení č. 005 na dodavatele stavby - lokalita Okříšky: Snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky z 15 451 437,- Kč bez DPH na 15 411 431,- Kč. Změna v datu ukončení VŘ z původního data 28. 2. 2014 na 31. 3. 2014. Změna ve výběrovém řízení č. 016 na dodavatele stavby - lokalita Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou: Snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky z 23 205 955,- Kč bez DPH na 23 145 955,- Kč. Změna v datu ukončení VŘ z původního data 28. 2. 2014 na 31. 3. 2014. 13. Snížení hodnoty VŘ č. 008, 009, 010 celkem o 56 000,- Kč bez DPH. |
| Zdůvodnění změn: 1. - 4., 13. K výše uvedeným změnám dochází z důvodu změny v personálním zajištění jednotlivých objektů transformace. Snížením počtu personálu dochází ke snížení čerpání finančních prostředků v řádcích 5112 a 5114 o 56 000,- Kč bez DPH (67 760,- Kč s DPH), které zahrnují výdaje na vybavení. Tohoto snížení je patrné z parametrů projektu a blíže tuto skutečnost specifikuje nestavební akce projektu. Z důvodu zvýšení efektivnosti využití finančních prostředků na nákup vybavení jednotlivých objektů byla provedena aktualizace nestavební akce (verze vytvořené v roce 2011). Na základě praxe z provozu obdobných objektů byla přehodnocena potřebnost některého vybavení a došlo k drobné změně vybavení dle skutečných potřeb budoucích obyvatelů domácností. Na základě této změny dojde ke snížení předpokládaných hodnot výběrového řízení na vybavení. V nestavební akci dále došlo k úpravě sazby DPH, protože v době změny sazby DPH byly částky na vybavení upravovány pouze v záložkách potřeby, zdroje, etapy, nikoliv však v nestavební akci. Přesun mezi řádku 6114 a 5114 byl proveden z důvodu přehodnocení potřebnosti vybavení zahrnutého v investiční části projektu, tzn. vybavení nad 40 tis. V tomto vybavení byl plánovaný nákup profesionálních praček. Na základě zkušeností z obdobných domácností bylo zjištěno, že běžná domácí pračka je dostačující. Zbývající prostředky tak budou využity na běžné domácí spotřebiče a elektroniku, které ve vybavení chyběly (blíže v příloze č. 3 Nestavební akce). 5. Ke snížení řádku 6012 dochází z důvodu ukončení veřejné zakázky na koordinátora BOZP. K úpravě dochází dle smluvních částek s koordinátory. Finančních prostředky na TDS zůstávají v původní výši, částka bude upravena po ukončení výběrového řízení samostatným Oznámením o změně. 6. a 10. Výběrové řízení na TDS bylo rozděleno na dvě samostatná řízení dle lokalit (VŘ č. 007 na TDS - Okříšky a VŘ č. 017 na TDS – Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou). Rozdělení bylo provedeno z důvodu zajištění reálnosti plnění předmětu veřejné zakázky a to s ohledem na velice krátký čas plnění a snaze zachovat potřebný, ale fyzicky ještě zvládnutelný rozsah předmětu plnění. Z výše uvedených důvodů došlo ke zpoždění zahájení veřejné zakázky na TDS a dochází tak k posunutí dat zahájení a ukončení výběrového řízení. Dále došlo ke stanovení aktuální hodnoty veřejné zakázky (původní hodnota byla stanovena v roce 2011). Technický dozor bude do ukončení řízení zajišťovat pověřený pracovník úřadu. 7. – 9. Mzdové výdaje jsou čerpány dle skutečného času, který věnuje projektový a finančních manažer projektu a úvazek je tedy čerpán flexibilně. Vzhledem k realizaci stavebních prací v roce 2014 budou v průběhu 4. etapy více čerpány i mzdové výdaje, proto dochází k přesunu těchto výdajů z 3. etapy do 4. (u řádku 5039 je to opačně, přesun ze 4. do 3. etapy z důvodu úhrady pojištění na čtvrtletí). 11. a 12. Do předpokládané hodnoty VŘ na stavební práce nebyl zahrnut řádek 6014 (100 000,- Kč bez DPH), tak jak bylo původně uvedeno v projektové žádosti, proto došlo ke snížení hodnoty zakázky na každém objektu o 20 000,- Kč bez DPH. Dále došlo ke změně data ukončení VŘ z důvodu neočekávaného nárůstu administrativy spojené s touto zakázkou. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Nestavební akce |
| Datum: 18. 2. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |