#### RK-12-2014-39

**Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci „Datová dálnice Kamenice“**

pro: jednání rady kraje č. 12/2014 dne 9. 4. 2014

zpracoval(a): T. Mrázková

předkládá: P. Pavlinec

počet stran: 1

počet příloh: 3

**Popis problému:**

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 9. 2012 schválilo usnesením č. 0471/05/2012/ZK Smlouvu o poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje na realizaci akce „Datová dálnice Kamenice“. Akce je realizována v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 6. 11. 2012 (příloha č. RK-12-2014-39, př. 1).

V článku 7 této smlouvy je stanoven termín pro dokončení realizace akce nejpozději do 31. 3. 2014.

Dne 19. 3. 2014 obdržel Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OI“) žádost starostky městyse Kamenice o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků do 31. 5. 2015, a to z důvodu zdlouhavé administrace projektu ze strany Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Jihovýchod (materiál č. RK-12-2014-39, př. 2).

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci uvedeným ve smlouvě, proto OI navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2014-39, př. 3.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

**Stanoviska:**

Odbor analýz a podpory řízení nemá k návrhu usnesení připomínky.

**Návrh usnesení:**

**Rada kraje**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2014-39, př. 3.

**odpovědnost:** OI

**termín:** 31. 5. 2014