#### RK-17-2014-28

Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy“

pro: jednání rady kraje č. 17/2014 dne 20. 5. 2014

zpracoval(a): J. Tvrzová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Předmětem návrhu je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „„Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy“.

Předmětem této akce je vybudování učeben vybavených moderní výzkumnou technikou ve čtyřech vybraných gymnáziích v Kraji Vysočina (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou). Učebny jsou koncipovány jako prostor s výzkumnými pracovišti a k němu přiléhající prostor pro zpracování výsledků pozorování a měření. Zakázka je v souladu s ust. § 98 ZVZ rozdělena s ohledem na lokality umístění staveb na 4 části, z toho dvě části spočívají v půdních vestavbách v budovách gymnázií (Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou), jedna část v přestavbě stávajících učeben v budově gymnázia (Pelhřimov) a jedna část v jednopodlažní nástavbě na stávajícím objektu gymnázia (Jihlava).  Na výše uvedené stavební akce byly zpracovány projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na projekční náklady na zhotovení stavby v celkové výši 18 860 000 Kč bez DPH.

Akce je součástí projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01653. Projektová žádost byla předložena poskytovateli dotace (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod) a nyní probíhá hodnocení. Předpokládané projednání žádosti poskytovatelem se předpokládá v červnu 2014. Termíny realizace projektu jsou přizpůsobeny ukončení dotačního programu (ukončení stavební části projektu v březnu 2015), proto byly v nezbytném rozsahu zahájeny práce na výběrových řízeních. V zadávací dokumentaci výběrového řízení je uvedeno, že zadávací řízení bude zrušeno, pokud nebude schválena projektová žádost projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“. Předložení projektové žádosti bylo schváleno usnesením rady kraje č. 0462/09/2014/RK ze dne 11. 3. 2014, předfinancování stavební části projektu v plné výši z rozpočtu kraje bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 0485/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013.

V souladu s § 86 ZVZ bylo dne 14. 4. 2014 odesláno do Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení veřejné zakázky, které bylo zveřejněno dne 15. 4. 2014 pod ev. č. VZ 485693. Podmínka ZVZ pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje radě kraje:

- schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2014-28, př. 1

- rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu 
RK-17-2014-28, př. 2

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-17-2014-28, př. 3

- jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2014-28, př. 4

K provedení zadávacích řízení navrhuje OM tyto termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zakázkách do Věstníku veřejných zakázek – do 23. 5. 2014 (předpoklad)

- konec lhůty pro podávání nabídek – 13. 6. 2014 (předpoklad)

- způsob hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena

Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 ZVZ.

Stanoviska:

Stanovisko OŠMS: souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2014-28, př. 1;

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2014-28, př. 2;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-17-2014-28, př. 3;

- hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2014-28, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 5. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4