RK-17-2014-76, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XV

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Doplnění harmonogramu projektu o informování veřejnosti, úprava popisu aktivit uvedených v harmonogramu. Změna v rozpočtu projektu (změna se promítá do záložky Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy): na řádku 5090 dochází ke snížení výdajů v roce 2014 o 185 352,- Kč z 570 472, - Kč bez DPH na 385 120,- Kč (o 247 383,- Kč z 690 271,- Kč včetně DPH na 442 888,- Kč); na řádku 5114 dochází k navýšení výdajů v roce 2014 o 43 534,- Kč ze 77 527,- Kč bez DPH na 121 061,- Kč (o 45 413,- Kč z 93 808,- Kč včetně DPH na 139 221,- Kč); na řádku 6112 dochází k přesunu výdajů z roku 2015 do 2014, celkově dochází ke snížení výdajů v tomto řádku o 17 100,- Kč bez DPH z 579 780,- Kč na 562 680,- Kč (z 680 580,- Kč včetně DPH na 598 212,- Kč); na řádku 6019 dochází k přesunu výdajů z roku 2015 do roku 2014, celková výše výdajů na tomto řádku zůstává nezměněna; na řádku 6090 dochází k přesunu výdajů z roku 2015 do roku 2014, celkově dochází ke snížení výdajů na tomto řádku o 1 654 725,- Kč bez DPH z 28 209 798,- Kč bez DPH na 26 555 073,- Kč (o 2 278 730,- Kč z 32 817 064,- Kč včetně DPH na 30 538 334,- Kč); na řádku 6091 dochází k přesunu výdajů z roku 2015 do roku 2014, celkově dochází ke snížení výdajů na tomto řádku o 170 739,- Kč bez DPH z 9 699 595,- Kč na 9 528 856,- Kč (o 321 005,- Kč z 11 279 189,- Kč včetně DPH na 10 958 184,- Kč); celkově dochází ke snížení rozpočtu projektu z 51 145 830,- Kč na 48 140 755,- Kč (o 3 005 075,- Kč); dochází ke snížení nezpůsobilých výdajů projektu z 18 593 428,74,- Kč na 16 563 789,33,- Kč (o 2 029 639,41,- Kč); dochází ke snížení způsobilých výdajů projektu z 32 552 400,99,- Kč na 31 576 965,80,- Kč (o 975 435,19,- Kč). Změna v rozložení finančních prostředků ve 4. a 5. etapě projektu, změna v popisu těchto etap. Změna v předpokládaném datu zahájení výběrových řízení č. 008, 009, 010 na vybavení z 1. 8. 2014 na 1. 6. 2014. Přidání výběrového řízení č. 018 na zajištěné jiné formy publicity (blíže v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti). |
| Zdůvodnění změn: a 5. Projekt má v rozpočtu plánován výdaj na publicitu ve výši 50 000,- Kč bez DPH. Tento výdaj nebyl v původní projektové žádosti zahrnut ve výběrových řízeních ani v harmonogramu projektu, z toho důvodu doplňujeme tyto informace do projektu. – 3. Ke změně v rozpočtu projektu dochází z důvodu ukončení výběrových řízení na stavební práce a TDS. Výdaje v rozpočtu byly upraveny dle smluvních částek s dodavateli. Tato změna má vliv na celkovou výši rozpočtu, výši způsobilých i nezpůsobilých výdajů. Změna se promítá také do rozložení výdajů v letech 2014 a 2015 a ve 4. a 5. etapě projektu a to dle skutečného harmonogramu stavebních prací. 4. Na základě nového harmonogramu stavebních prací vyplývajícího ze smluv s dodavateli dochází k posunu dat zahájení výběrových řízení na vybavení objektů. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům |
| Datum: 20. 5. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |