-RK-23-2014-25, př. 1

Počet stran: 5

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Název zadavatele: | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 |
| IČO: | 70890749 |
| Název veřejné zakázky: | Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou |
| Ev. číslo veřejné zakázky | 489289 |
| Předmět veřejné zakázky | Stavební práce |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |

Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ zadávané formou otevřeného řízení.

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |
| --- |
| Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny | Snížení energetické náročnosti provozu budovy domova mládeže Akademie -VOŠ, Gymnázia a SOŠ Světlá nad Sázavou, p.o. |
| Popis předmětu veřejné zakázky | Předmět veřejné zakázky spočívá v provedení zateplení všech obvodových stěn a střechy a výměně výplní okenních a dveřních otvorů na hodnoty doporučené energetickým auditem u stávající budovy objektu domova mládeže Akademie – VOŠ, Gymnázia a SOŠ Světlá n. Sázavou, p.o. |
| Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele | Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry – v Kraji Vysočina to jsou objekty ve vlastnictví kraje užívané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem. Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie i ke zkvalitnění budovy a pobytových podmínek pro ubytované. |
| Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky | Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 1. 6. 2015. |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů | V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy. Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) |  |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů | Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací | Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje. |
| Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení | Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici | Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje. |
| Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur | Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám | V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky | Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu | Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele | Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 25 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur | Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích. |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek | Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky. |
| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky | Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Nabídková cena | Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena. |

V Jihlavě dne 22. 7. 2014

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje