RK-23-2014-82, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XIII

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Posunutí data ukončení 4. etapy projektu z 31. 7. 2014 na 31. 8. 2014, posunutí data zahájení 5. etapy projektu z data 1. 8. 2014 na 1. 9. 2014 (změna se promítá do záložek Etapy a Finanční plán). Změna v datech zahájení a ukončení výběrových řízení a úprava popisu jednotlivých VŘ: VŘ č. 007 na nábytek a kancelářské vybavení - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014; VŘ č. 008 na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014; VŘ č. 009 na informační technologie - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014; VŘ č. 012 na dodávku elektrických polohovacích lůžek pro imobilní uživatele - změna data zahájení z 1. 4. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 8. 2014 na 31. 10. 2014; VŘ č. 015 na zvedací a transportní systém - změna data zahájení z 1. 3. 2014 na 1. 8. 2014, změna data ukončení z 31. 7. 2014 na 31. 10. 2014. |
| Zdůvodnění změn: Ve smlouvách s dodavateli stavebních prací byl nastaven harmonogram fakturace vždy za 3 měsíční období. Vzhledem k tomu, že 4. etapa má stanoveno datum ukončení k 31. 7. 2014, žádost o platbu by zahrnovala pouze jednu fakturu od každého dodavatele stavebních prací a nedošlo by tak k naplnění plánovaného rozpočtu na 4. etapu projektu. Zbylé finanční prostředky by bylo nutné převézt do 5. etapy, která bude ukončena až v roce 2015. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení 4. etapy do 31. 8. 2014. Do této doby dojde k ukončení dalšího fakturačního období na všechny objekty projektu. Poslední fakturace proběhne v průběhu 5. etapy projektu po ukončení stavebních prací. S ohledem na průběh stavebních prací dochází k posunu dat zahájení a ukončení VŘ na vybavení tak, aby bylo možné pro přípravu podkladů pro výběrové řízení konkrétně specifikovat jednotlivá vybavení a stanovit jejich rozměry přímo v prostorách stavby. V souvislosti s posunem dat dochází i k úpravě popisu etap. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 31. 7. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |