#### RK-23-2014-95

Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

pro: jednání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014

zpracoval: J. Bína, J. Matýsová, J. Krejčí

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Ke dni 30. 6. 2014 měla končit 4. etapa projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I (v rámci projektu probíhá výstavba dvou domků v Cetorazi a dvou domků v Pelhřimově s celkovou kapacitou 24 klientů). Před tímto datem bylo podáno Oznámení o změně č. XX, které se týkalo přesunu nevyčerpaných finančních prostředků (cca 15 mil. Kč) do další etapy projektu.

Vzhledem k tomu, že MPSV ČR s přesunem tak velkého objemu fin. prostředků nesouhlasilo, navrhujeme prodloužení 4. etapy projektu do 31. 8. 2014. Do této etapy by měly být již zahrnuty veškeré faktury za stavební práce a ostatní platby. V poslední etapě bude hrazeno pouze vybavení objektů.

Tuto změnu podáváme jako doplnění Oznámení o změně č. XX. a veškeré změny z OoZ č. XX rušíme.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-23-2014-95, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Oznámení dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-23-2014-95, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1;

ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín:  29. 7. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1