#### RK-38-2014-21

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

pro: jednání rady kraje č. 38/2014 dne 17. 12. 2014

zpracoval(a): M. Křížek

předkládá: E. Horná

Popis problému:

Materiál řeší změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR (dále též „SFŽP“) na akci „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c“ podpořené z Operačního programu Životního prostředí. Tento projekt se týká zateplení objektů budov Gymnázia Havlíčkův Brod, budovy přístavby a Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské. Původní smlouvu se SFŽP schválila a rozhodnutí o poskytnutí dotace vzala na vědomí Rada Kraje Vysočina usnesením 0920/18/2013/RK na svém zasedání 21. 5. 2013. V průběhu realizace však došlo k odstoupení od smlouvy o dílo původním zhotovitelem stavebních prací. Následně musela být vysoutěžena firma na dokončení stavebních prací. O tomto zdržení jsme informovali SFŽP a ten upravil (prodloužil) termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce ve smlouvě o poskytnutí dotace (z původního termínu 30. 6. 2015 na 30. 6. 2016) a termín pro ukončení realizace akce (z původního termínu 31. 3. 2014 na 31. 3. 2015) obdobně prodloužil i termíny v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dále tento materiál překládá Radě Kraje Vysočina informaci o „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ vydané dne 29. 11. 2014 Ministerstvem životního prostředí ČR včetně dvou příloh (tj. Podmínek poskytnutí dotace a Technické a finanční přílohy), které jsou jeho nedílnou součástí a „Smlouvu č. 14196223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí“ na akci “Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“. Rada kraje usnesením č. 2059/38/2013/RK rozhodla předložit žádost o podporu tohoto projektu do Operačního programu Životní prostředí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2014-21, př. 1 a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu
RK-38-2014-21, př. 2.

Tato změna řeší prodloužení termínů (zejména pro předložení dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce), ostatní podmínky se nemění.

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ dle materiálu RK-38-2014-21, př. 3 včetně dvou příloh (tj. Podmínek poskytnutí dotace a Technické a finanční přílohy), které jsou jeho nedílnou součástí a uzavřít smlouvu č. 14196223 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“, dle materiálu RK-38-2014-21, př. 4.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Ekonomický odbor nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

- změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2014-21, př. 1;

- rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2014-21, př. 3;

rozhoduje

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09035943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c“ dle materiálu
RK-38-2014-21, př. 2;

- uzavřít smlouvu č. 14196223 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ dle materiálu RK- RK-38-2014-21, př. 4.

odpovědnost: OŽPZ

termín: 17. 12. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4