Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy 
do investice v době udržitelnosti projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.00880

Název projektu: Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice

Příjemce: Kraj Vysočina

Popis zásahu do investice:

Předmětem zásahu do investice v době udržitelnosti je realizace projektu „Napojení rozvojových ploch průmyslové zóny Jihlava na silnici II/345“, kdy stavebníkem 
i zpracovatelem dokumentace je firma PROfi Jihlava, spol. s r.o. Projektová dokumentace se zabývá návrhem napojení přilehlého území na hlavní silniční tah v území. Dotčená silnice II/352 prochází v současné době mimo zastavené území statutárního města Jihlavy, pozemky na k. ú. Jihlava a Bedřichov u Jihlavy jsou dle ÚP v plochách určeny k zástavbě 
a rozvoji průmyslové zóny města. Navržená stavba je návrhem křižovatky pro napojení  pozemků rozvojových ploch na silnici II/352 v zájmovém území výstavby v k. ú. Jihlava
a Bedřichov u Jihlavy. Komunikace by začínala v místě napojení na stávající hranu přilehlé silnice II/352 a byla by vedena přímo v délce cca 60 m. Hrany místní komunikace v místě napojení na silnici II/352 jsou navrženy se zaoblením o poloměru R = 15 m.

V současné době je dokumentace ve stupni DÚR. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace vydala k tomuto projektu vyjádření a požadavky, za kterých je možné projekt realizovat. Realizace stavebních prací je plánována na květen až září 2015.

Důvod zásahu do investice:

Navržená stavba a úprava je záměrem na zajištění přístupu a příjezdu do zájmových ploch budoucí výstavby na pozemcích v k.ú. Jihlava a Bedřichov u Jihlavy, které jsou dle územního plánu v plochách určeny k zástavbě a rozvoji průmyslové zóny města.

Termín přerušení udržitelnosti (od – do, uvede se doba, po kterou bude proveden zásah do investice a bude omezeno či přerušeno užívání výstupů projektu, musí být jednoznačně ověřitelné ze stavebního deníku a ze zápisů z kontrolních dnů):

Stavební práce na napojení budou probíhat v období květen - září 2015. Projekt předpokládá při realizaci stavby nepřetržitý provoz na přilehlých komunikacích s dílčím omezením provozu při realizaci jednotlivých stavebních a inženýrských objektů při na pojení na stávající stavby v území.

Přílohy (lze doložit i elektronicky):

1. čestné prohlášení příjemce dotace

2. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Změna monitorovacích indikátorů projektů (vyjádření změny cílových hodnot uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace či v dodatcích):

Ke změně monitorovacích indikátorů nedojde.

Plánované finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčených zásahem do investice včetně uvedení plánovaných technických parametrů dle projektové dokumentace, pokud existuje (platí pro zásahy, kde dojde k trvalé změně projektu):

K trvalé změně projektu nedojde.

Žádost předložil v Jihlavě dne …………

MUDr. Jiří Běhounek 	Podpis

hejtman kraje

Vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice:	Ano	Ne

(V případě zásahu, kdy nelze uvést investici do původního stavu, nejde o porušení rozpočtové kázně, pokud příjemce dotace realizuje zásah v souladu s pravidly ROP JV a vrátí dotaci vztahující se ke způsobilým výdajům dotčeným zásahem do investice zpět do rozpočtu Regionální rady).

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: 	Ano	Ne

V ………. dne …………

Jméno, příjmení, funkce 	Podpis