RK-19-2015-65, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XVIII.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Změny rozpočtu na ř. 6090 v souvislosti s uzavřením dodatků na smlouvy o dílo na stavební práce |
| Zdůvodnění změn: Kontrolou projektové dokumentace, kterou MPSV zadala externímu hodnotiteli, byly zjištěny duplicity položkového rozpočtu staveb. U některých staveb se současně mění rozpočty v souvislosti s provedenými vícepracemi a odpočtem méněprací, popsány jsou v dodatcích smluv o dílo. Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“ Původní cena: 10 229 699,62 Kč bez DPH (12 377 936,54 Kč s DPH) Méněpráce: 473 175,97 Kč bez DPH (572 527,87 Kč s DPH) Vícepráce: 740 056,32 Kč bez DPH (895 453,22 Kč s DPH) Cena s dodatkem: 10 496 579,97 Kč bez DPH (12 700 861,89 Kč s DPH) Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“ Původní cena: 10 632 740,00 Kč bez DPH (12 227 651,00 Kč s DPH) Méněpráce: 17 706,84 Kč bez DPH (20 362,73 Kč s DPH) Vícepráce: 67 875,07 Kč bez DPH (78 056,46 Kč s DPH) Cena s dodatkem: 10 682 908,23 Kč bez DPH (12 285 344,73 Kč s DPH) Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Horní Cerekev“ Původní cena: 19 939 960,12 Kč bez DPH (23 314 746,00 Kč s DPH) Méněpráce: 27 747,62 Kč bez DPH (32 338,82 Kč s DPH) Cena s dodatkem: 23 314 746,00 Kč bez DPH (12 285 344,73 Kč s DPH) Změna má vliv na celkový rozpočet projektu na ř. 6090. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů Dodatek smlouvy o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“ Dodatek smlouvy o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“ Dodatek smlouvy o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Horní Cerekev“ |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |