#### RK-25-2015-14

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

pro: jednání rady kraje č. 25/2015 dne 25. 8. 2015

zpracoval(a): J. Janová

předkládá: E. Horná

Popis problému:

Materiál řeší změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR (dále též „SFŽP ČR“) na akci s názvem „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ podpořenou z Operačního programu Životního prostředí.

Původní smlouvu se SFŽP ČR schválila a rozhodnutí o poskytnutí dotace vzala na vědomí Rada Kraje Vysočina usnesením 1868/31/2014/RK na svém zasedání 21. října 2014.

Předmětem podpory tohoto projektu je posílení biodiverzity v přírodní rezervaci Rašeliniště Kaliště v k.ú. Jihlávka. Cílem projektu je posílení biodiverzity na rašeliništi a obnovení části zanikajících cenných společenstev tohoto území. V rámci projektu bylo naplánováno (a je postupně realizováno) asanační kosení dlouhodobě neobhospodařovaných rašelinných biotopů a vykácení náletových dřevin, odstranění pařezů a následná péče o takto upravené plochy (kosením a likvidací náletů).

Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina není vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu, uzavíral v rámci projektové přípravy s vlastníky smlouvy o spolupráci, v případech, kde nedošlo k uzavření smlouvy o spolupráci s vlastníkem dotčených nemovitostí, postupoval dle ust. § 68 zákona č. 114/1922 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“). Nejinak tomu bylo v případě pozemků p. č. PK 1369, 1375, 1380, 1379, 1381 a 1394/1 (vše v k. ú. Jihlávka).

S vlastníkem těchto pozemků se v rámci projektové přípravy nepodařilo dohodnout na uzavření smlouvy o spolupráci. Vlastník se však k realizaci projektu na svých pozemcích nestavěl zcela odmítavě. Proto byly předmětné pozemky do projektu zařazeny a odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) s vlastníkem vedl další jednání, a to včetně řešení dle ust. § 68 a § 69 zákona o ochraně přírody. V rámci jiných správních řízení (vlastník požádal o výjimku dle § 43 zákona o ochraně přírody, která mu byla udělena za podmínek, se kterými vlastník nesouhlasí) však následně vlastník podmínil realizaci projektu na svých pozemcích požadavky, které jsou nesplnitelné, zejména požadavek na písemné oznámení každého jednotlivého zásahu a jeho písemného odsouhlasení vlastníkem, stanovení zcela přesného rozsahu prací, přesného data zahájení i skončení – to vše vždy 14 dní předem je s ohledem na charakter prací a jejich závislosti na průběhu vegetační sezóny i počasí nesplnitelné. OŽPZ vede s vlastníkem další jednání, v současnosti zejména o zajištění běžné péče o lokalitu mimo tento projekt.

O výše popsaných skutečnostech jsme informovali SFŽP ČR a požádali jsme snížení indikátoru projektu, tj. celkové plochy, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity, z původních 4,460 ha na 3,323 ha. SFŽP ČR tuto změnu akceptoval a zaslal nám upravené rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11096616 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (viz materiály RK-25-2015, př. 1 a RK-25-2015, př. 2). Se zhotovitelem prací byl na základě těchto skutečností uzavřen dodatek ke smlouvě, jímž byla celková cena za dílo úměrně snížena.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-14, př. 1 a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-25-2015-14, př. 2.

Tato změna řeší snížení indikátoru projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“, tzn. celkové plochy, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity, nově na 3,323 ha, zároveň bude snížen celkový rozpočet projektu o 60 984,- Kč. Ostatní podmínky se nemění (nemění se technická ani ekologická kritéria ani jiné vlastnosti projektu).

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Ekonomický odbor nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-14, př. 1;

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11096616 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ dle materiálu RK-25-2015-14, př. 2.

odpovědnost: OŽPZ

termín: 30. 9. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2