#### RK-27-2015-49

Fond Vysočiny – projekt FV00860.0001

pro: jednání rady kraje č. 27/2015 dne 15. 9. 2015

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014.

V rámci tohoto grantového programu byla přiznána Jitce Křivánkové, Jihlava, Dominikánská 7 (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 100 000 Kč na projekt „Revitalizace objektu Dominikánská 1329/7“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 31. 10. 2015 (smlouva je obsahem materiálu RK-27-2015-49, př. 1).

Dne 24. 8. 2015 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-27-2015-49, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00860.0001 dle materiálu RK-27-2015-49, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska:

ORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00860.0001 dle materiálu 
RK-27-2015-49, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 31. 10. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3