#### RK-32-2015-27

Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1“

pro: jednání rady kraje č. 32/2015 dne 27. 10. 2015

zpracoval(a): J. Mazánková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o majetkoprávní přípravu akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1“.

Tento úsek je vymezen katastrálními územími Nová Ves u Leštiny až Ledeč nad Sázavou, dle stávajícího staničení v kilometráži 6,360 – 16,370 a 19,287 – 20,838, tj. celkem 11 561 m. Vynechaný úsek byl rekonstruován Krajem Vysočina již v letošním roce. Akce bude spolufinancována z prostředků IROP.

Odbor majetkový v rámci majetkoprávní přípravy této akce vypsal veřejnou zakázku malého rozsahu na vyhotovení GP, jež zaměří trvalé zábory. Jejich výkupy do vlastnictví kraje budou realizovány před zahájením stavby. Vzhledem k rozsáhlosti celé akce bylo zhotovení GP rozděleno do čtyř etap, poslední GP bude OM předán koncem března 2016.

V současné době jsou vyhotoveny GP č. 176 – 1188/2015 pro k. ú. Nová Ves u Leštiny, č. 409 – 1188/2015 pro k. ú. Leština u Světlé a č. 149 – 1188/2015 pro k. ú. Dobrnice.

V rámci stavby bude rekonstruována stávající komunikace a současně bude v užších úsecích rozšířena. V jedné části dojde k narovnání zatáčky tak, že bude vybudován zcela nový úsek silnice. Rozšiřující trvalé zábory jsou převážně na pozemcích se způsobem ochrany ZPF, částečně i PUPFL.

Kupní cenu navrhuje OM ve výši 65 Kč/m2. Vychází při tom z ceny zjištěné v katastrálním území Leština u Světlé dle oceňovacího programu NemKalk, přičemž tuto cenu navrhuje použít pro celý úsek č. 1. V případě pozemků zařazených do PUPFL bude nutné vlastníkům navýšit kupní cenu o cenu porostů (pokud nebude dřevo vytěženo jimi samotnými) a dále o částky, které představují škodu z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce lesa, případně z předčasného smýcení, dle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Rovněž v případě trvalých porostů na vykupovaných pozemcích může být cena navýšena o cenu trvalých porostů dle znaleckého posudku.

Ve výše uvedených katastrálních územích se trvalé zábory týkají pozemků ve vlastnictví jak fyzických tak právnických osob, dále pak obcí a také státu. Dle typu vlastníka a jeho podmínek a požadavků bude nutné volit typ smluvního vztahu, který umožní vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení pro danou akci.

Seznamy dotčených pozemků obsahují tyto materiály:

- RK-32-2015-27, př. 1 - obsahuje pozemky, jež OM navrhuje úplatně nabýt do vlastnictví kraje;

- materiál RK-32-2015-27, př. 2 - obsahuje pozemky, na jejichž části je třeba s obcí Leština u Světlé uzavřít smlouvu o výpůjčce;

- RK-32-2015-27, př. 3 - obsahuje pozemky, na jejichž části je třeba s vlastníkem uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní, neboť na pozemcích vázne zástavní právo banky a nelze je tedy v současné době nabýt do vlastnictví kraje;

- RK-32-2015-27, př. 4 obsahuje pozemky, jež jsou ve vlastnictví státu (Správa železniční dopravní cesty a Státní pozemkový úřad) a České dráhyuj, a. s. S těmito subjekty budou pro potřeby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení uzavřeny smlouvy nájemní, případně stavební, dle jejich vydaných stanovisek. Výkup pozemků bude realizován dle GP až po ukončení stavby. Vzhledem k tomu, že OM v současné době ještě neobdržel návrhy smluv, bude jejich uzavření řešeno samostatným materiálem.

Všechny uvedené pozemky jsou evidovány pro jednotlivá katastrální území na příslušných LV u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k výše uvedenému OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce s obcí Leština u Světlé na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 2, uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní s aktuálním vlastníkem pozemků zatížených zástavním právem v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 3 a dále doporučit zastupitelstvu kraje úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-32-2015-27, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce, smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní a doporučit úplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžadována.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

- uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vypůjčitelem a obcí Leština u Světlé, se sídlem Leština u Světlé 51, 58286, IČ 00267783, jako půjčitelem smlouvu o výpůjčce na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 2 v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1“;

- uzavřít mezi Krajem Vysočina jako stavebníkem a nájemcem a vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy jako vlastníkem a pronajímatelem smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu nájemní na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 3 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do ukončení majetkoprávního vypořádání v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu, za ceny a za podmínek dle materiálu RK-32-2015-27, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 11. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 5