#### RK-01-2016-10

Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce III/34416 Podmoklany – most ev. č. 34416-2

pro: jednání rady kraje č. 1/2016 dne 5. 1. 2016

zpracovala: I. Šedová

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V rámci realizace stavby III/34416 Podmoklany – most ev. č. 34416-2 došlo ze strany společnosti MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště („dále jen Společnost“) k prodlení se zprovozněním mostu v rámci předčasného užívání v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2015, Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2015 a nedodržení termínu odstranění jednoho z nedodělků vady stanovené v zápise o předání a převzetí dokončené stavby.

Na základě uvedených skutečností Kraj Vysočina nárokuje u společnosti smluvní pokutu v celkové výši 26 022,04 Kč, splatnou dne 9. 1 2016.

Rovněž společnost má ke dni 8. 1. 2016 vůči kraji pohledávku ve výši 26 022,04 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj.

Smluvní strany řeší uvedenou situaci dohodou o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody byl vzájemně odsouhlasen.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO 275 23 934, dle materiálu RK-01-2016-10, př. 1.

Stanoviska:

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO 275 23 934, dle materiálu RK-01-2016-10, př. 1.

odpovědnost: ODSH

termín: 15. 2. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1