# RK-17-2016-18, př. 1

počet stran: 2

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Nositel projektu (Název žadatele, adresa, právní forma-/např. a.s.; s.r.o.; obec; kraj; nadace…,/:

Kraj Vysočina

Předpokládaný název projektu (Stručný a výstižný název):

Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B

Popis a výstupy projektu (Stručný popis toho co se bude realizovat, jaké konkrétní činnosti –aktivity budou provedeny, co bude výstupem projektu – nejlépe číselně)

Cílem projektu je odstranění stávající staré nevyhovující budovy B v areálu Střední průmyslové školy Třebíč na ulici Manželů Curieových. Budova B je v havarijním stavu, protože už dochází k vypadávání skleněných výplní oken. Navíc plášť budovy a podhledy obsahují azbest. Budovy v areálu ulice Demlova jsou rovněž v havarijním stavu, rovněž zde dochází k vypadáváním skleněných výplní. Optimálním řešením je zbourání budovy B a postavení nové s větší kapacitou, která umožní stěhování žáků z ulice Demlova. Tím dojde k uvolnění těchto prostor, které se následně mohou odprodat. Současně je potřebné provést stavební úpravy v budově A. Vybudováním nové budovy B s větší kapacitou a rekonstrukcí prostor v budově A dojde k vyřešení prostorových problémů centra odborného vzdělávání v Třebíči. Když dojde k sestěhování teoretické výuky do jednoho areálu, čímž se výuka jednoznačně zefektivní, zvýší se bezpečnost žáků i učitelů, odpadnou vyšší náklady na opravy budovy na ulici Demlova i budovy B, dojde k podstatnému snížení provozních nákladů, zejména na vytápění. V rámci projektu bude rovněž řešena konektivita ((wifi síť, firewally, řízení identit, analýza síťového provozu, záložní zdroj, server a datové úložiště) a v nezbytné míře vybavení.

Charakter projektu (Popište, zda jde o „tvrdý“ investiční projekt (např. stavební úpravy, nákup stroje, přístroje) nebo neinvestiční „měkký“ projekt (např. vzdělávání, školení), či jeho kombinace; v případě kombinace uveďte alespoň procentuální poměr investiční a neinvestiční části):

Investiční neinvestiční

Místo realizace projektu (uveďte, v jaké konkrétní obci bude projekt realizován a zda a jaký má nadobecní dopad - mikroregion, území ORP (obce s rozšířenou působností), POÚ (správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem), okres, celý kraj):

Místo realizace: Třebíč Nadobecní dopad: území obce s rozšířenou působností správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem okres kraj

Reálný termín předložení projektu do operačního programu (uveďte jeden konkrétní rok, kdy bude projekt připraven k předložení do výzvy operačního programu, tzn. budou již hotovy všechny přípravné práce – stavební povolení, projektová dokumentace apod.) – zaškrtněte příslušné políčko

2015 2016

Operační program a specifický cíl příslušného operačního programu (pokuste se přiřadit vašemu záměru operační program a číslo jeho specifického cíle, v rámci kterého by byl záměr financovatelný):(Vyhledejte v přiložené tabulce s názvem „Výtah aktivit z operačních programů“ projektový záměr, přiřaďte ho k příslušné podporované aktivitě a níže zaškrtněte příslušné políčko z vybraného operačního programu)

Operační program Označení Název aktivity Zaškrtněte pro tento konkrétní záměr IROP (Integrovaný operační program) 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Vazba na integrované nástroje (vyplňte pouze v případě, že víte, že projekt bude realizován v rámci IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy) Jihlavy nebo CLLD (Zařazeno do strategie komunitně vedeného místního rozvoje některé z MAS (Místních akčních skupin)):

Předpokládané celkové náklady projektu v Kč (odhad v mil. Kč)

194,7 mil. Kč (výstavba budovy B, stavební úpravy v budově A, konektivita, nezbytné vybavení). V případě rozdělení akce na dva projekty by z prostředků IROP bylo možné získat cca 60 – 70 mil. Kč. Výše závisí na konečné specifikaci ve výzvě (bude možné financovat odborné učebny, nikoli běžné učebny). Spolufinancování z prostředků kraje činí min. 10% uznatelných nákladů. Pokud by se realizoval pouze jeden projekt, je možné získat maximálně 54 mil. Kč (uznatelné výdaje 60 mil. Kč minus 10% spolufinancování).

Vazby na související projekty (jen významné synergie, vazby) (již realizované či připravované):

Další sdělení předkladatele projektu: