|  |  | RK-23-2016-53, př. 3 Počet stran: 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektová fiše |  |
|  | (Popis projektového záměru) |  |
|  | Všeobecné infomrace Název příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název projektu Výtah na pracovišti Bratříků Program, kam má být projekt předložen IROP SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Předpokládaný termín podání projektu 30.6.2017 Charakteristika projektu Cíl projektu Zajištění bezbariérového přístupu do 1. - 4. NP budovy Bratříků 851, Havlíčkův Brod v návaznosti na již vybudovaný bezbariérový přístup do suterénu školy. Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) Na pracovišti Bratříků v současnosti není zabezpečen bezbariérový přístup do celé budovy. V uplynulých letech byl vybudován zadní bezbariérový vstup do suterénu budovy. Odtud již bezbariérový přístup do dalších částí školy neexistuje. S instalací výtahu se již počítalo v minulosti, je vypracován projekt, z finančních důvodů k jeho realizaci nedošlo. Výtah by umožnil bezbariérový přístup ze suterénu budovy do všech pater školy. Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) výtah, bezbariérový přístup pro imobilní žáky a zaměstnance Projektový tým Projektový manažer Ing. Jana Dubnová Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) žadatel Typ projektu (investiční x neinvestiční) Investiční Trvání projektu Plánovaný začátek projektu 1. 6. 2018 Plánované ukončení projektu 1.12. 2018 Finanční rámec Celkové náklady projektu 2 000 000 Kč Průměrné roční provozní náklady 20 000 Kč Zdroj EU fondy 85,00 % Vlastní zdroje příspěvkové organizace 10,00 % Státní rozpočet 5,00 % Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). nejsou Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) ano Celkové nepřímé výdaje 0 Kč Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 0 Kč Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 0 Kč Vazba na strategii kraje Dlohodobý záměr vzedělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 Tento dokument Datum zpracování 28.6.2016 Zpracovatel rpo-60126817 |  |