DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

dle § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

IČO: 70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4 200 541 694/6800

(dále jen „kraj“)

a

EUROVIA CS, a. s.

Se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zástupce pro věci smluvní:	Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1005845621/0100

Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „Společnost“)

(společně dále také „účastníci dohody“)

- Úvodní ustanovení

1.1 Pohledávka Společnosti

Společnost má vůči kraji pohledávku ve výši 15 525,60 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro Kraj na základě Smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2016 a dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 31. 10. 2016, které byly uzavřeny mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Předmětem smlouvy o dílo bylo provedení stavebních prací na akci II/408 Jemnice – křiž. s II/152. Dne 1. 12. 2016 byla Společností vystavena faktura na dílčí úhradu za cenu díla na částku 7 223 742,93 Kč včetně DPH se splatností do 31. 12. 2016. Faktura č. 162400680002882016 byla doručena kraji dne 7. 12. 2016. Z této částky byla krajem dne 2. 1. 2017 uhrazena částka 7 208 217,33 Kč. Rozdíl fakturované částky a uhrazené částky od kraje představuje pohledávku Společnosti za krajem ve výši 15 525,60 Kč.

1.2 Pohledávka kraje

Kraj má vůči Společnosti pohledávku ve výši 15 525,60 Kč, která představuje právo kraje na úhradu smluvní pokuty vyúčtované krajem Společnosti z titulu nedodržení podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené 31. 8. 2016, ve znění pozdějšího dodatku, mezi Společností jako zhotovitelem a krajem jako objednatelem. Smluvní pokuta byla Společnosti ze strany kraje vyúčtována fakturou číslo 201600345 ze dne 29. 12. 2016 se splatností do 
1. 2. 2017 v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 11.1.9. a č. 12, odst. 12.4. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

- Předmět dohody

2.1 Pohledávky, jejichž vzájemné započtení je předmětem této dohody, uzavřené dle čl. 11, odst. 11.3. Smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2016, ve znění pozdějšího dodatku, jsou k započtení způsobilé, nejsou promlčené. Jedná se o plnění stejného druhu, tj. o peněžité pohledávky znějící na stejnou měnu.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této dohody si započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1., a to pohledávku kraje z titulu smluvní pokuty ve výši 
15 525,60 Kč uloženou na základě smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2016 a dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 31. 10. 2016 a fakturovanou fakturou č. 201600345 a pohledávku Společnosti ve výši 15 525,60 Kč z titulu neuhrazených realizovaných stavebních prací dle smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2016 a dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 31. 10. 2016, která byla fakturována fakturou č. 162400680002882016. Započtením se uvedené pohledávky ruší v rozsahu uvedeném v předchozí větě tohoto článku.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Společnost a 2 vyhotovení obdrží kraj.

  - Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou účastníků dohody.

  - Účastníci dohody prohlašují, že tuto dohodu před svým podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

  - Společnost výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kraj.

  - Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ……….. a schválena usnesením č. ………………….

V Jihlavě dne							V Praze dne

………………………………					………………………………

Ing. Jan Hyliš 							Ing. Ludvík Šumbera

člen rady kraje pro oblast 					ředitel závodu Morava jih

dopravy a silničního hospodářství				EUROVIA CS, a.s.