Projektový záměr

| Operační program | Integrovaný regionální operační program (IROP) – 36. výzva |
| --- | --- |
| Žadatel | Kraj Vysočina (dále jen „KV“) |
| Typ žadatele | Územní samosprávný celek |
| Partnerství | - |
| Požadovaná témata výzvy | Cílem podpory je výstavba nové výjezdové základny pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále jen „ZZS KV“) z důvodu zkrácení reakční doby výjezdu, tj. zvýšení akceschopnosti výjezdových skupin a zkrácení doby pro dosažení místa události. |
| Název projektu | Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou |
| Projektový tým | Koordinátor projektu (příkazce operace): Dvořáková Jana, Ing. (OZ) Projektový manažer: Beneš Zdeněk, Ing. (OZ) Finanční manažer: Fialková Veronika, Ing. (OZ) Technický manažer: Žák Martin (ZZS KV), Němeček Martin, Ing. (ZZS KV), Kalina Jan, Ing. (OM) Právník projektu: Štanclová Jana, Ing. (OZ) Správce rozpočtu: Sošková Hana, Ing. (OE) Ostatní členové: Filová Vladislava, Ing. (ZZS KV) |
| Popis projektu | Jedná se investiční projekt výstavby nové výjezdové základny pro výjezdové skupiny RZP (rychlá zdravotnická pomoc). Důvodem je špatné dispoziční uspořádání současné výjezdové základny (v areálu Polikliniky), nevyhovující garáže a především zhoršená akceschopnost výjezdové skupiny s ohledem na současné umístění výjezdové základny. Objekt předpokládaného nového výjezdového stanoviště by měl být umístěn na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, na kterém stojí objekt svěřený do správy Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou (využívaný školou jako sklad a garáž). Dle odborného posudku projektové kanceláře a odboru majetkového bude nejprve nutné prověřit variantní řešení a následně rozhodnout, zda bude zvolena varianta: přestavby stávajícího objektu, nebo demolice a výstavby objektu nového (s ohledem na aspekty ekonomické a provozní). Také dle sdělení ZZS KV je nutné vyřešit, zda nové stanoviště vznikne demolicí stávajícího objektu, nebo jeho přestavbou, přičemž ZZS preferuje variantu demolice a následné stavby nového objektu. Stanovisko ZZS KV: Posouzení objektu: Objekt je dvoupatrová budova vystavěná v 60. letech minulého století - stáří je tedy více než 50 let. V případě přestavby by zůstalo pouze obvodové zdivo nebo by byla nutná celková demolice celého objektu. Standardem provozu ZZS KV je dvojgaráž o rozměru cca 8 x 8 metru, na kterou navazují další provozní prostory, jako například místnost pro očistu, místnost pro uskladnění zdravotnického materiálu nebo místnosti na uskladnění komunálních a nebezpečných odpadů. Vnitřní členění objektu je velmi nevhodné, jednotlivá podlaží nejsou spojena schodištěm, vstup do 0. NP je přes garáž, vstup do 1. NP je přes dveře uprostřed objektu. Elektroinstalace v prohlížené části je původní, stejně jako podlahy nebo obklady. Patrně jediná varianta v případě přestavby je technické zázemí umístěné v 0. NP (omezené prostorem) a zázemí pro posádku v 1. NP. V tomto případě nedojde k výraznému zkrácení časového intervalu, kdy posádka dorazí do garáže a zahajuje tím výjezd k pacientům. Jediným kladným faktorem je umístění budovy v okrajové části obce Ledeč nad Sázavou – jednoduchý výjezd na hlavní komunikaci a velký pozemek okolo objektu. Celkově byl objekt ohodnocen jako velmi nevhodný pro přestavbu, neboť jeho vnitřní dispoziční uspořádání a velikost místností, zejména garáží, neumožní upravit prostory na standardní zázemí výjezdové základny ZZS KV. |
| Hlavní přínosy – výstupy projektu | Výstavbou nové výjezdové základy ZZS KV v Ledči nad Sázavou dojde ke zvýšení akceschopnosti výjezdových skupin a zkrácení doby pro dosažení místa události. |
| Cílová skupina | Kraj Vysočina, ZZS KV, občané kraje |
| Rozpočet projektu | 15 000 000 Kč |
| Financování | ERDF (85 %), státní rozpočet (5 %), krajský rozpočet (10 %) |
| Harmonogram projektu | 7. 2. 2017 - 31. 12. 2020 |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | Ano (5 let) |