Informace o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací

- Implementace DMS (Dokument Management System) za účelem komplexního zajištění a správy veškerých elektronických dokumentů organizace (oběh, schvalování, evidence a archivace smluv, směrnic, faktur, cestovních příkazů, dovolenek a jiných obecných dokumentů). Vybraní zástupci kraje budou mít možnost náhledu na některé
typy dokumentů.

Na konci roku 2016 proběhla akceptace systému u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice Jihlava“) a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice Třebíč“), DMS je u obou organizací v rutinním provozu. Nemocnice Jihlava má v provozu evidenci smluv včetně workflow, integraci s QI (zobrazení naskenované faktury v DMS přímo z QI) – oběh elektronických faktur včetně schvalování, žádosti a schvalování dovolených, žádosti o cestovní příkaz, vyúčtovaní služební cesty. Nemocnice Třebíč má v rutinním provozu oběh dokumentů/smluv
a ukládání dokumentů/smluv. Celá administrativa nemocnice přešla z FX Protheus na DMS od SW602, probíhá postupné zaškolování uživatelů. Vůči dodavateli uplatňují obě nemocnice několik změnových či rozvojových požadavků.

V ostatních nemocnicích zřizovaných krajem stále probíhá implementace a zaškolování klíčových uživatelů systému.

- Jednotné číselníky – díky centrálně spravovaným a průběžně upravovaným číselníkům a metodikám získávají představitelé kraje pravidelně strukturované, přehledné informace o vývoji hospodaření a dalších ekonomických ukazatelích za všechny zdravotnické příspěvkové organizace. V říjnu byl aktualizován číselník „hospodářská střediska“ z důvodu zřízení pracoviště PET centrum v Nemocnici Jihlava, v průběhu prosince byly upraveny tzv. „kalkulační jednice“ pro optimalizaci struktury šablony pro tvorbu investičních plánů na nové účetní období. Také byl průběžně v posledním čtvrtletí 2016 aktualizován účtový rozvrh. Nejzásadnější změna proběhla kvůli zajištění oddělené evidence technického zhodnocení na cizím (najatém) majetku realizované krajskými nemocnicemi.

- FaMa+ – důležitý systém, který je v rutinním provozu u všech nemocnic zřizovaných krajem a většina čerpaných rozvojových hodin jednotlivými organizacemi se vztahuje právě k úpravě tohoto systému, který slouží např. pro technickou evidenci, správu zařízení a budov, evidenci zdravotnických prostředků, zpracování a schvalování žádanek a objednávek k vybraným modulům ERP, energetický management. Rozvoj tohoto nástroje má vést mj. k vytvoření efektivního systému optimalizace a řízení modernizace, obnovy a využívání přístrojové techniky v nemocnicích. Do budoucna má velký potenciál integrace s „novým“ NIS.  S představiteli subdodavatele tohoto systému společnosti TESCO SW a.s. bylo dohodnuto zaškolení nových zaměstnanců odboru zdravotnictví a aktivní asistence při představování dobré praxe využívání tohoto systému v rámci našich nemocnic.

- Videokonferenční schůzky – aktuální problematiku ERP systému řeší členové ERP skupiny na pravidelných videokonferenčních schůzkách (cca 1 x za 3 týdny), z nichž jsou pořizovány zápisy uveřejněné na oficiálním webovém portále skupiny. Členové skupiny se mj. dohodli na zahájení vyjednání s dodavatelem systému sdružením OR o možnosti přesouvání nevyčerpaného počtu z ročního objemu rozvojových hodin vyplývajícího ze smluv o poskytování služeb na „Údržbu, podporu a rozvoj ERP systému“ v rámci let a také o možnosti úpravy vybraných smluvních ujednání.

- Rozvojové požadavky projednané v roce 2016