#### RK-12-2017-02

Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky na nákup NIS Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 12/2017 dne 30. 3. 2017

zpracoval: I. Veselá, V. Kotrbová, P. Pavlinec, D. Zažímal

předkládá: P. Pavlinec, S. Měrtlová

Popis problému:

Dne 27. 9. 2016 Rada kraje Vysočina rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky a tentýž den byla vyhlášena veřejná zakázka „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“. Plánovaný termín pro ukončení lhůty pro podávání nabídek byl stanoven
16. 1. 2017 ve 12 hod. Na základě provedených změn a vydaných doplňujících informací došlo k posunu termínu pro podání nabídek na 10. 4. 2017.

Za období od vyhlášení veřejné zakázky bylo podáno dodavateli 13 žádostí o dodatečné informace (celkem 103 dotazů různého rozsahu). Zveřejněno bylo celkem 12 sad dodatečných informací. Dotazy se týkaly především upřesnění těchto oblastí zadávací dokumentace:

- počtů počítačových stanic,

- technologického vybavení nemocnic,

- stravovacího provozu,

- integrace systémů třetích stran,

- informačního systému pro intenzivní péči,

- průběhu hodnotícího procesu a ukázek,

- seznamu požadavků příloha č. 4.

Jako nejdiskutovanější oblast se ukázal požadavek na připojení přístrojového vybavení, kde bude v průběhu implementace probíhat prakticky ve všech nemocnicích nákup nového zařízení (realizace projektů podporovaných z IROPu i jiných zdrojů). Analýza přístrojového vybavení určeného k integraci s NIS včetně definice rozhraní, mechanismů komunikace tj. zjištění aktuálního stavu v době implementace je obsažena v 1. částí zakázky – Úvodní analýze. Průběh zadávacího řízení ukázal, že by bylo tyto změny obtížné postihnout stávajícím způsobem ocenění u vyhlášené veřejné zakázky.

Možnost úpravy ceny se jeví problematická i u dalších částí zakázky, kde zadávací dokumentace odkazuje na zpřesnění údajů na základě 1. části zakázky -  Úvodní analýzy. Jedná se o tyto oblasti:

- migrace dat a integrace systémů třetích stran,

- technologie nezbytné pro realizaci projektu.

Aby byla možná transparentní úprava ceny zakázky v jednotlivých nemocnicích, na základě provedené Úvodní analýzy, je třeba, aby v zadávací dokumentaci došlo k úpravě Požadavků na způsob zpracování nabídkové ceny.

Navržené úpravy by měly napomoci i odstranění připomínek dodavatelů, že nejsou schopni některé z těchto částí v současnosti ocenit.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Projektový tým navrhuje, aby konstrukce jednotlivých položek nabídkové ceny vycházela z požadovaných modulů a funkcionalit a také ze skutečnosti, zda se předpokládá, že dojde k úpravě ceny na základě Úvodní analýzy. Nový způsob zpracování nabídkové ceny by tedy zahrnul i ocenění zjištěných rozdílů.

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina

vzít na vědomí potřebu úprav zadávacích podmínek veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ způsobem popsaným v materiálu
RK-12-2017-02 a uložit Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování změn zadávacích podmínek veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ způsobem popsaným v materiálu RK-12-2017-02.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

potřebu úprav zadávacích podmínek veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ způsobem popsaným v materiálu RK-12-2017-02;

ukládá

Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování změn zadávacích podmínek veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ způsobem popsaným v materiálu
RK-12-2017-02.

odpovědnost: OI, OZ, OAPŘ

termín: 31. 12. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0