#### RK-24-2017-54

1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Transformace Domova Háj I.

počet stran: 2

počet příloh: 4

pro: jednání rady kraje č. 24/2017 dne 25. 7. 2017

zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Projekt Transformace Domova Háj I. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) dne 31. 3. 2016. Cílem projektu je nákup a rekonstrukce rodinného domu ve Světlé nad Sázavou, ve kterém bude Domov Háj, p. o. 6 klientům s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat komunitním způsobem službu domov pro osoby se zdravotním postižením. Projekt je první etapou procesu úplné transformace Domova Háj, p. o. v Ledči nad Sázavou.

Dne 19. 6. 2017 byla poskytovatelem dotace z IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 432 447,46 Kč. Celkový rozpočet projektu je 8 295 876,15 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 7 147 163,85 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami činí nezpůsobilé výdaje a povinný 10 % podíl příjemce na způsobilých výdajích. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace přikládáme radě kraje společně s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace jako materiály RK-24-2017-54, př. 1 a RK-24-2017-54, př. 2.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 30. 6. 2017 ukončena 1. etapa projektu pod názvem Etapa přípravy projektu, která probíhala od 22. 3. 2016. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-24-2017-54, př. 3 a Žádost o platbu jako materiál RK-24-2017-54, př. 4. Kompletní Zpráva o realizaci a Žádost o platbu včetně požadovaných příloh budou odeslány elektricky prostřednictvím systému MS2014+ do 1. 8. 2017. Podání vyžaduje elektronický podpis statutárního zástupce.

V průběhu prvního monitorovacího období došlo ke zpracování projektové dokumentace, k nákupu nemovitosti a přípravě výběrového řízení na dodavatele stavebních prací (zadávací dokumentace byla schválena pracovníky CRR). Bližší informace o průběhu 1. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-24-2017-54, př. 3 (Zpráva o realizaci) a RK-24-2017-54, př. 4 (Žádost o platbu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-24-2017-54, př. 3 a Žádost o platbu dle materiálu RK-24-2017-54, př. 4, a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele bere zprávu na vědomí.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-24-2017-54, př. 3 a RK-24-2017-54, př. 4;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 1. 8. 2017