#### RK-25-2017-26

Návrh změny rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

počet stran: 1

počet příloh: 3

pro: jednání rady kraje č. 25/2017 dne 8. 8. 2017

zpracoval: S. Juránek

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 18. 4. 2017 usnesením č. 0709/14/2017/RK uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV) na rok 2017. Součástí smlouvy je i rozpis akcí, které KSÚSV hodlá z prostředků SFDI realizovat. Dne 2. 8. 2017 zaslala KSÚSV zřizovatelskému odboru návrh změny rozpisu akcí spočívající v zařazení nových akcí určených k možnému financování se SFDI a aktualizaci částek a termínů realizace jednotlivých akcí. Návrh na zařazení nových akcí, který je přílohou RK-25-2017-26, př. 1, vychází z aktuálního stavu čerpání prostředků, koordinace uzavírek i zdržení některých veřejných zakázek.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit se zařazením nových akcí do rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu SFDI na rok 2017 dle přílohy materiálu RK-25-2017-26, př. 1 a vzít na vědomí aktualizaci termínů a částek jednotlivých akcí dle materiálu RK-25-2017-26, př. 2. Z důvodu velkého počtu změn a přehlednosti je v příloze RK-25-2017-26, př. 3 předkládán rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu SFDI na rok 2017 s vyznačením změn. Návrh vychází z aktuálního stavu čerpání prostředků, koordinace uzavírek i zdržení některých veřejných zakázek a změna umožní vyčerpat celou alokovanou částku. Celková zasmluvněná částka dotace se nemění, nemění se ani objem investic a neinvestic - veškeré schválené i navrhované akce mají neinvestiční charakter.

Stanoviska:

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

se zařazením nových akcí do rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-26, př. 1;

bere na vědomí

aktualizovaný rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-26, př. 2.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 12. 2017