| NÁZEV PROJEKTU | POPIS PROJEKTU | MÍSTO REALIZACE | PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU /minimální výše spolufinancování | PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI | Rok realizace příprava/realizace | RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revitalizace parku u objektu SUPŠ Helenín | Odstranění stromů neperspektivních (napadených parazitickou hnilobou, hrozících vývratem, zlomem, pádem větví apod.), ošetření stromů perspektivních (řezem, stabilizační bezpečnostní vazby, konzervací dutin apod.), náhradní výsadby dřevin za pokácené stromy, regenerace trávníků. Zvážit úpravu nezpevněných cest apod. | SUPŠ Helenín | 3 mil. Kč /1,2 mil. Kč | 125 tis. | 2017 -2018 / 2018 - 2019 | V rámci projektové přípravy třeba zpracovat prováděcí dokumentaci a dle ní zjistíme skutečné náklady na realizaci. Nastavení výzev a uznatelných nákladů, např. možnost zvýšení podílu kraje dle definice uznatelných nákladů ve výzvách. |
| Revitalizace parku u objektu Dětského domova Rovečné | Ošetření vzrostlých perspektivních stromů (řezem, vazbou apod.), vykácení starých odumírajících ovocných stromů, dosadby dřevin – ovocných stromů a dalších dřevin zejména k odclonění od souběžné rušné silnice (včetně řešení ujíždějícího svahu), regenerace trávníků. | Dětský domov Rovečné | 1,2 mil. Kč /0,48 mil. Kč | 125 tis. Kč | 2017 -2018 / 2018 - 2019 | V rámci projektové přípravy třeba zpracovat prováděcí dokumentaci a dle ní zjistíme skutečné náklady na realizaci. Nastavení výzev a uznatelných nákladů, např. možnost zvýšení podílu kraje dle definice uznatelných nákladů ve výzvách. |
| Revitalizace parku u objektu Nemocnice Pelhřimov | Odstranění stromů neperspektivních (napadených parazitickou hnilobou, hrozících vývratem, zlomem, pádem větví apod.), ošetření stromů perspektivních (řezem, stabilizační bezpečnostní vazby, konzervací dutin apod.), náhradní výsadby dřevin za pokácené stromy, regenerace trávníků. | Nemocnice Pelhřimov | 3 mil. Kč /1,2 mil. Kč | 125 tis. Kč | 2017 -2018 / 2018 - 2019 | V rámci projektové přípravy třeba zpracovat prováděcí dokumentaci a dle ní zjistíme skutečné náklady na realizaci (zde uváděný odhad je patrně podhodnocený). Nastavení výzev a uznatelných nákladů, např. možnost zvýšení podílu kraje dle definice uznatelných nákladů ve výzvách. |
| Revitalizace parku u objektu VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá and Sázavou | Ošetření stromů řezem apod., drobné terénní úpravy a výsadby dřevin (popř. květin), založení travnatých ploch. | VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá and Sázavou | 3 mil. Kč /1,2 mil. Kč | 125 tis. Kč | 2017 -2018 / 2016 - 2017 | V rámci projektové přípravy třeba zpracovat prováděcí dokumentaci a dle ní zjistíme skutečné náklady na realizaci (zde uváděný odhad je patrně podhodnocený). Nastavení výzev a uznatelných nákladů, např. možnost zvýšení podílu kraje dle definice uznatelných nákladů ve výzvách. |