#### RK-31-2017-32

Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence

pro: jednání rady kraje č. 31/2017 dne 3. 10. 2017

zpracoval(a): E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

počet stran: 2

počet příloh: 0

Popis problému:

Odbor majetkový v minulosti v rámci své činnosti rozpracoval některé investice, které nebyly následně realizovány. V současné době jsou výdaje na tyto investice evidovány na účtu 042 – nedokončený hmotný dlouhodobý majetek. Protože v těchto investicích nebude pokračováno, projektové dokumentace pozbyly své platnosti a je potřeba přijmout řešení.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje usnesením rady kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence. Konkrétně se jedná o tyto akce:

OU a PrŠ Černovice – rozšíření truhlářské dílny (org. 9104500000) – hodnota 98 900 Kč. Rok pořízení 2009. Projektová dokumentace na akci. Investice zatím zastavena gesčním odborem pro nevyjasněnou koncepci odboru školství. PD je s ohledem na rok pořízení zastaralá a nepoužitelná.

Konferenční centrum Kraje Vysočina (org. 1090010000) – hodnota 15 159 669,80 Kč.

Rok pořízení 2010. Projektová dokumentace na akci. Investice zastavena rozhodnutím orgánů kraje – neodsouhlaseno pokračování z důvodu nezískání dotace a neúspěšného jednání s potencionálními spoluinvestory. V současné době je usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0343/05/2017/ZK schválen záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina ve stejné lokalitě a Konferenční centrum Kraje Vysočina nebude realizováno.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov – vybudování depozitáře I. etapa (org. 1080010000) – hodnota 940 700 Kč. Rok pořízení 2010. Projektová dokumentace na akci. Investice zastavena. Neodsouhlasena realizace orgány kraje. PD je s ohledem na rok pořízení zastaralá a nepoužitelná

Domov Kopretina Černovice – výstavba pavilonu (org. 1620060000) – hodnota 194 810 Kč. Rok pořízení 2016. Investiční záměr na akci. Vzhledem k neúspěšné žádosti o dotaci na MPSV byla akce zastavena.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

- o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 16 394 079,80 Kč v členění:

- OU a PrŠ Černovice – rozšíření truhlářské dílny – hodnota 98 900 Kč;

- Konferenční centrum Kraje Vysočina – hodnota 15 159 669,80 Kč;

- Muzeum Vysočiny Pelhřimov – vybudování depozitáře I. etapa – hodnota 940 700 Kč;

- Domov Kopretina Černovice – výstavba pavilonu – hodnota 194 810 Kč;

- neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 16 394 079,80 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. 10. 2017