#### RK-34-2017-02

FOND VYSOČINY – žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030

pro: jednání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017

zpracovala: D. Šťastná

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Usnesením č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt obce Maleč, evidenční číslo FV01578.0030 - „Rozvoj ICT v obci Maleč_2“. Smlouva 
o poskytnutí dotace byla podepsána dne 30. 6. 2016 s termínem ukončení realizace 
do 31. 5. 2017 (příloha č. RK-34-2017-02, př. 3).

Pan starosta obce Maleč Ing. Karel Musílek se dne 9. 5. 2017 obrátil na Kraj Vysočina 
s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 8. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-34-2017-02, př. 4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0248/04/2017/ZK bylo rozhodnuto o prodloužení termínu realizace projektu a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace dne 11. 7. 2017 (RK-34-2017-02, př. 5). Dne 25. 8. 2017 byla podána 
na Kraj Vysočina druhá žádost obce Maleč týkající se prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2017 a to z důvodů uvedených v materiálu RK-34-2017-02, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01578.0030.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před vypršením termínu 
pro realizaci projektu ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne
11. 7. 2017, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-02, př. 2.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-02, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 5