#### RK-40-2017-03

FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 40/2017 dne 19. 12. 2017

zpracovala: D. Šťastná

předkládá: M. Procházka

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny 
– grantový program Informační a komunikační technologie 2017.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01977.0081 musí spolek Zachraňme Starý hrad, z.s., Rekreační 207, 675 26 Želetava, IČ: 22715720 (dále jen „příjemce“) dokončit projekt „Multimediální webová prezentace památky Starý hrad“ v termínu do 30. 11. 2017 
a v termínu do 31. 12. 2017 předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování.

Dne 30. 11. 2017 obdržel Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OI“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 28. 2. 2018, s povinností podat závěrečnou zprávu do 30. 3. 2018. Tato žádost je obsahem materiálu RK-40-2017-03, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01977.0081 je obsahem materiálu RK-40-2017-03, př. 3.

O podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 bylo rozhodnuto usnesením č. 1026/20/2017/RK. Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01977.0081.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. OI jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01977.0081 
dle materiálu RK-40-2017-03, př. 2. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, 
by nijak neovlivnila hodnocení projektu.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k navrhovanému usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01977.0081 dle materiálu
RK-40-2017-03, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 3. 2018

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3