#### ZK-03-2005-61

Investiční záměry na krajských silnicích v programovacím období 2004-2006

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 3/2005 dne 17. 5. 2005

zpracoval: R. Handa, H. Strnadová

předkládá: V. Kodet

Popis problému:

Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) umožňuje krajům investice do silnic II. a III. třídy. Zbytek alokace po třech kolech výzvy v Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (Vysočina, Jihomoravský kraj) činí zhruba 30 mil. Kč na 75% uznatelných nákladů projektů. Z toho vyplývá, že pokud má dojít k optimálnímu poměru čerpání prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, je vhodné podat projekty v celkovém objemu uznatelných nákladů kolem 40 mil. Kč. K využití uvedené částky odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým vytipovaly možné akce posouzené z hlediska alokované částky, rozpracovanosti projektové dokumentace a podmínek SROP. Výzvu pro podávání projektů může vyhlásit na svém zasedání Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Během roku 2005 mohou být vyhlášeny ještě dvě výzvy, a to v termínech 1. 6. – 29. 7. 
(4. kolo) a 1. 10. – 30. 11. (5. kolo) V příloze č. 1 je uveden seznam projektů schválených radou kraje pro podání v těchto  kolech výzvy.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým doporučují k realizaci projektové záměry „Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava  silnice III/35114" pro 4. kolo výzvy  a „III/03821 Havlíčkův Brod , Lidická-Havířská, 2. stavba“ pro 5. kolo výzvy SROP. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zpracování projektu externím dodavatelem. V roce 2005 se uvažuje pouze o zpracování studie proveditelnosti, popřípadě s výdaji spojenými s projektovou dokumentací. Vlastní realizace projektů proběhne v roce 2006.

Rada kraje dne 19. 4. 2005 schválila svým usnesením 0514/15/2005/RK

- podání projektu Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava  silnice III/35114 do 4. kola výzvy Společného regionálního operačního programu;

- podání projektu III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. do 5. kola výzvy Společného regionálního operačního programu;

- zpracování projektu Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava silnice III/35114 a projektu III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. stavba externím dodavatelem;

a

doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava  silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. stavba v celkové výši 40 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účty uvolňovány v letech 2005 a 2006 průběžně dle potřeby.

Stanoviska:

Odbor ekonomický

Disponibilní zdroje Fondu strategických rezerv činí aktuálně 176 309 tis. Kč s tím, že usnesením ZK již bylo dále přislíbeno použití Fondu strategických rezerv na projekty silnice II/405 Jihlava – Třebíč (243 mil. Kč) a Interreg III A – mapování sítě jezdeckých stezek (998 tis. Kč). V závěrečném účtu kraje za rok 2004 je navrhováno posílení zdrojů Fondu strategických rezerv ve výši cca 91 mil. Kč z přebytku hospodaření.

Odbor majetkový

Všechny akce jsou zahrnuty v plánu investic. Je vypracovaná a projednaná projektová dokumentace a probíhá majetkoprávní příprava.  Pro rekonstrukci mostu v Přibyslavicích je vydáno stavební povolení.

Odbor regionálního rozvoje

Doporučuje záměr projektu opravy mostu v Přibyslavicích. Most se nachází v průmyslové zóně firem HUHTAMAKI ČR, MANN + HUMMEL (CZ) a ALFA INN. Společnost MANN + HUMMEL zvažuje rozšíření výroby a vytvoření nových pracovních míst. Pracovníci ORR se účastnili prezentace záměru firmy. Jako velmi důležité hledisko pro rozhodnutí německého investora bude právě schopnost spolupráce firmy s místní a regionální samosprávou.

Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Navrhované projektové záměry jsou v souladu se zaměřením podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Společného regionálního operačního programu, které je zaměřeno především na podporu individuálních projektů realizovaných na silnicích II. a III. třídy. V rámci tohoto podopatření je důraz kladen i na projekty řešící odstraňování bodových závad (mostů) na silnicích II. a III. třídy.  Dle současných výběrových kritérií jsou bodově zvýhodněny projekty zaměřující se přímo na výstavbu/rekonstrukci silniční sítě. Všechny podané žádosti musí být také v souladu s operačními cíli podopatření 2.1.1 SROP.

Usnesení Rady kraje Vysočina ze dne 19. 4. 2005 č. 0514/15/2005/RK

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů Oprava mostu 
ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava  silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. stavba v celkové výši 40 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účty uvolňovány v letech 2005 a 2006 průběžně dle potřeby.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2006

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1