#### ZK-05-2005-17

###### Návrh na schválení rozpočtového opatření

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2005 dne 22. 7. 2005

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: F. Dohnal

Popis problému:

Dne 22. 6. 2004 byl usnesením rady kraje 0840/22/2004/RK schválen záměr realizace opravy krytu silnice II/152 v úseku Jemnice - Lhotice z prostředků programu CBC Phare 2002 Grantové schéma č. CZ 2002/000-583.11.02

Odbor regionálního rozvoje zpracoval kompletní projektovou dokumentaci k podání žádosti o finanční příspěvek a projekt předložil v rámci kola výzvy CBC Phare 2002/000-583 Grantového schématu – dopravní infrastruktura.

Rozhodnutím Sekretariátu pro výběr projektů byl projekt  doporučen ke spolufinancování z Grantového schématu CBC Phare 2002.

Smlouva s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) a Centrem pro regionální rozvoj byla podepsána dne 31. 1. 2005

Dodávka stavebních prací v rozsahu popsaném projektem musí být realizována veřejnou zakázkou, která bude zadána v souladu s podmínkami programu, tedy v souladu s dokumentací Practical Guide za odsouhlasení Centra pro regionální rozvoj. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zpracoval odbor majetkový ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj.

Realizace projektu je podmíněna profinancováním této investice. Z fondu CBC Phare bude po realizaci akce poskytnuta celková dotace ve výši 73 % z celkových uznatelných nákladů akce deklarovaných v rámci předloženého projektu – předpoklad celkových uznatelných nákladů byl ve výši 6 702 752,- Kč  vč. DPH. Dotace se vztahuje pouze k uznatelným nákladům předloženým v projektu. V případě, že vítězná nabídka bude obsahovat vyšší cenu za dodávku, je povinnost kraje uhradit případné vícenáklady.

Usnesením zastupitelstva kraje 0130/02/2005/ZK bylo schváleno finanční krytí realizace projektu. Akce je schválena k finančnímu krytí z programu PHARE celkem ve výši 6 702 752,- Kč  vč. DPH  (z Phare 4 882 502,- Kč  a z rozpočtu kraje Vysočina ve výši 1 820 250,-Kč).

###### Dne 19. 4. 2005 schválila rada kraje usnesením 0493/15/2005/RK zadání veřejné zakázky formou výzvy k účasti v zadávacím řízení na akci „Oprava krytu silnice II/152 Jemnice – Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“. Procedura zadávacího řízení byla organizována podle pravidel programu – PHARE CBC – Grantové schéma CZ 2002/000-583-02-01-0010 Dopravní infrastruktura – uzavřeného mezi Evropskou unií a Českou republikou. Odbor majetkový zrealizoval veřejnou zakázku.

Nejnižší cenová nabídka podaná v soutěži byla ve výši 8 729 566,- Kč bez DPH (10 388 183,60 Kč vč. DPH a včetně rezervy ve výši 943 320,14 Kč).

Vzhledem k tomu, že nabídnutá cena je vyšší, než byl orientační rozpočet, ale nepřekračuje bez DPH hranici 300 000,- EUR, může být na veřejnou zakázku uzavřena smlouva o dílo bez dalšího jednání s vybraným uchazečem. Pro realizaci akce je nutné zajistit finanční krytí částky tvořící rozdíl mezi uvažovanými náklady v podaném projektu a nejnižší cenou podanou ve veřejné soutěži.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje stavbu realizovat. Pro zajištění finančního krytí ve výši uznatelných nákladů ( cena vítězné nabídky + projektová dokumentace) schválit rozpočtové opatření, kterým bude pokryt rozdíl v celkové výši 2 791 972,46 Kč  z rozpočtu kraje, Kapitoly rezerva a rozvoj kraje, položka nespecifikovaná rezerva.

Vítězná nabídky z veřejné zakázky (bez reservy)……………………………9 444 863,46 Kč

+ cena projektové dokumentace ………………………………………………..49 861,00 Kč

Současné rozpočtové krytí akce na základě usnesení 0130/02/2005/ZK ……6 702 752,00 Kč

Potřeba dokrytí rozdílu ……………………………………………………….2 791 972,46 Kč

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 0898/23/2005/RK

- rozhodla, že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Oprava krytu silnice II/152 Jemnice – Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“, je nabídka podaná uchazečem SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice;

- uložila odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy v souladu s pravidly programu – PHARE CBC – Grantové schéma CZ 2002/000-583-02-01-0010 Dopravní infrastruktura – uzavřeného mezi Evropskou unií a Českou republikou a

- doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n. ve výši 2 791 973,- Kč do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4, § 2212 Silnice, běžné výdaje, ORJ 8000 za účelem dofinancování stavby „Oprava krytu silnice II/152 Jemnice – Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“.

Odbor ekonomický souhlasí s navrhovanou rozpočtovou změnou. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 46 631 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n. ve výši 2 791 973,- Kč do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4, § 2212 Silnice, běžné výdaje, ORJ 8000 za účelem dofinancování stavby „Oprava krytu silnice II/152 Jemnice – Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko“.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: červenec 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0