#### ZK-01-2007-39

Silnice II/405 Jihlava – Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2007 dne 13. 2. 2007

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: M. Houška

Popis problému:

Usnesením 0158/02/2005/ZK zastupitelstvo kraje schválilo závazek kraje Vysočina k profinancování projektu „Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava Třebíč, (úsek č.1 Jihlava-Příseka , km 0,000-4,276) z rozpočtu kraje Vysočina v letech 2005 a 2006. Projekt byl podán do 3.kola výzvy SROP. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů EU na financování projektu bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 29. 3. 2006.

Usnesením 0502/08/2005/ZK zastupitelstvo kraje schválilo převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu „“II/405 Jihlava –Příseka“ v celkové výši 40 000 000 Kč. Usnesením 0430/07/2006/ZK zastupitelstvo kraje schválilo povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu o 30 000 000 Kč na 70 000 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování výdajů (dále jen Smlouva), které mají být kryty prostředky z fondu EU u této akce ve výši 117 892 000 Kč . V roce 2005 a 2006 byly čerpány na provedené práce finanční prostředky ve výši 101 356 587,75 Kč, z toho z rozpočtu SFDI byla čerpána půjčka ve výši 36 490 379,70 Kč. Vzhledem k tomu, že nebyl dodržen smluvní termín dokončení stavby, je nutné zajistit v roce 2007 dofinancování prací nutných k dokončení stavby. Kraj Vysočina požádal Státní fond dopravní infrastruktury o uzavření Smlouvy pro rok 2007. Do doby než bude uzavřena Smlouva, je nutné schválit povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu ve výši 50 000 000 Kč na financování prací v roce 2007, jejichž objem by převýšil schválený převod prostředků.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na projekt  „II/405 Jihlava - Příseka“ o 50 000 000 Kč do celkové  maximální výše 120 000 000 Kč.

Stanoviska:

###### Rada kraje usnesením 0133/05/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet  II/405 Jihlava - Příseka určený na financování projektu  „II/405 Jihlava - Příseka“ o 50 000 000 Kč do celkové  maximální výše 120 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby v roce 2007.

##### Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení

Ekonomický odbor souhlasí s povýšením převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje SROP – Jihlava – Příseka ve výši 50 000 000 Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby.

Návrh usnesení:

###### Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšit převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet  II/405 Jihlava - Příseka určený na financování projektu  „II/405 Jihlava - Příseka“ o 50 000 000 Kč do celkové  maximální výše 120 000 000 Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby v roce 2007.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický

termín: únor 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1