ZK-02-2007-21

Majetkoprávní příprava stavby silnice „II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba“ v důsledku změny projektu stavby

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2007 dne 27. 3. 2007

zpracoval: P. Krepčík

předkládá: M. Houška

Popis problému:

V letošním roce bude kraj Vysočina investorem stavby „II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba“. Jedná se o jednu ze staveb, které by měly být spolufinancovány z prostředků ROP. Zastupitelstvo kraje usnesením 056/02/2003/ZK ve znění usnesení 0547/09/2005 rozhodlo o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky tvořící trvalý zábor výše uvedené stavby. Dočasný i trvalý zábor pozemků v záborovém elaborátu vycházel z projektové dokumentace zpracované firmou Dopravoprojekt a.s. Projekt vychází z dokumentace stavby pro územní rozhodnutí zajišťované městem Třebíč v roce 2002. Během řízení o umístění 2. stavby však vyvstal požadavek na odstranění nepřehledného úseku nacházejícího se na horizontu silnice na konci 2. stavby směrem na Velké Meziříčí ze strany Policie ČR a zástupců správních orgánů městských úřadů Třebíč a Velké Meziříčí. Na technické řešení nebezpečného úseku byla zpracována projektová dokumentace, ze které vyplývá, že navrhovaným řešením dojde k prodloužení původně navrhované trasy obchvatu o 160 m a v části navrhované trasy bude trvalý zábor pozemků rozšířen. Z výše uvedeného vyplývá, že dle nově zpracovaného záborového elaborátu budou budoucí stavbou dotčeny další pozemky, na které je třeba s jejich současnými vlastníky uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje 2. stavbu obchvatu realizovat podle přepracované projektové dokumentace.

Aby bylo možné pokračovat v majetkoprávní přípravě stavby silnice „II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba“ navrhuje OM rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky a na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2007-21, př. 1.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením č. 0234/08/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny 
a s vlastníky dle materiálu RK-08-2007-14, př. 2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu ZK-02-2007-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2