#### ZK-04-2009-41

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2009 dne 16. 6. 2009

zpracoval(a): P. Kolář

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Jedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí staveb připravovaných k zahájení v letošním roce.

V souvislosti se záměrem urychlení přípravy a realizace některých staveb a potřebou rychlého zajištění rozšíření sítě výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, zlepšení podmínek pro činnost Dětského centra Jihlava a Dětského domova Jemnice rady kraje přijala několik usnesení:

Usnesením 0230/07/2009/RK rada kraje zařadila akci Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví a rozpočtovým opatřením zajistila finanční krytí projektové přípravy této stavby ve výši 1000 tis. Kč. Jedná se přístavbu ke stávající budově ve vlastnictví kraje.

Usnesením 0400/10/2009/RK rada kraje zařadila akce ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav a ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví a rozpočtovým opatřením zajistila finanční krytí projektové přípravy těchto staveb ve výši 800 tis. Kč. V případě Přibyslavi se jedná o rekonstrukci a přístavbu k budově ve vlastnictví města, v případě Velké Bíteše se jedná o novostavbu na pozemku, který město daruje kraji.

Usnesením 0612/15/2009/RK rada kraje zařadila akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví a rozpočtovým opatřením zajistila finanční krytí projektové přípravy této stavby ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o novostavbu na pozemku, který daruje město kraji.

V příloze M1 rozpočtu kraje Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství je zařazena akce Dětský domov Jemnice - rekonstrukce chodníků, schodiště a hřiště, přičemž předpoklad při sestavování a schvalování rozpočtu spočíval v zajištění projektové přípravy v roce 2009 a realizace byla plánována na rok 2010. Odboru majetkovému byl zadán úkol urychlit přípravu akce tak, aby bylo možné hřiště realizovat v letošním roce.

Na všech výše uvedených akcích probíhá intenzivní projektová a inženýrská příprava s termíny dokončení v průběhu měsíce června a je předpoklad připravenosti k zahájení staveb v letních měsících letošního roku. Pro možnost zahájení realizace staveb je nutné provést rozpočtová opatření k zajištění finančního krytí.

V současné době je dle rozpracované projekční přípravy možné předpokládat investiční náklady na realizaci staveb v této výši a čase (bez nákladů na projekční přípravu, které jsou kryty rozpočtem):

v Kč

| Název stavby | Předpokládané investiční náklady realizace | Z toho 2009 | Z toho 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu | 21 000 000 | 13 000 000 | 8 000 000 |
| ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav | 6 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš | 10 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice | 10 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Dětský domov Jemnice - rekonstrukce chodníků, schodiště a hřiště ( I. etapa – hřiště) | 2 500 000 | 2 500 000 | - |

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí zahájení výše uvedených staveb. Zdrojově je možné krýt celé rozpočtové opatření přesunem finančních prostředků v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek. OM prověřil v rámci kapitoly možné přesuny a navrhuje:

Využít část rozpočtovaných prostředků na položce Investice v sociálních věcech, a to ve výši 16,5 mil. Kč. Snížení položky neohrozí rozestavěné či v letošním roce zahajované stavby. Na akci „ÚSP Zboží – rekonstrukce“, jejíž dokončení je rozpočtem kryto, kraj dostane státní dotaci – ISPROFIN, v současné době již byla uvolněna ze strany MPSV částka 10 mil. Kč a další tranže ve výši 4 mil. Kč bude následovat. U akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu A pro sociální účely“, která končí v prosinci roku 2009, budou závěrečné faktury splatné v roce 2010, na akci „Domov pro seniory Ždírec – rekonstrukce“ budou v letošním roce jen nepodstatné výdaje. U akce „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“ se předpokládá financování ze státní dotace – ISPROFIN.

Využít část rozpočtovaných prostředků na položce Investice ve školství, a to ve výši 5 mil. Kč. U akce „Gymnázium Chotěboř – přístavba tělocvičny s učebnami“, která bude na přelomu let 2009 a 2010 rozestavěna, je možné snížit finanční krytí s ohledem na splatnost faktur za práce prováděné v závěru roku 2009.

Využít část rozpočtovaných prostředků na položce Investice v kultuře, a to ve výši 4 mil. Kč. U akce „Muzeum Vysočiny Třebíč – vybudování zpřístupněných depozitářů“, která bude na přelomu let 2009 a 2010 rozestavěna, je možné snížit finanční krytí s ohledem na splatnost faktur za práce prováděné v závěru roku 2009.

Využít část rozpočtovaných prostředků na položce Činnost regionální správy, a to ve výši 8 mil. Kč. Tato položka kryje letošní výdaje spojené s přípravou dalšího využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě (provedené demoliční práce v areálu a projekční práce) a opravu hydroizolací na objektu krajského úřadu Žižkova 16 v Jihlavě. Snížení položky neohrozí plánované výdaje.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 0816/19/2009/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí zahájení realizace staveb „Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice“ a „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce chodníků, schodiště a hřiště“ v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení položek:

- Investice ze zdravotnictví ( příloha M4) o částku 31 mil. Kč;

- Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (příloha M1) o částku 2,5 mil. Kč;

při současném snížení položek:

- Investice v sociálních věcech (příloha M4) o částku 16,5 mil. Kč;

- Investice ve školství (příloha M5) o částku 5 mil. Kč;

- Investice v kultuře (příloha M6)o částku 4 mil. Kč;

- Činnost regionální správy (§ 6172) o částku 8 mil. Kč.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí zahájení realizace staveb „Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš“, „ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Jemnice“ a „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce chodníků, schodiště a hřiště“ v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení položek:

- Investice ze zdravotnictví ( příloha M4) o částku 31 mil. Kč;

- Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (příloha M1) o částku 2,5 mil. Kč;

při současném snížení položek:

- Investice v sociálních věcech (příloha M4) o částku 16,5 mil. Kč;

- Investice ve školství (příloha M5) o částku 5 mil. Kč;

- Investice v kultuře (příloha M6) o částku 4 mil. Kč;

- Činnost regionální správy (§ 6172) o částku 8 mil. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový,odbor ekonomický

termín: 30. 6. 2009

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 0