#### ZK-06-2009-08

Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 06/2009 dne 10. 11. 2009

zpracoval: D. Buřičová, O. Homola

předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Zřizovatel kraj Vysočina usneseními č. 0508/07/2007/ZK, č. 0266/04/2008/ZK, č. 0406/05/2008/ZK, č. 1178/26/2008/RK a č. 0076/02/2009/ZK schválil převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 1 392 119 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci projektů:

- projekt "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě"

- projekt "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov"

- projekt "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč"

- projekt "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod"

- projekt "Zdravotnické přístroje v Nemocnici Havlíčkův Brod"

na zvláštní účty jednotlivých projektů s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2008 - 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

V Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci došlo ke zvýšení nákladů na projekt „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ oproti smlouvě s dodavatelem stavby z následujících důvodů:

- změna zatřídění zemin podle geologického posudku

- zvýšené náklady zhotovitele na použití bouracích kladiv při těžení horniny tř.6 a 7, kdy nebylo možno provádět odstřel

- odvoz suti a zeminy, která zůstala v prostoru staveniště po předchozí stavbě

- provedení zemních prací pro přeložku VN ( smlouva Nemocnice s firmou EON zahrnuje pouze vlastní přeložení kabelu)

- úprava statických nároků na nosné zdivo v rámci souladu norem ČSN A EN

a dále vznikly náklady na stavební dozor, dozor BOZP a administraci veřejné soutěže.

V Nemocnici Havlíčkův Brod došlo k navýšení nákladů na projekt „Zdravotnické přístroje v Nemocnice Havlíčkův Brod“ - celková soutěžená cena je vyšší než schválený rozpočet.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vyjmenované navýšené náklady nejsou kryty rozpočtovým opatřením, proto se zastupitelstvu kraje navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení částky převodu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů schválené usneseními č. 0508/07/2007/ZK, č. 0266/04/2008/ZK, č. 0406/05/2008/ZK, č. 1178/26/2008/RK a č. 0076/02/2009/ZK, kterými byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů dle materiálu ZK-06-2009-08, př. 1

Stanoviska:

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 1532/33/2009/RK schválit navýšení částky převodu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, schválené usneseními č. 0508/07/2007/ZK, č. 0266/04/2008/ZK, č. 0406/05/2008/ZK, č. 1178/26/2008/RK a č. 0076/02/2009/ZK, kterými byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů dle materiálu RK-33-2009-75 př. 1

Návrh usnesení:

##### Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navýšení částky převodu z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, schválené usneseními č. 0508/07/2007/ZK, č. 0266/04/2008/ZK, č. 0406/05/2008/ZK, č. 1178/26/2008/RK a č. 0076/02/2009/ZK, kterými byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů dle materiálu ZK-06-2009-08, př. 1.

odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, odbor majetkový

termín: 31. 12. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1