#### ZK-03-2011-72

FOND VYSOČINY – grantový program „Čistá voda 2010“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 3/2011 dne 10. 5. 2011

zpracoval(a): P. Bureš, R. Zvolánek

předkládá: J. Matějek

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2010. Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 007/243/10 mezi krajem Vysočina a svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč byla uzavřena dne 7. 7. 2010 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Vodovod Stařečsko“. Na tento projekt byla schválena částka 184 000 Kč. Podpora představuje 38,98 % z celkových nákladů na projekt, které činí 472 000 Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 10 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 7. 5. 2011 by měl být projekt zhotoven. Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč dne 3. 3. 2011 požádal o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2011 (viz materiál RK-11-2011-58, př. 1). Žádost je odůvodněna problémy s vlastníky dotčených pozemků.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 007/243/10 podle materiálu
ZK-03-2011-72, př. 2, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2011.

Stanoviska:

Usnesením č. 0670/15/2011/RK dne 26. 4. 2011 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 007/243/10 dle materiálu ZK-03-2011-72, př. 2.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 007/243/10 dle materiálu ZK-03-2011-72, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 10. 5. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2