#### ZK-01-2013-08

Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 – žádost o změnu v projektu

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2013 dne 19. 2. 2013

zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec

předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Usnesením č. 0368/04/2012/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 - jedním ze schválených projektů byl projekt města Humpolec, evidenční číslo FV00301.0053. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 16. 07. 2012 (materiál ZK-01-2013-08, př. č. 3). Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, předkládaná změna projektu spočívá v prodloužení termínu realizace projektu „Vzdělávání v oblasti ICT“ do 30. 06. 2013 a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-01-2013-08, př. 1. Tato změna by nijak neovlivnila hodnocení projektu směrem dolů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-01-2013-08, př. 2.

Žádost byla schválena Radou Kraje Vysočina 29. 01. 2013, usnesení č. 0159/04/2013/RK.

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV00301.0053.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-01-2013-08, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 28. 2. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3