#### ZK-02-2014-100, př. 2

počet stran: 2

|  | Předběžný projektový záměr (podrobně viz RK-26-2012-21) | Aktuální stav projektového záměru (ke dni 5. 3. 2014) |
| --- | --- | --- |
| Dotační titul | EHP fondy 2009 – 2014 | EHP fondy 2009 – 2014 Program CZ 06 – Kulturní a dědictví a současné umění Programová oblast č. 16 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví |
| Výše dotace, kterou je možné v rámci dotačního titulu získat | Max. do výše 85 % uznatelných nákladů1 | Max. do výše 80 % uznatelných nákladů (pozn. pro obce a kraje)2, a zároveň v rozmezí min. 4 216 000 Kč – max. 29 760 000 Kč2 |
| Cíl připravovaného projektu | Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra | Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra |
| Harmonogram projektu | Vyhlášení výzvy | I. výzva 9/2012 (II. výzva 4/2013) | 3/2014 |
|  | Ukončení realizace | 4/20161 | 4/20162 |
|  | Doba výzvy | 3-4 měsíce1 | 3 měsíce2 |
|  | Doba hodnocení projektu | 6-8 měsíců1 | 5-6 měsíců2 |
|  | Doba realizace projektu (max.) | 32-35 (25-28) měsíců | 16 měsíců |
| Náklady projektu | celkem, z toho: | 31 mil. Kč | 35,5 mil Kč |
|  | přípravná a projektová dokumentace | 2 mil. Kč3 | 2 mil Kč |
|  | realizace obnovy pivovaru | 12 mil. Kč3 | 14 mil. Kč |
|  | realizace opravy kaple | 17 mil. Kč3 | 18,5 mil. Kč 4 + 1 mil. |
| Majetkové vztahy | úkol RK pro OKPPCR: zahájit jednání o bezúplatném podmíněném převodu kaple Kámen | Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností Věžná |

| Příprava projektu | úkol RK pro OKPPCR: zahájit přípravu projektu | Digitální zaměření obou objektů (kaple a pivovaru) Stavebně historických průzkum obou objektů Stavební záměr obnovy kaple Panny Marie Bolestné Stavební záměr revitalizace bývalého pivovaru hradu Kámen Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace (firma TRANSAT architekti) Projektová dokumentace pro územní řízení pro oba objekty Vydání územních rozhodnutí Projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby Vydání stavebního povolení (pro pivovar) a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (pro kapli) Smlouva o dílo na zpracování žádosti o grant z EHP fondu |
| --- | --- | --- |
| Finanční prostředky určené pro přípravu projektu | 1 mil Kč. | 875 tis. Kč + 75 tis. Kč |
| Bilaterální spolupráce | v rámci předběžného projektového záměru nebylo neřešeno | pro předložení projektu není nezbytná; v případě spolupráce s norským partnerem výrazné bodové zvýhodnění v rámci hodnocení; 10–12/2013 navázání neformálního vztahu se zástupci společnosti – NIKU (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research) 6. 2. 2014 – účast na Kontaktním semináři realizovaném MK ve spolupráci s Arts Council Norway (zahraniční partner Programu CZ06) 7. 2. 2014 – pracovní jednání zástupců OKPPCR a MVP se zástupcem společnosti NIKU na hradě Kámen ve věci partnerství v rámci předmětného projektu |

# Footnotes

Informace z pracovních porad vedení MK se zástupci krajských úřadů, rok 2012

Informace ze zahajovací konference programu CZ06, 5. 2. 2014, Praha

Odborný odhad nákladů v rámci předběžného projektového záměru

Zpřesnění nákladů v rámci dalšího stupně projektové dokumentace – projektu pro stavební povolení a ohlášení stavby

Předpokládané navýšení rozpočtu v souvislosti se zkrácením doby realizace stavby

V rámci uvedených aktivit při přípravě projektu byla proinvestována částka ve výši 875 tis. Kč. Částka ve výši 75 tis. Kč je vázána smlouvou o dílo.