#### ZK-03-2014-41

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 3/2014 dne 13. 5. 2014

zpracovala: K. Lisá

předkládá: M. Kružíková

## Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Zpřístupnění telčského podzemí“, podpořeného grantovým programem Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012.

V rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 byla přiznána městu Telč (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 200 000 Kč na projekt „Zpřístupnění telčského podzemí“ (dále jen „projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 31. 8. 2013. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace schváleného zastupitelstvem kraje dne 25. 6. 2013 usnesením č. 0314/04/2013/ZK byl termín realizace projektu prodloužen do 31. 5. 2014 (smlouva vč. dodatku je obsahem přílohy č. 1 materiálu).

Dne 26. 3. 2014 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2014. Tato žádost je obsahem materiálu 
ZK-03-2014-41, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OKPPCR“) zastupitelstvu kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011 dle materiálu ZK-03-2014-41, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění. Výše uvedená akce je součástí komplexního, finančně i technicky náročného projektu řešícího stavební úpravy a umístění technologie expozice v podzemních prostorách nám. Zachariáše z Hradce. Celý projekt je v rozsahu cca 12 mil. Kč podpořen z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Podpora z Fondu Vysočiny je směřována až na závěrečnou část projektu – vytvoření expozice a nákup moderních technologií. V současnosti jsou dokončeny projektové práce a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie vybavení a expozice podzemních prostor.

## Stanoviska:

Rada Kraje Vysočina

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 4. 2014 a usnesením č. 0683/12/2014/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.

## Návrh usnesení:

## Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011 dle materiálu 
ZK-03-2014-41, př. 3.

odpovědnost: OKPPCR

termín: 30. 5. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3