#### ZK-04-2015-82

Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2014“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2015 dne 23. 6. 2015

zpracoval: E. Horná, R. Zvolánek

předkládá: Z. Chlád

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2014. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Cejle dne 13. 5. 2014 usnesením č. 0260/03/2014/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace FV00865.0031 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Cejle byla uzavřena dne 13. 6. 2014 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Vybudování nové kanalizace z obce do biologického rybníka a prodloužení kanalizace v obci“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-04-2015-82, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 272 189 Kč, což představuje 67,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 406 252 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2015, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 7. 2015 závěrečnou zprávu. Obec Cejle dne 27. 5. 2015 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 12. 2015. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-04-2015-82, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu
ZK-04-2015-82, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 12. 2015 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 1. 2016.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektu.

Rada kraje dne 2. 6. 2015 usnesením č. 1036/18/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu
ZK-04-2015-82, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu
ZK-04-2015-82, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 31. 1. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3