ZK-05-2015-87, př. 2

Počet stran: 2

FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV00842.0002

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:  70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu dodatku pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s. Jihlava,

číslo účtu: 4050005211/6800

variabilní symbol: 230214

a

Městys Křižanov

adresa / se sídlem: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov

# IČO: 00294616

# zastoupen: Marií Smejkalovou, starostkou městyse

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 3123-751/0100

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace, č. smlouvy: FV00842.0002 ze dne 
8. 7. 2014, na akci „Přechody pro chodce v Křižanově – osvětlení“ je změna termínu realizace projektu.

III.

- Čl. 7. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým Čl. 7. odst. 1, který zní:

„1)	 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 8. 2015.“

2)  V Čl. 8 písm. d) smlouvy se slova „31. 7. 2015“ ruší a nahrazují slovy „31. 8. 2015“.

3)  V Čl. 8 písm. f) smlouvy se slova „31. 8. 2015“ ruší a nahrazují slovy „30. 9. 2015“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s  platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

- Tento dodatek byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015 usnesením č. ……………………

V Křižanově dne ...........................			V Jihlavě dne ................................

Za Příjemce						 Za Kraj

Marie Smejkalová  	Ing. Vladimír Novotný

starostka městyse	náměstek hejtmana

……………….….……………….			………………….….……………….
podpis						podpis

.