ZK-06-2015-74, př. 3

počet stran: 2

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

ID ZZ01178.0043

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: 	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:	  70890749

zastoupený:		MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina

bankovní spojení:  	Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 		4050004999/6800

(dále jen “Kraj”)

a

Statutární město Jihlava

se sídlem: 		Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

- IČO:			00286010

zastoupené:		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		1466072369/0800

(dále jen “Příjemce”)

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01178.0043 uzavřené dne 5. 6. 2015 (dále jen „Smlouva“) takto:

I.

- V Čl. 7 Smlouvy (Podmínky použití dotace) se odst. 1) ruší a nahrazuje novým odst. 1), který zní: „Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději do 15. prosince 2015“.

2. V Čl. 8 Smlouvy (Základní povinnosti příjemce) se písm. f) ruší a nahrazuje novým písm. f), které zní: „Doručit Kraji do 15. prosince 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:

  - stručný popis realizace obnovy kulturní památky

  - finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování

  - kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů obnovy a jejich úhradě,

  - doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem obnovy)“.

II.

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

VI.

O uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. listopadu 2015 usnesením č.

V ………………….. dne…………				V Jihlavě dne

…………………………….	  ………………………………

Ing. Vratislav Výborný					RNDr. Marie Kružíková

náměstek primátora						členka Rady Kraje Vysočina