#### ZK-01-2016-11

Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2016 dne 2. 2. 2016

zpracovali: K. Jiráková, P. Pavlinec

předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Usnesením č. 0279/04/2015/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015. Jedním ze schválených projektů byl projekt Města Ledeč nad Sázavou, evidenční číslo FV01184.0036 - „Modernizace webových stránek města Ledeč nad Sázavou“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 23. 7. 2015 (příloha č. ZK-01-2016-11, př. 3). Starosta města Ledeč nad Sázavou, Ing. Zdeněk Tůma, se obrátila na Kraj Vysočina se žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2016, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-01-2016-11, př. 1). Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu, ostatní podmínky smlouvy se nemění.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně a včas (přijato 30. 10. 2015), před termínem pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2016-11, př. 2.

Stanoviska:

Tento materiál byl schválen radou kraje dne 12. 1. 2016, usnesení č. 0072/02/2016/RK.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01184.0036.

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2016-11, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 28. 2. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3