#### ZK-02-2016-105

Žádost o dotaci a registraci akce v ISPROFIN „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2016 dne 29. 3. 2016

zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt

předkládá: P. Krčál

Popis problému:

Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby dle zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro 174 klientů s mentálním a kombinovaným postižením od tří let věku. Zamýšlenou investiční akcí je výstavba nového pavilonu pro 48 klientů, jejichž zdravotní stav odpovídá čtvrtému stupni mentálního a zdravotního postižení. V současnosti užívaný pavilon je postaven v letech 
1989 - 1992. Svými dispozicemi již neodpovídá současným trendům a kritériím na poskytování pobytových sociálních služeb. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí samostatná oddělení o pěti průchozích pokojích a kapacitě 28 lůžek. Na jeden pokoj tak připadá 5 - 6 klientů, přičemž celé oddělení je otevřené a jednotlivé pokoje zároveň slouží jako centrální chodby pro personál i návštěvy. V průběhu let byly provedeny pouze drobné stavební opravy. Ani komplexní rekonstrukcí objektu, s náklady srovnatelnými s výstavbou nového pavilonu, by nebylo dosaženo odpovídajícího a důstojného prostředí k péči o takto velmi těžce zdravotně a mentálně postižené klienty.

Vhodným řešením současného stavu je výstavba zcela nového pavilonu v prostorách areálu Domova Kopretina Černovice. Jako nejvhodnějším místem byl vybrán pozemek, kde se nyní nachází dvě dřevostavby přízemních domků a pavilon OKAL z počátku 80. let. Všechny tyto objekty vyžadují k dalšímu užívání rozsáhlou rekonstrukci. Nově postavený pavilon by byl dispozičně řešen jako dvoupodlažní budova, rozdělená centrálním přístupem na dvě symetrická křídla, čímž vzniknou čtyři samostatná oddělení. Na každém z nich bude pro klienty k dispozici šest dvoulůžkových pokojů, centrální koupelna, návštěvní a odpočinková místnost. Dále zde bude zázemí pro personál a prostory pro přípravu stravy. Umístění pavilonu ve svahu umožní výjezd z každého pokoje do zahrady, resp. na terasu druhého podlaží. Původní pavilon bude po opuštění současnými klienty zrekonstruován k poskytování chráněného bydlení. Současně bude pavilon otevřen i možnosti případné integrace klientů z Domova Lidmaň, příspěvkové organizace. Z časového hlediska bude možná rekonstrukce stávajícího objektu probíhat až v letech 2019 – 2020 a výstavba nového pavilonu by byla podle harmonogramu realizována v období 2017 – 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dotačním programem „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310“ umožňuje oprávněným žadatelům čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu skrze systém ISPROFIN. Kraj Vysočina již tyto dotační příležitosti v minulosti využíval. Posledním schváleným projektem v realizaci je akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“. V roce 2015 byly pro program 113 310 aktualizovány podmínky čerpání, současně MPSV zveřejnilo výzvu pro čerpání z tohoto programu. Při minimální 25% účasti žadatele je možné čerpat finanční dotaci na jednu akci/projekt až do výše 50 milionů korun. Konečný termín pro podání žádostí byl stanoven na 15. 3. 2016, konečný termín realizace projektů na 31. 12. 2018. Záměr výstavby nového pavilonu byl se zástupci MPSV předběžně projednán.

Vzhledem k tomu, že výzva na čerpání z programu MPSV byla zveřejněna ke konci roku 2015, nebyly finanční prostředky kraje pro realizaci akce zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2016. V současné době se předpokládají finanční potřeby projektu ve výši cca 76 000 000 Kč, přičemž požadovaná výše dotace z MPSV je stanovena v maximální výši 50 000 000 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:

- vzít na vědomí informaci o přípravě investiční akce „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“ dle materiálu RK-10-2016-41, př. 1 a materiálu RK-10-2016-41, př. 2;

- schválit závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na investiční akci „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“ ve výši min. 25 % nákladů akce.

Stanoviska:

Usnesením 0466/10/2016/RK ze dne 15. 3. 2016, rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje:

- vzít na vědomí informaci o přípravě investiční akce „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“ dle materiálů RK-10-2016-41, př. 1 a RK-10-2016-41, př. 2;

- schválit závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“ ve výši min. 25 % nákladů akce.

Návrh usnesení:

##### Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o přípravě investiční akce „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“ dle materiálů ZK-02-2016-105, př. 1 a ZK-02-2016-105, př. 2;

schvaluje

závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na „Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu“ ve výši min. 25 % nákladů akce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 31. 3. 2016

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2