#### ZK-05-2016-119

Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2015“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2016 dne 13. 9. 2016

zpracoval: E. Horná, R. Zvolánek

předkládá: Z. Chlád

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2015. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Lipnice nad Sázavou dne 23. 6. 2015 usnesením č. 0354/04/2015/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace FV01280.0027 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Lipnice nad Sázavou byla uzavřena dne 29. 7. 2015 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV Lipnice nad Sázavou“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-05-2016-119, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 182 380 Kč, což představuje 60,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 303 966 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 8. 2016, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 9. 2016 závěrečnou zprávu. Obec Lipnice nad Sázavou dne 5. 8. 2016 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do května 2017. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2016-119, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027 dle materiálu
ZK-05-2016-119, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 5. 2017 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 6. 2017.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektu.

Rada kraje dne 30. 8. 2016 usnesením č. 1588/27/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027 dle materiálu ZK-05-2016-119, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027 dle materiálu
ZK-05-2016-119, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 31. 12. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3