#### ZK-05-2016-68

Projektová příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městem Havlíčkův Brod

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2016 dne 13. 9. 2016

zpracovala: Z. Berka

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Jedná se o pokračování projektové přípravy záměru výstavby nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Záměr výstavby uvedeného objektu je plánován v lokalitě „Ostrov“, na pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a částečně i na pozemcích jiného vlastníka (některé inženýrské sítě). Rada kraje usnesením 1604/26/2015/RK rozhodla

- podat žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající ve změně funkčního využití plochy P39 nebo její části a popřípadě části plochy Z109 na nové využití – občanská vybavenost pro umístění budovy Krajské knihovny Vysočiny;

- zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV.

OM na základě tohoto usnesení zahájil projektovou přípravu akce. O způsobu zadání a uzavření smlouvy na zpracování návrhu stavby, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodl, v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Smlouva o dílo byla uzavřena s Ing. Milanem Stejskalem, Česká Bělá 131, 582 61 Česká Bělá, IČO 63584719. O tomto kroku byla rada kraje informována na svém jednání č. 11/2016 dne 22. 3. 2016 (usnesení 0538/11/2016/RK).

Změna územního plánu je v současné době zplatněna.

Návrh stavby a dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby byly v průběhu zpracování konzultovány se zástupci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina, se zástupci uživatele, tj. Krajské knihovny Vysočiny a se zástupci města Havlíčkův Brod. Návrh a dokumentace řeší jak novostavbu KKV – investor Kraj Vysočina - tak objekt parkovacích stání – investor město Havlíčkův Brod.

Rada města Havlíčkův Brod projednávala dne 9. 5. 2016 problematiku výstavby Krajské knihovny a přijala usnesení 409/16, ve kterém souhlasí s umístěním stavby Krajské knihovny na pozemcích par. č. 1876/1, 1876/5, 1876/6, 1876/7, 1876/8, 1876/26, 1876/27, 1876/28, 1876/29, 1876/30, 1876/31, 1876/32 a par. č. st. 6157 katastrální území Havlíčkův Brod a s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu. A dále usnesení 408/16, ve kterém Rada města pověřuje Bc. Ivanu Mojžyškovou a Bc. Libora Honzárka jednáním a koordinací postupu přípravy stavby společné investice Krajské knihovny s Krajem Vysočina.

Město Havlíčkův Brod jedná s vlastníky pozemků par. č. 1876/38 a par. č. 1876/9, k.ú. Havlíčkův Brod (bývalý náhon) o možnosti prodeje těchto pozemků ve prospěch stavby Krajské knihovny, respektive souvisejícího parkoviště či rozptylové plochy.

V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu. Návrh obsahuje budovu KKV a sousední budovu dvoupodlažního objektu parkoviště pro osobní automobily.

Schválený rozpočet kraje Vysočina, pro rok 2016, obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 Kultura, částku 1 800 tis. Kč určenou na projektovou přípravu akce. Z této částky bylo dosud čerpáno ve výši 822,5 tis. Kč.

Zpracovaná projektová dokumentace (dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby) člení stavbu na jednotlivé stavební objekty, které budou realizovány jednotlivými investory tj. Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Pro další postup v projektové přípravě záměru je potřebné připravit zadávací řízení na veřejnou zakázku za zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby), výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a výkonu autorského dozoru budoucí stavby je navrhováno realizovat prostřednictvím podlimitní veřejné zakázky na služby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, dokumentace stavby“. Tato veřejná zakázka bude zadávána společně s městem Havlíčkův Brod a na následném financování se bude kraj i město podílet v rozsahu služeb vztahujících se k jim investovaným objektům. Cena těchto služeb bude vyplývat z nabídkové ceny uchazeče vybraného na základě zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Jednotlivé rozdělení stavebních objektů, rozhodné pro určení podílu pro financování veřejné zakázky, je uvedeno v odst. 2., článku II. materiálu ZK-05-2016-68, př. 1. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, dokumentace stavby“, rozhodnout uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o společném postupu zadavatelů, dle materiálu ZK-05-2016-68, př. 1. Tato smlouva bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky. S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje spojené s pořízení dalších stupňů projektové dokumentace jsou obsaženy v návrhu rozpočtu roku 2017.

Stanoviska:

Usnesením 0991/19/2016/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2016-38, př. 1

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky k materiálu a souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2016-68, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2016

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2