#### ZK-05-2017-92

Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2016“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2017 dne 12. 9. 2017

zpracoval: R. Zvolánek

předkládá: M. Hyský

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2016. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Plandry dne 10. 5. 2016 usnesením č. 0264/03/2016/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace ID FV01576.0077 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Plandry byla uzavřena dne 24. 5. 2016 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Přístavba veřejné kanalizace a novostavba ČOV“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-05-2017-92, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 94 750 Kč, což představuje 50,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 189 500 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 8. 2017, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 9. 2017 závěrečnou zprávu. Obec Plandry dne 29. 6. 2017 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 28. 2. 2018. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2017-92, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu ZK-05-2017-92, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 28. 2. 2018 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 3. 2018.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektu.

Rada kraje dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1587/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu RK-27-2017-66, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu
ZK-05-2017-92, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 30. 9. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3