WS – přehled stavu řešení

Studie CIP IZS Jihlava.

(Hlášení 01 k 25.5.2007)

Harmonogram pracovních seminářů

WS01    4.6.2007

HZS kraje Vysočina

Pavel Maslák

602 790 978, 950 285 920 pavel.maslak@hasici-vysocina.cz

František Zadina

607 520 155, 567 584 455

frantisek.zadina@hasici-vysocina.cz

Jiří Němec

776 808 995, 567 584 497 jiri.nemec@hasici-vysocina.cz

Luděk Prudil

602 373 463, 950 819 720 ludek.prudil@grh.izscr.cz

ZZS kraje Vysočina

Lukáš Kettner

602 224 603, 567 571 244

kettner@zzsvysocina.cz <mailto:kettner@zzsvysocina.cz>

WS02    6.6.2007

PČR

Petr Vaňata

974 848 101 iosppcr@mvcr.cz

Josef Šibíček

606 740 339, 974 621 205  ooobrn@mvcr.cz

Josef Bačkovský

602 405 818, 974 266 220  orpji@mvcr.cz

PČR (dálniční policie)

Leoš Tržil

602 778 412, 974 621 250

odpsjmk@mvcr.cz

Městské policie v kraji Vysočina

Jan Frenc

602 571 088, 567 167 500 mestska.policie@jihlava-city.cz

WS3    7.6.2007

AČR – 153. ZP

Stanislav Mrvka

973 325 300, 724 801 129 Stanislav.Mrvka@army.cz

AČR – KVV Jihlava

Vladimír Trávník

724 605 261, 973 433 301

kvv.jihlava@seznam.cz

SSÚS kraje Vysočina

Zdeněk Vacek

602 753 328, 567 117 159

vacek.z@suszr.cz

SSÚD

SÚD 2 Bernartice

Josef Báňa

602 356 938, 567 218 860 josef.bana@rsd.cz

SÚD 3 Velký Beranov

Václav Kulakovský

602 356 930, 317 856 847 vaclav.kulakovsky@rsd.cz

SÚD 4 Domašov

Miroslav Lysý

602 356 933, 546 440 238 miroslav.lysy@rsd.cz

WS04    8.6.2007

ČHMÚ  pobočka ČHMÚ Brno

Milan Šálek

724 185 618, 541 421 072 salek@chmi.cz

Miloš Vystrčil

606 767 544, 564 602 140 vystrcil.m@kr-vysocina.cz

JEDU

Zdeněk Linhart

602 254 189, 561 102 000 linhaz1.edu@mail.cez.cz

Jednotný systém dopravních informací

Jaroslav Zvára

603 505 855 jzvara@volny.cz

WS05    11.6.2007

KrUV

Odbor sekretariátu hejtmana

Martin Kalivoda

kalivoda.m@kr-vysocina.cz

Oddělení pro řešení mimořádných situací

Jan Murárik

724 650 142, 564 602 131 murarik.j@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky

Petr Pavlinec

724 650 102, 564 602 114 pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

Václav Kodet

603 556 777, 564 602 147 kodet.v@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Petr Bureš

724 650 115, 564 602 204 bures.p@kr-vysocina.cz

Jaroslav Mikyna

724 650 117, 564 602 267 mikyna.j@kr-vysocina.cz

WS06    15.6.2007

Hejtman

GŘHZS

Doplňující materiály dle zápisu:

vnější havarijní plán JE Dukovany (poskytne J. Murárik)

Nemáme

nová koncepce rozvoje operačních středisek HZS krajů (IBM si vyžádá na GŘ HZS)

Řešeno ve spolupráci RCS / GŘ HZS

přehled základních požadavků na zajištění krizového řízení v kraji Vysočina - standardy vybavení místnosti krizového řízení (poskytne J. Murárik/P. Pavlinec)

korespondence mezi hejtmanem a generálem Štěpánem týkající se integrace krizového a operačního řízení (poskytne J. Murárik/P. Pavlinec)

projekt obnovy HW a SW pro potřeby ZZS kraje Vysočina (poskytne M. Němeček)

podmínky ZZS kraje Vysočina týkající se centralizace tísňového volání a integrace operačního a krizového řízení v kraji Vysočina – materiál zpracovaný pro potřeby pracovní skupiny CIP na jaře 2006 (poskytne J. Murárik)

Stav zpracování k 25.5.2005.

V současné době probíhá:

- sumarizace základních materiálů a jejich studium

- promítnutí základních materiálů do systémových modelů

- úpravy základních modelů dle předpokládaného uspořádání jednotlivých složek IZS, přípravná parametrizace modelů

- příprava podkladů pro jednotlivé pracovní semináře

Materiál:

- Pracovní materiály:

    - Harmonogram pracovních seminářů pro analýzu stavu a rizik

    - Podklady pro pracovní semináře - pro účastníky

    - Struktura pro statickou analýzu rizik a cílů

    - Struktura pro SWOT analýzu

    - Návrh modelu pro dynamickou analýzu cílů a rizik

- Smlouva

    - Smlouva probíhá příslušnými procesy uvnitř IBM

Legenda:

- Obdržené

- Předané

- Zpracované

- Ve zpracování

- Důležité

- Problém

- Informativní

- nejasné

Stav řešení ve vztahu ke Smlouvě:

V souladu se smlouvou je řešena fáze A-01 Analýza. Vzhledem k složitější situaci v objasnění současného stavu řešení projektu ISKŘ řešeného fy Asseco na základě zadání GŘ HZS a návazně objasnění koncepčních vazeb pro aplikace na úrovni krajů je fáze A-01 opožděna oproti harmonogramu. Její ukončení s předpokládá 18.6.2007. Vzhledem k tomu, že se tím ovšem hlouběji objasnila navazující fáze A-02 Návrhy řešení, jak v oblasti užití pracovišť KŘ, tak v oblasti návazností dispečerských a operačních pracovišť, bude fáze A-02 postupovat rychleji, než jsme předpokládali a její závěr tudíž bude v souladu s harmonogramem. Rovněž koncový termín projetu tím není ovlivněn.