Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

##### ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

konaného dne 16. 7. 2007

Přítomni: (dle prezenční listiny)

| Zdeněk Kadlec, KrÚ OSH | Radim Schell, KrÚ OSH |
| --- | --- |
| Petr Pavlinec, KrÚ OI | Ivo Kněžek, IBM |
| Jiří Němec, HZS kraje Vysočina | Lubomír Korbel, IBM |
| František Zadina, HZS kraje Vysočina | Boris Šraut, IBM |
| Radek Dvořák, IOS PČR, kraj Vysočina |  |
| Petr Vaněk, KrÚ OI |  |
| Martin Němeček, ZZS kraje Vysočina |  |

Na základě stanoveného programu jednání Řídícího výboru a ve vazbě na probíhající řešení Studie proveditelnosti byly projednány následující body:

- Kontrola plnění úkolů:

- distribuční adresa na všechny členy řídícího výboru byla upravena - splněno

- první draft studie – fáze A-01 - byl odevzdán jak v elektronické, tak v písemné podobě  - splněno

- rozeslání týdenních reportů  na centrální adresu – v této fázi řešení nahrazeno odevzdáním draft verze výstupního materiálu a jeho doplňky (ŘV konstatoval, že draft verze výstupního materiálu v podstatě obsahuje informaci, která byla očekávána původně formou týdenních reportů)

- Kontrola plnění obsahového řešení

    - řešení probíhá v souladu s dohodnutým postupem, je třeba výstupní materiál dělit do menších souborů vzhledem k možnostem jednodušší distribuce po síti e-mailem, byly dohodnuty termíny pro dokončení pracovních seminářů s odborem lesního a vodního hospodářství, MP Jihlava, SSUS a ředitelkou úřadu

    - bylo dohodnuto, že operativně proběhnou užší jednání (zejména dvoustranné jednání mezi zástupci objednatele a zpracovatele studie) o struktuře výsledného materiálu, jeho obsahu a doporučeních po jednotlivých složkách, jednání proběhnou v příštím týdnu

- Upřesnění představ zadavatele

- Bylo vysvětleno doplňující stanovisko zadavatele k řešení studie  o tvorbě variant řešení, vlastních variantách a únosném finančním objemu – řešitel akceptoval tento přístup a rozpracuje jej v závěrečném dokumentu

- V materiálu bude rovněž řešeno doporučení realizace, která bude schopna života i bez prostorové integrace jednotlivých pracovišť, případně i následného řešení prostorové integrace.  Takto navržené doplnění je řešitelem akceptováno a v souladu s jeho záměry.

- Připomínky k předanému materiálu

- do 23.7. 2007 do 16:00 hod. předají členové řídícího výboru své připomínky  p. Schellovi a p. Kadlecovi (na e-mailové adresy schell.r@kr-vysocina.cz; kadlec.z@kr-vysocina.cz), ti budou připomínky sumarizovat a provedou jejich konsolidaci,  zkompletují je a vyloučí duplicity, pošlou řídícímu výboru a zpracovateli

- Projednání základních připomínek k materiálu

- Na základě příslušných částí popisu řešení byly vzneseny dotazy na vysvětlení záměru, významu a zaměření řešení. Řešitel tyto dotazy zodpověděl a závěry z nich promítne do výsledného řešení.

- Byly předány změny systému přelivů TV 112 u HZS – budou zapracovány

- Je třeba detailněji rozpracovat postavení jednotlivých pracovišť Operačního štábu KŘ – bude provedeno

- Je třeba řešit jiný systém užití nahrávacího zařízení pro IZS – současný stav interpretovaný jako 30% využitelnost nahrávej je ve skutečnosti na úrovni 70% , tedy na hraně průchodnosti – řešení bude upraveno.

- Je třeba rozmyslet problematiku přelivů u ZZS – bude provedeno

- Ve výsledném materiálu je třeba zpracovat výkladový slovník pojmů – bude akceptováno

- Vzhledem k déletrvající nepřítomnosti ředitele ZZS není možné provést konečné projednání a vypořádání připomínek týkajících se působnosti ZZS kraje. Objednatel tímto vyjadřuje souhlas s tím, aby zpracovatel odevzdal ve sjednaném termínu studii ve verzi, v níž nebudou potenciální připomínky ZZS ještě zapracovány. Tato verze bude přijata objednatelem s výhradou. Dále vyjadřuje objednatel souhlas s tím, aby případné změny studie vyvolané vypořádáním připomínek ZZS zpracovatel předal objednateli v náhradním termínu do 15. 8. 2007. Zpracovatel studie však současně výslovně souhlasí s prodloužením smluvního termínu pro předložení připomínek objednatele k odevzdané konečné verzi studie, a to z 15 na 30 pracovních dnů. Tento termín se týká všech samostatných fází díla uvedených ve smlouvě o dílo.

Zapsal: B. Šraut dne 16. 7. 2007.