Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

##### ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

konaného dne 25. 6. 2007

DRAFT (nutno doplnit)

Přítomni: (dle prezenční listiny) (nutno doplnit)

|  | Petr Vaněk, KrÚ OI |
| --- | --- |
| Jan Murárik, KrÚ OSH | Ivo Kněžek, IBM |
| Petr Pavlinec, KrÚ OI | Lubomír Korbel, IBM |
| Jiří Němec, HZS kraje Vysočina | Boris Šraut, IBM |
| Radek Dvořák, IOS PČR, kraj Vysočina |  |
| Martin Němeček, ZZS kraje Vysočina |  |
| Stanislav Maštera, Městská Policie Jihlava |  |

Na základě stanoveného programu jednání Řídícího výboru a ve vazbě na probíhající řešení Studie proveditelnosti byly projednány následujíí body:

- určení periodicity jednání řídícího výboru

první fázi draft materiálu je třeba odevzdat nejpozději 13.7.2007

materiál bude rozeslán elektronicky na upřesněné adresy (nutno doplnit) cip@....

dle smlouvy – bude fyzicky předán včetně předávacího protokolu - kontaktní osoba p. Pavlinec

jednání dalšího řídícího výboru je nastaveno na:

16.7. 2007   16:00

31.7.2007    16:00

zasedačku zajistí KrU

- určení  periodicity předkládání pravidelných reportů zpracovatele o postupu prací na Studii

Reporty budou posílány týdně na příslušnou e-mail adresu (cip@....)

- způsob projednávání a provedení oponentury jednotlivých částí a verzí Studie

Akceptace - připomínky k předaným materiálům soustředí p. Schell, připomínky budou zasílány na dvě e-mailové adresy:

p. Schell

p. Kadlec

Interně (v rámci Řídícího výboru) bude dohodnuta závěrečná verze připomínek

T: do týdne po předání

- kontrola plnení stanovených úkolu dle záznamu jednání RV ze dne 4. 5. 2007

Všechny úkoly byly splněny.

Koncepce OP HZS byla operativně projednána s jednotlivými zainteresovanými pracovišti kraje i GŘ HZS. Zpracovateli je situace dalšího vývoje zřejmá, bude dále dopřesněna na dalším jednání se zástupci GŘ HZS.

- kontrola časového plánu a postupu zpracování studie (zhodnocení dosaženého stavu od prvního jednání)

Stav rozpracovanosti:     Ukončena analýza, provedeny základní WS, připraveny WS s doporučenými organizacemi v rámci sledované struktury

Proveden základní rámec syntézy požadavků ve smyslu:

- celkových požadavků řešení

- funkčních postupů jednolivých složek

- vysvětleny principy Modelu CIP IZS

- připravuje se 1. verze draft výstupního materiálu

Ve vztahu k výslednému řešení je třeba se soustředit na limitní meze modelu ve smyslu

nejrychlejší a nejlacinější varianty řešení

realistické varianty řešení dle významu a pozice kraje (s významem dostatečná komplexnost za     odpovídající finanční prostředky)

Topologické dispozice - je třeba projednat va WS s příslušnými odbory KrU ve vazbě na prostorovou integraci

Řídící výbor konstatuje: článek 2 bod 2 smlouvy o dílo specifikuje zástupce předsedy řídícího výboru, což byl Mgr. M. Kalivoda. Jelikož tento ukončil pracovní poměr na KrU, řídící výbor souhlasí s ustavením Ing. Kadlece zástupcem předsedy řídícího výboru.

Zapsal: B. Šraut dne 25. 6. 2007.