Výtisk číslo: 1

Kraj Vysočina

Technická studie implementace

Kontaktní centrum samosprávného kraje

Říjen 2007

© 2007 NESS Czech s.r.o., Všechna práva vyhrazena

| Verze dokumentu | zpracoval | datum |
| --- | --- | --- |
| 0.10 Pracovní verze | Zdeněk Novák | 30.9.2007 |
| 0.11 Pracovní verze, zapracování připomínek PP | Zdeněk Novák | 9.10.2007 |
| 0.12 Pracovní verze, částečné zapracování připomínek ZG | Zdeněk Novák | 15.10.2007 |

Omezující podmínky dokumentu:

„Tento materiál obsahuje informace, které NESS Czech s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv zveřejnění těchto informací, předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností NESS Czech s.r.o. bez jejího souhlasu, bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu § 51 obchodního zákoníku.

Osobní údaje zaměstnanců NESS Czech s.r.o., jsou-li v tomto materiálu uvedeny, podléhají ochraně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údaje mohou být použity jen pro účely, pro něž je tento materiál určen a jakmile pomine uvedený účel, musí adresát tohoto materiálu provést likvidaci zmíněných osobních údajů v souladu s § 20 uvedeného zákona.“

Obsah Studie

1.	Souhrn	5

2.	Zadání Projektu	7

Účel (záměr) Projektu	7

Cíl úvodní části Projektu	7

Předpoklady úspěšného provozu projektu	7

Rizika Projektu	8

2.1	Existující datové zdroje a kooperace	9

2.2	Dokumenty veřejnosprávních agend	9

3.	Analýza současného stavu	11

3.1	Relevantní strategie a projekty	11

3.2	Procesní podpora témat	11

3.3	Technické zabezpečení	18

3.4	Organizační model	18

4.	Předmět projektu – témata obsluhovaná Kontaktním centrem	19

Veřejná správa	19

Cestovní ruch	20

Volný čas – aktivity	21

Zdravotnictví a sociální služby	22

Doprava a přeprava	22

Mimořádné události a situace	23

4.1	Matice kontaktů	23

5.	Procesy Kontaktního centra	25

Inicializační procesy	26

Call Centrum	26

Organizační procesy	26

Správní procesy	27

Obchodní procesy	28

Provozní procesy	29

Technologické (zabezpečovací) procesy	29

6.	Design systému	30

Komunikační kanály spojení s Kontaktním centrem	30

Přístupy uživatelů – třídění, filtrace	31

Přímý přístup na konkrétní informaci	31

Kategorizace uživatelů	31

Technologické (sw) funkce Centra	32

Technické vybavení komunikačních míst	33

Monitoring provozu Kontaktního centra	33

Návrh architektury řešení	34

Popis prvků systému	35

Návrh investičního rozpočtu Projektu	37

Návrh provozního rozpočtu systému	38

Návrh plánu a harmonogramu realizace Projektu	38

Podklady a parametry pro výběr dodavatelů veřejných zakázek	38

7.	Návrh dalšího postupu	39

# Souhrn

Cílem projektu vybudování Kontaktního centra kraje Vysočina (dále také jen KC) je zajištění rovného a transparentního přístupu občanů k informacím týkajícím se vztahů občan-veřejná správa a občan-region bez ohledu na způsob komunikace, kdykoliv a odkudkoliv. Ambicí cílového stavu služeb Kontaktního centra je zajistit z nejbližšího místa (domácnost, obecní úřad, pro pouze informační funkce i tzv. info-kiosek) občanovi/návštěvníkovi

- možnost získat informace o „svých“ vztazích spojených s veřejnou správou či regionem bez potřeby znalosti množství webových adres či telefonních čísel

- možnost vyřídit s veřejnou správou jakýkoliv vztah, který vyžaduje zpracovat oznámení, hlášení či jakýkoliv jiný dokument vztažený ke konkrétní agendě bez ohledu na to, zda příslušnou agendu kompetenčně odbavuje krajský, městský (tzv. III. typu) či obecní úřad.

Pro účely projektu budeme pojmem „veřejná správa“ označovat jak kraje, tak i municipality (samospráva).

Součástí přípravy projektu je zpracování

Technické studie (dále též „Studie“), která bude sloužit jako podklad pro Studii proveditelnosti a jako podklad pro tvorbu zadávací dokumentace pro realizační část projektu.

Studie by mohla být též použita jako významný podklad pro žádost o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů EU.

Předmětem práce Kontaktního Centra  jsou témata, které lze z hlediska hodnoty uživateli členit na:

- popisné informace týkající se kontaktů uživatele a veřejné správy,

- elektronické řešení procesů odbavení životních situací ve veřejné správě – standardizace procesů s využitím již existujících APV,

- popisné informace provozní (typu aktuálních informací o dopravě, zdravotní pohotovosti apod.),

- popisné informace zájmové (turistické, kulturní info apod).

Věcně půjde o procesy (a jejich informační podporu) jejichž řešení je v kompetenci správy kraje a o přístupy k informačním zdrojům pro občany kraje, podnikatele a návštěvníky kraje.

Technologicky bude systém Kontaktního Centra založen na třívrstvé architektuře s využitím webových technologií pro aplikační i komunikační část systému a s využitím konceptu SOA (Servisně Orientovaná Architektura - přístupu pro vývoj, provoz a integraci podnikových aplikací založeném na sdílených distribuovaných službách) při realizaci systému KC.

Databáze KC bude centrální s příslušným zálohováním (provozní a bezpečnostní hledisko, tedy fyzicky v jiném prostoru), což umožní uživatelům on-line přístup k aktuálním datům v kteroukoliv dobu.

Klientská část APV bude využívat webové prohlížeče, propojené na aplikační část portálu KC. Části systému, kde bude vyžadovaná 100% dostupnost, budou řešeny na straně uživatele aplikacemi s využitím technologie schopné pracovat v režimu on-line komunikující s webovými službami na straně serveru nebo v režimu off-line. V tomto stavu se budou data ukládat na straně klienta a po opětovném připojení se data aktualizují na serveru.

Vedle portálové aplikace bude součástí KC Call Centrum s možností volby automatického podávání informací nebo přepojení na kvalifikovaného operátora – v tomto případě zřejmě s časovým omezením (závislost provozní doby na vyhodnocení zájmu o služby prostřednictvím telefonického přístupu).

Kontaktní Centrum bude podporovat všechny aktuálně využívané komunikační kanály – web aplikace, email, textové zprávy, telefonní pevní i mobilní linky, využití hlasových služeb prostřednictvím internetových sítí.

# Zadání Projektu

### Účel (záměr) Projektu

Vybudování Kontaktního centra kraje Vysočina za účelem zajištění rovného a transparentního přístupu občanů k informacím týkajícím se vztahů občan-veřejná správa a občan-region bez ohledu na způsob komunikace, kdykoliv a odkudkoliv.

Kontaktní centrum bude součásti programu elektronizace činností kraje Vysočina v souladu s legislativními a normativními předpisy týkajícími se ISVS a přijaté Koncepce Informatizace kraje Vysočina (říjen 2004).

Pro komunikaci:

- „občan – kraj“ bude v oblasti veřejné správy Kontaktní centrum ústředním přístupovým místem samospráv v kraji Vysočina, výhledově s ambicí jediného přístupového místa po analýze prvotních zkušeností z běžného provozu a případném zapracování připomínek a námětů,

- „návštěvník – kraj“ bude kontaktní centrum jedním z přístupů k relevantním informacím.

### Cíl úvodní části Projektu

Cílem přípravné části projektu je zpracování Technické studie záměru vybudovat Kontaktní centrum kraje.

Studie poskytne přímé podklady pro zpracování navazující Studie proveditelnosti a tvorbu Zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky technologických celků systému a zajištění souvisejících služeb.

- Analýza zadaných témat a druhů informací, které bude Kontaktní centrum obsluhovat. Analýzou pro potřeby definice rozsahu realizačního projektu rozumíme interní diskusi témat, jejich obsahu a předpokládané využitelnosti pro uživatele

- Identifikace interních organizačních procesů, nutných pro zajištění informačních služeb – „interními“ se rozumí ty procesy, které jsou v kompetenci zřizovatele KC, event. v kompetenci jeho provozovatele, pokud bude provoz svěřen mimo interní organizační útvar krajského úřadu

- Analýza rolí spojených s Kontaktním centrem – na straně uživatelů služeb KC i Poskytovatelů dat

- Návrh architektury systému KC

- Definice sady komunikačních kanálů

### Předpoklady úspěšného provozu projektu

Záměr provozovat Kontaktní centrum má multidimenzionální charakter jak z věcného, tak organizačního hlediska. Předpokladem úspěchu – provozu KC a jeho skutečného využívání uživateli – je interní diskuse obsluhovaných témat, rozdělení odpovědnosti za údržbu obsahu a rozdělení technologických kompetencí mezi krajský úřad, ostatní subjekty veřejné správy a samosprávy (městské/obecné úřady, orgány regionů a mikroregionů - jsou-li zřízeny, účelově zřízené instituce), případně mezi další subjekty, které se budou na Kontaktním centru jakkoliv podílet (provoz, sdílení dat, kvalita dat).

### Rizika Projektu

Současný rozvoj „internetových“ informačních zdrojů probíhá v rámci ČR živelně, nejsou (a zřejmě nemohou být) definována pravidla „konceptu info-systému“, rozvoj ovlivňuje mj. schopnost zadavatele získat na „svoje“ záměry (projekty) finanční zdroje. V tomto smyslu jsou na jedné straně k dispozici informace o jedné a téže skutečnosti (události, subjektu, akci, druhu aktivit – např. turistice) na mnoha místech, s různou úrovní kvality dat (úplnost, aktuálnost, spolehlivost), na druhé straně informace o některých podstatných skutečnostech zcela chybí nebo jsou pro praktické využití nedostatečné (obsah, struktura, navigace).

Nejednoznačně zodpovězenou otázkou je úroveň rozsahu (plošného záběru) budování kontaktních center: národní – krajské – města či mikroregionu – jednotlivé obce? Kam patří Kontaktní centrum (část týkající se veřejnosprávních činností a informací) určité územní jednotky ve známém schématu ePUSA, k čemu se bude občan přiklánět, jak bude probíhat marketing tříštící se mezi iniciativy státní správy, veřejné správy a samosprávy?

Dále je třeba zmínit kolísající úroveň datových zdrojů v období běžného provozu informačního portálu (tematicky nebo zpravodajsky orientovaného) – data po ukončení projektů implementace s postupem času ztrácejí na spolehlivosti, nejsou autorizována, nenesou mnohdy časovou známku a zájem uživatelů využívat tyto informační servery tedy rychle klesá. Příkladem může být podle určení či témat různá kvalita dat na serverech www.czecot.com, www.naseeva.cz a dalších, kde např. téma „aktuality“ je obvykle dobře obsloužené, ale odkazy ze serverů jsou mnohdy nefunkční nebo načtená data nejsou aktuální (časově, věcně). Příkladem z kraje Vysočina jsou informační centra – ze cca 40 jednotek je nyní asi 25% aktivních – kolik procent to bylo před rokem a kolik to bude za rok?

Dalším faktorem, který může pro aplikace konceptu „Kontaktní centrum“ nabývat rizikové rysy, je rozvoj postupů a technologií obecně využívaných vyhledávacích nebo geografických serverů (typicky www.google.com resp. www.google.cz, www.mapy.cz apod.), které se v praxi stávají (za situace, kdy jako tazatel typově „vím co hledám“) pro mnoho uživatelů (včetně věkově střední generace) internetu jediným „kontaktním“ místem – realizace informačního požadavku uživatele probíhá obvykle v jediném kroku „dotaz – nalezení informace na primárním zdroji“, tj. např. na webu obecního úřadu, firmy nabízející požadovanou službu, zdravotnického zařízení apod.

Slabou stránkou, která se postupem doby reálně stává rizikem, je způsob řešení elektronizace agend rozhraní „občan-úřad“, případně i „úřad-úřad“ podle toho, kdo má jaké agendy v kompetenci a tedy kdo je „řeší“. Stejnou problematikou (jenom s jiným obsahem) se zabývá stát, krajské úřady, municipality a vedle toho průřezově účelově zřízené instituce zaměřené zpravidla odvětvově (např. doprava, cestovní ruch apod.). Rizikem je případná změna v tomto přístupu – pokud by k ní došlo, budou jednotlivé komponenty elektronizace zřejmě vyžadovat revizi (číselníky, sémantika, syntaxe položek) a z ní vyplývající provedení změn  – potřeba finančních zdrojů a času.

## Existující datové zdroje a kooperace

Pro informační funkce KC bude třeba využívat zdrojů dat, které jsou z hlediska správy dat (a garance jejich kvality) primární. Primárními (a tedy odpovědnými za kvalitu dat) zdroji zůstanou i po uvedení KC do rutinního provozu.

Příklady datových zdrojů – webové stránky/aplikace:

- Měst, obcí kraje

- Regionů, mikroregionů

- Dalších spolupracujících subjektů

- Jízdní řády IDOS

- Proxio – informační systém veřejné správy (www.proxio.cz)

- KEVIS – universální evidenční systém (www.marbes.cz)

- ePUSA – elektronický portál územních samospráv (www.epusa.cz)

- Czech Point – www.czech-point.info

- Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

- VISMO – redakční systém

- ... a další

Poznámka:

Uspořádat katalog webových zdrojů resp. aplikačního programového vybavení, které zajišťuje obsluhu všech relevantních datových zdrojů, není v rámci zpracování technické studie účelné a zřejmě to není ani reálné – důvodem je vedle množství zdrojů i flexibilita sady (množiny) zdrojů, které jsou k dispozici a vedle toho i jejich (měnící se) kvalita.

Velmi nepřehledná je situace v oblasti „serverů“ zabývajících se cestovním ruchem. Server www.czechtourism.cz uváděl na počátku léta 2007 více než 150 poskytovatelů katalogových a vyhledávacích služeb týkajících se cestovního ruchu (popisné informace, ubytování, další služby), jejichž URL adresy byly aktivní.

Informační báze kontaktů kraje Vysočina (oddělení cestovního ruchu) na poskytovatele těchto služeb, které jsou více či méně pravidelně monitorovány, činí cca 850 položek.

## Dokumenty veřejnosprávních agend

V České republice ve v současné době používáno víc než 500 různých druhů podání (předmět komunikace mezi občanem a pracovník veřejné správy-úředníkem – žádost, oznámení, odvolání, vyřízení, stanovisko apod.). Z toho je cca 10% využíváno běžně s frekvencí denní až týdenní, tato desetina představuje oněch paretových 80% celkového počtu podání. Méně než 10 druhů podání potom tvoří jednu třetinu celkového objemu práce.

Pro určení priorit zavedení příslušných agend do systému KC v prováděcí části projektu bude provedena analýza a vyhodnocení

- frekvencí podání na jednotlivých úřadech (zapojených do projektu KC),

- podání s možností realizace pouze elektronickou cestou včetně všech příloh a včetně elektronické autentifikace (elektronický podpis)

- podání s možností realizace pouze elektronickou cestou avšak s požadavkem autentifikace vlastnoručním podpisem, případně i fyzicky na místě odbavení

- podání s jakýmkoliv neelektronickým vstupem (např. jednou z činností procesu odbavení, neexistující elektronickou přílohou apod.)

- podání vyřizovaná v kontaktu občan/podnikatel – pracovník veřejné správy dosud bez využití ICT (nepočítaje v to interní IS úřadu, kde může být část procesu řešena).

Z údajů, dostupných v analýze elektronických podání vybraných částí Plzeňského kraje (za rok 2006, zpracováno červen 2007), dále z údajů průzkumu „Výzkum informačních zdrojů – občané“ agentury STEM/MARK, a.s. (listopad 2006) a z průzkumů při analýze uplatnění konceptu projektu Czech Point lze odvodit, že v případě kraje Vysočina půjde při současném náhledu občanů na elektronizaci veřejné správy denně o cca

- 37 podání občanů elektronickou formou při styku občan – krajský úřad,

- 650 podání občanů elektronickou formou při styku občan – úřad samosprávy,

v obou případech za celé území kraje (tedy všechny regiony, nejenom pouze regiony, které se přihlásily k záměru KC.

Vzhledem k tomu, že opakované průzkumy vztahu občanů k elektronické formě styku s veřejnou (v obecném slova smyslu, tj. státní, krajskou, místní) správou se liší v letech 2004 až 2006 v řádu několika jednotek procent (využití elektronické formy styku s úřadem u úrovni od 7 do 15% dle různých potřeb, vyjma informační funkce místních úřadů, kde je v rámci celé ČR uváděna preference od 17 do 34%) budou zřejmě tyto počty (a měnit se podíl použitých forem) narůstat velmi pomalu.

To vše za situace, kdy zmíněný průzkum STEM/MARK z listopadu 2006 uvádí v podstatě bezproblémový přístup občanů k internetu (denní disponibilita v práci, ve škole nebo doma je celkem 75% oslovených respondentů), přičemž ani ještě před dvěma/třemi roky rozhodující prvky absence přístupu k internetu (rychlost připojení, cena) již nehrají podstatnou roli.

Situaci by mohla změnit výrazná změna vývoje legislativy ve prospěch využití elektronických forem komunikace, jednoznačná metodologie a praktické využití autorizačních technik (elektronický podpis).

# Analýza současného stavu

## Relevantní projekty KÚ

| ePUSA | http://kevis.kr-vysocina.cz/usr/custom/projekty.php?akce=detail&id=16, http://www.epusa.cz/index.php?tema=about&sessID=0&platnost_k=0&jazyk=cz |
| --- | --- |
| KEVIS | http://www.kevis.cz/, http://extranet.kr-vysocina.cz/download/projekty/crm/Podklady/Aplikace/KEVIS.zip |
| ROWANet | http://extranet.kr-vysocina.cz/download/projekty/crm/Podklady/Aplikace/ROWANet.zip |
| Turisticky portal kraje | http://www.region-vysocina.cz, http://extranet.kr-vysocina.cz/vyvoj/t/ |
| Kiosky | iNovomestsko - http://extranet.nmnm.cz/inovomestsko/ |
| Datovy sklad kraje | http://extranet.kr-vysocina.cz/download/projekty/crm/Podklady/Aplikace/DWH.zip http://analytika.kr-vysocina.cz/ |
| El. podatelna | http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=255155&p1=&p2=&p3 |
| El. podpis na KrU | http://extranet.kr-vysocina.cz/download/projekty/crm/Podklady/Aplikace/El_podpis.zip |
| SDZA | http://kevis.kr-vysocina.cz/usr/custom/projekty.php?akce=detail&id=21, http://extranet.kr-vysocina.cz/download/projekty/crm/Podklady/Aplikace/SDZA.zip |
| Datove centrum kraje | http://extranet.kr-vysocina.cz/vz/soubory/v_118-OI-2007.zip |

Další  informace na http://www.kr-vysocina.cz/it.

Aplikace KC budou z výše uvedených aktivit spolupracovat se všemi výstupy projektů uvedených v tabulce.

Z množství těchto interních rozhraní (interních v rámci IS krajského úřadu) plus z potřeby komunikace s aplikacemi na městských úřadech (III.typu) a aplikacemi subjektů mimo veřejnou správu vyplývá technologický závěr použít pro správu výměny dat integrační platformu. Datová rozhraní bez jejího zapojení lze připravit, ale jejich údržba bude nákladná a náročná na správu.

## Procesní podpora témat

Dotazníkovým šetřením byly shromážděny popisy uvedené v následujících tabulkách.

Samostatně bylo zpracováno téma informačních středisek, viz text pod příslušnou tabulkou.

Technická část studie (vedoucí skupiny – Petr Pavlinec)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Krajské evidenční systémy Obsah a existující DB | KEVIS - cca 20 relevantních evidencí | Web, XML | každá evidence má garanta |
| Telefonní seznam | Aplikace telefonního seznamu s informacemi o pozici, přítomnosti, e-mail | Web | v kompetenci KÚ |
| Diskusní fórum | web | Web | Vedoucí odborů, tisková mluvčí |
| Web | Informace o akcích, struktuře, dokumenty atd. | Web | Webmaster – technika, obsah jednotliví garanti |
| Datový sklad | Dle specifikace z e-mailu ( mayerová ) + analytika.kr-vysocina.cz | DWH – BIP, mapové komponenty | Analytický odbor (M. Šulc) |
| ePusa | Kontakty o organizacích (úřady a zřizované organizace) | Web, XML - WS | OI, ORP, Obce, MVČR |
| XML Konektory | Přenos informací mezi weby Obec-Kraj | XML konektor | kraj, obce |
| GIS | Mapové podklady kraje a např. IZS | ESRI SHP, mapové služby | oddělení GIS |
| Komunikace Skype | Existuje politika pro používání SW Skype | Uzel Skype |  |

Životní situace (vedoucí skupiny – Petr Pavlinec)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| ePusa | kontaktní informace na úřady samospráv a zaměstnance | XML-WS | obce, ORP, kraj |
| Portál veřejné správy | kontaktní data včetně státní správy | ??, bude se měnit | ePUSA + resorty |
| Virtuos | cca 50 popsaných agend – viz. dokumentace | viz. dokumentace (licenčně otevřeno) | viz. dokumentace |
| SDZA | Naplněnost daty za KrU + stat, garance MV; pracovní náplně zaměstnanců úřadu (včetně možné vazby na legislativu a procesy) | WS | vedoucí pracovníci + personalisté |
| Malá integrace | Plzeňský kraj řešil problém propojení LDAP+SDZA+ePUSA | WS | ? |

Turistika, cestovní ruch (vedoucí skupiny – Jitka Mattyašovská)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontakty na firmy | Vlastní DB v některých obcích |  | Individuálně |
| Zlaté stránky a web | Informace z internetu | Web | --. |
| IDOS |  |  |  |
| Ubytovatelé | Krajský portál | Web | Individuální |
| Zpravodaj | Informace z obcí, tištěný a web | Tištěná verze, pdf na webech | individuální |
| Stravování | Info pouze na lokálních webech obcí | web | individuální |
| Možnosti ke koupání a kvalita vod | Zdroj hygiena | Web (AJ, NJ) | Krajská hygienická stanice |
| Info o zajímavostech…. | Turistický portál, webové stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, individuální |
| Počasí | ČHMÚ | Web | Na krajském portále není, možná na lokálních |
| Památky | Existuje web | Web (AJ, NJ), tištěná verze také RJ, ŠJ, IT, PL | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis),, obce = TIC, nikdo zadáno jako statické informace |
| Kultura (muzea, galerie) | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, portály provozovatelů |
| Lyžařské vleky | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, portály provozovatelů |
| Stav sněhu | Turistický portál kraje | web | www.infocesko.cz, zprávy od provozovatelů vleků (připravuje se) |
| Tipy na výlety (na kole, pěšky, na lyžích) | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), |
| Akce na Vysočině | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, MěKS, organizátoři akcí |
| Turistická informační centra | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| NEJ na Vysočině | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| Osobnosti na Vysočině | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, individuální |
| Kongresové prostory | Tištěná brožura | tisk | Kraj = ORR, oddělení CR |
| Naučné stezky | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis, bude se ještě doplňovat), obce = TIC, individuální |
| 33 měst na Vysočině | Turistický portál kraje | Web (NJ, AJ), v tištěné formě také FJ | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| Příroda | Část turistický portál kraje, lokální portály, tištěná brožura | Web, tisk | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis, bude se ještě doplňovat), obce = TIC, individuální |
| Rozhledny | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| Dovolená na venkově – ubytování na venkově | Tištěná brožura, částečně turistický portál kraje, obce | Tisk, web | Kraj = ORR, oddělení CR, obce = TIC, individuální |
| Sportoviště |  |  | Připravuje ORR, odd. CR |
| Tipy na výlety s dětmi |  |  | Připravuje ORR, odd. CR |
| Aktivity pro děti |  |  | Připravuje ORR, odd. CR |
| Certifikovaná zařízení pro cyklisty |  |  | Připravuje ORR, odd. CR, data budou přebírána od Nadace partnerství www.cyklistevitani.cz |
| Ubytování pro hypoturistiku | Částečně databáze Kevis, tištěná brožura | Kevis, tisk (NJ) | Kraj = ORR, oddělení CR – doplňuje se, není aktualizována 2 roky |
| Kempy na Vysočině | Tištěná brožura | Tisk (NJ, AJ) | Kraj = ORR, oddělení CR, není aktualizována 2 roky |

Aktualizace, kterou provádí ORR, odd. CR a TIC, je realizována většinou 1x za rok a pak info, které se dozvíme v průběhu.

Co se týče jazykových verzí jsou na tom jednotlivé obce různě. V tabulce jsou uvedeny jazykové verze ORR, odd. cest. ruchu.

Jazykové verze, které jsou i v jiných jazycích v tištěném provedení, budou postupně přidávány na turistický portál kraje.

Na dotazník o provozu a zaměření činnosti turistických informačních center odpovědělo z oslovených 41 jednotek 25 jednotek. Ze statistiky vyplývá:

- Průměrný počet přijatých telefonátů/emailových zpráv (tématem dotazy na cestovní ruch ale i provozní záležitosti týkající se místa působení TIC, tj. zpravidla úřady místní samosprávy) je 16 telefonátů a 12 emailových zpráv. Toto číslo je však ovlivněno údaji JEVE Dukovany, TIS Třebíč a Telč. Pro zbývající TIC je průměr 12 telefonátů a 6 emailových zpráv.

- Pracovní doba TIC je u pouze čtyř středisek celodenní (otevření před 9:00, uzavření nejdříve v 17:00, včetně sobot a nedělí, počítáno v rozhodující letní sezóně (červen až září pro všechna střediska kromě NMNM, které obsluhuje letní i zimní sezónu a splňuje nároky na otevírací dobu). Ostatní střediska jsou otevřena tak, že buď nepokrývají celý den – polední pauzy, odpolední uzavření před 16.00 apod., nebo nemají dostatečně vykryté dny víkendů.

Uvedená praxe bude překážkou pro ustanovení virtuálního call centra, kdy by jednotliví operátoři působili mimo centrum i na regionálních střediscích, v průběhu prováděcího projektu bude třeba vzít tuto situaci v úvahu.

Specifika informování veřejnosti (vedoucí skupiny – Klára Mayerová)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotazy novinářů | Existuje seznam všech položených otázek a odpovědí novinářům | Word | Průběžná aktualizace |
| Diskusní fórum | Fórum je aktivní | Web |  |
| Tiskové zprávy | Tiskové zprávy jsou průběžně přidávány, archivovány jsou všechny od 13.7.2001. Je možné vyhledávání (byť by to šlo zlepšit, současný stav není ideální | Web (resp. databáze DBMAN) ČJ | Průběžně se doplňuje |
| Archív novin Kraj Vysočina, Zpravodaje, Publikace vydané krajem Vysočina | Jsou tam všechna čísla | Formát PDF ČJ i další jazykové verze | Průběžně se doplňuje |
| Databáze partnerských měst a obcí v obcích kraje Vysočina | Databáze vznikla před 4 lety dotazníkovým šetřením u obcí. Pokud dostaneme od nějakého města informaci, doplníme, aktualizujeme. | Databáze KEVIS | Průběžně se doplňuje (byť ne moc často) |
| Databáze členů Zastupitelstva kraje Vysočina (rovněž i poradních orgánů Rady a Zastupitelstva) | Aktuální seznam Zastupitelů a členů poradních orgánů včetně kontaktních údajů | Databáze KEVIS | Průběžně se aktualizuje |

Dopravní situace (vedoucí skupiny – Petr Pavlinec)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní informace (stav silniční sítě, žádost o asistenci, info o nepravidelné dopravě – taxi služba |  |  | JDIS |
| Stav silnic | Informace o stavu a sjízdnosti silnic, uzavírky a objížďka; zimní údržba | GIS, databáze, WS, RDS-TMC | JSDI, SUS, ORP |
| Info z 112 | Možnost nahlédnutí do logu 112 - události | „112“ | V kompetenci HZS |
| Dopravci | Komunikace s dispečery | telefon |  |
| Železniční informace | IDOS, poloha vlaků a zpoždění ( web) | web |  |

Zdravotnictví ( vedoucí skupiny – Václav Jáchim)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotní péče – info o pohotovosti dospělí/děti – praktický lékař, zubař, veterina – kde, kdo, jaká služba, ordinační hodiny, kontaktní telefony apod. | Informace z MZ | Papírová podoba | Zdroj MZ, aktualizace 1x ročně |
| Zdravotní portál | Příprava webportálu se zdravotními informacemi | Web |  |
| Sociální služby | Seznamy | Papírová podoba | MPSV, obce, OK systém –OK-dávky |
| Databáze nestátních zdrav. zařízení | Aplikace pro odbor zdravotních a soc. věcí | Databáze - Kevis | OSVZ |

Město Telč

| funkce | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestavování událostí do akcí, kampaní, účelových témat (včetně kontaktů, správy operátorů – agentů apod.) | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | www, papír, CZ, EN, D | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent EN, D – 1/rok |
| Podpora informací jednorázových akcí (kampaně, výstavy, festivaly apod.) | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | www, papír CZ, EN, D | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent EN, D – 1/rok |
| Podpora rezervací výše uvedených jednorázových akcí | Osobní přístup | e-mail, papír | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury a odd. sekretariát – referenti |
| Správa báze znalostí – týká se objektů (např. ubytovatelé, organizátoři akcí, provozovatelé aktivit apod.) – v tomto případě jde v podstatě o externí katalog | --- | --- | --- |
| Správa báze znalostí – interní katalog – jde o bázi znalostí operátorů a dalších pracovníků, kteří budou aplikace obsluhovat (technologicky, obsahově, znalostně – např. znalost cizího jazyka) | Ubytovatelé, Podnikatelé – papírová verze | Papír, CZ | Ubytovatelé – 1/rok, Podnikatelé – nepravidelně, odbor kultury - referent |
| Podpora personalizace – kým (uživatel aplikace nebo správce aplikace nebo až úroveň administrátora systému | Administrátor systému – externí subjekt | e-mail, papír | Průběžné |
| Správa zájezdů organizovaných jakoukoliv organizací | --- | --- | --- |
| Rezervační systém u nejednorázových akcí, služeb, kapacit | --- | --- | --- |
| Spolupráce s cestovními kancelářemi nebo přímo s ubytovali, restauratéry apod. (tedy bez účasti tour operátora) | E-mail, Papír, telefon | e-mail, papír, telefon | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Objednávkové zasílání informací žadateli podle témat a časového intervalu | SMS, Blackbox - redakční systém | e-mail | Průběžné, MěÚ Telč – odd. sekretariát – referent |
| Informace o lokalitě, zajímavosti (nejede na rozdíl od prvního řádku tabulky o jednorázové akce) | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | e-mail, papír | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Dopravní informace (stav silniční sítě, žádost o asistenci, info o nepravidelné dopravě – taxi služba) | --- | --- | --- |
| Zdravotní péče – info o pohotovosti dospělí/děti – praktický lékař, zubař, veterina – kde, kdo, jaká služba, ordinační hodiny, kontaktní telefony apod. | Papír | e-mail, papír | Nepravidelně, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Informace o akcích humanitární pomoci | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | www, papír | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Strukturovaná nápověda (wizards) o životních situacích | Elektronicky - Odkaz na PVS | --- | --- |
| Informace o hromadných „situacích“ – kalamita apod. | Elektronická verze. Redakční systém. SMS | www, SMS | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Asistence při komunikaci s veřejnou správou (kontaktní body, formuláře, postupy apod.) | Telefonicky. | Telefon | Průběžné, MěÚ Telč – odd. sekretariát – referent |
| Informace o dotačních titulech pro jednak správu obcí, jednak jiné právnické osoby (podnikatele) | --- | --- | --- |

## Technické zabezpečení

Technické zabezpečení problematiky Kontaktního centra bude obsahovat popis relevantní stávající IT infrastruktury, datových zdrojů, využívaných aplikací a jejich rozhraní.

Bude zpracováno na základě podkladů z KÚKV, požadavek ze dne 9.10.2006 na ing. Pavlince (dle komentáře PP k pracovní verzi dokumentu téma nepodceňovat!)

## Organizační model

Témata, která bude Kontaktní centrum informačně obsluhovat, budou z hlediska

- věcného obsahu vztahů občan-veřejná správa zajišťována útvary krajského úřadu KV, jímž daná problematika přísluší

- technologického zabezpečení zajišťována odborem informatiky KÚKV

- rozvoje Kontaktního centra zajišťována Koncepčním oddělením Odboru informatiky KÚKV

- zabezpečení smluvních ujednání se správci (poskytovateli) dat zajištěna odborem informatiky KÚKV a právním oddělením KÚKV.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat obsahu týkajícímu se cestovního ruchu a „volnočasových“ aktivit, které jsou svým rozsahem, variabilitou a flexibilitou dat plus nízkou strukturovatelností zřejmě nejnáročnější částí na údržbu rozsahu i kvality dat.

Tuto část KC může obsluhovat vedle Odboru regionálního rozvoje případně za spolupráce Odboru kultury a památkové péče i síť turistických/kulturních informačních center (TIC) kraje, jejichž skutečnou využitelnost v praxi (prostorové a tematické kompetence) a skutečnou časovou disponibilitu bude zřejmě žádoucí podrobit kompetenčnímu auditu. Orientační informace o kapacitě TIC budou uvedeny ve finální verzi tohoto dokumentu.

# Předmět projektu – témata obsluhovaná Kontaktním centrem

Předmětem projektu jsou témata, které lze z hlediska hodnoty uživateli členit na:

- popisné informace týkající se kontaktů uživatele a veřejné správy,

- elektronické řešení procesů odbavení životních situací ve veřejné správě,

- popisné informace provozní (typu aktuálních informací o dopravě, zdravotní pohotovosti apod.),

- popisné informace zájmové (turistické, kulturní info apod).

V tabulkách je přehled a stručný popis témat a v jejich rámci situací, která budou Kontaktním centrem obsluhována:

## Veřejná správa

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní místo veřejné správy (případně samosprávy) | Statické identifikační a kontaktní informace relevantních institucí, příslušných organizačních jednotek – možnost řazení, filtrace, vyhledávání podle agend (evidencí), typu životních situací, organizačního schématu instituce Provozní informace (provozní doby, odpovědné osoby ve službě) Možnost rezervace doby návštěvy (pokud je fyzická přítomnost nezbytná z hlediska procesu nebo z důvodu přání občana) Z hlediska rozsahu pokrývá kontaktní místo jak pracoviště krajské, tak místní správy (obce), včetně profesí s činnostmi veřejné správy spojených – notáři, policie ČR, městská policie atd. – v těchto případech však nebudou aktivní procesy rezervací či objednávek doby vyřízení |
| Řešení životních situací | Řešení životních situací, které mají charakter procesu (je potřeba vykonat sled činností) a jejichž řešení je (alespoň částečně) v kompetenci veřejné správy Fyzické osoby Právnické osoby (?) podnikající na základě živnostenského oprávnění Obsahově jde o procesní popisy řešení situací krok po kroku, s odkazy na formuláře (pasivní, aktivní), kontakty na relevantní třetí osoby apod. Lze využít podkladů (šablon řešení) z celostátních datových zdrojů (viz např. portál veřejné správy), které budou využity buď ve standardní formě tak jak jsou uvedeny na zmíněném portálu, nebo mohou posloužit k úpravě pro konkrétní potřeby kraje Vysočina. |
| Asistence při komunikaci s veřejnou správou – jednorázový kontakt | Řešení situací, které nemají charakter procesu, jde vesměs o jednorázové úkony, pro uživatele běžně potřebné. Variantou je řešení jednorázových situací typu „hromadná akce“, vyvolaná plánovitě. Do této skupiny tedy nepatří neplánované hromadné události charakteru přírodních kalamit apod. Fyzické osoby Právnické osoby (?) podnikající na základě živnostenského oprávnění |
| Informace o dotačních titulech | Přehled dotačních titulů Ve správě kraje Ve správě ČR (odkazy na příslušný web) Ve správě EU (dtto) Ve správě obcí (dtto) Možnost řazení podle identifikačních znaků titulu a podle charakteristik dotovaných projektů či oborů. Možnost vytvářet individuální informační výstupy pro konkrétního klienta – např. v členění dle teritoria, typu žadatele apod. |

## Cestovní ruch

Patří sem:

- popisné turistické informace o regionu, mikroregionech, jednotlivých zajímavých místech (hrady, přírodní památky, technické památky apod.,

- provozní informace o aktivitách s těmito místy spojených.

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní místo | Informace o lokalitě, Aktuality, Kontaktní údaje, Provozní údaje (otevírací hodiny apod.), Údaje o dostupnosti dle typu dopravy, Klimatické podmínky (teplota, stav sněhu, vody, čistota vody, čistota ovzduší apod.) |
| Podpora jednorázových akcí, charakter projektu | Festivaly, Výstavy, Kongresy a podobná pracovní setkání, Soutěže, Firemní akce apod. Rezervační služba (spolupráce s organizátorem nebo třetí stranou (např. TicketPro) |
| Zájezdová turistika, charakter produktu/služby, opakující se nabídka | Identifikace, Popisná informace, Kontakt na organizátory, Rezervační služba (akce kraje/obce nebo spolupráce s organizátorem v závislosti na druhu smlouvy) |
| Rezervační systém | Spolupráce s ubytovateli a gastro sektorem Informace o zařízení, Aktuality, Kontaktní údaje, Provozní údaje (otevírací hodiny apod.), Údaje o dostupnosti dle typu dopravy, Rezervační služba (v závislosti na druhu smlouvy s majitelem či provozovatelem) |

## Volný čas – aktivity

Správa nabídky aktivit na vyplnění volného času. Na rozdíl od akcí cestovního ruchu není v této skupině dominantní turistika, tedy procesy spojené s využitím přírodní lokality, turisticky zajímavého území – bez potřeby provozovatele, pořadatele, časového omezení přístupu.

Předmětem zájmu jsou aktivity spojené s využitím nějakého zařízení s omezenou kapacitou prostorovou a/nebo časovou (dostupnost) či aktivity organizované/provozované zodpovědnou osobou.

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní místo a statické informace o druhu aktivit | Sportovní zařízení Centra volného času Kina Divadla ... další kulturní zařízení |
| Provozní informace | Provozní hodiny, kapacitní omezení apod. Informace marketingového charakteru - aktivity, kampaně, slevy, bonusy apod. (v závislosti na druhu smlouvy s majitelem či provozovatelem) |
| Rezervační systém | Spolupráce se správci, provozovateli, pořadateli: Informace o zařízení, Aktuality, Kontaktní údaje, Provozní údaje (otevírací hodiny apod.), Údaje o dostupnosti dle typu dopravy, Rezervační služba (v závislosti na druhu smlouvy s partnerskou stranou) |

Poznámka: obě předchozí témata je možné sloučit do jednoho bodu – věcně jde o kompetence, které přísluší Odboru regionálního rozvoje (oddělení cestovního ruchu event. oddělení regionálního rozvoje).

## Zdravotnictví a sociální služby

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní a provozní informace | Praktický lékař pro dospělé, Praktický lékař pro děti, Zubní lékař, Sociální služby podle druhů, Lékárny, Veterinární služba, Identifikační informace Aktuality Kontaktní údaje, Provozní údaje (ordinační hodiny, služba mimo ordinační hodiny) Pohotovostní služby podle druhů |
| Podpora rozhodování | „co dělat když ...“ podpora/návody postupů v situacích souvisících s drobnými úrazy, stavy nevolnosti apod. Nenahrazuje kontakt se záchrannou službou, pouze může pomoci při nasměrování správného postupu řešení situace/události. |
| Informační služby | Kontakty na specializované zdravotnické servery typu www.doktorka.cz apod. |

## Doprava a přeprava

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Provozní údaje | Jízdní řády Jednotný systém dopravních informací ŘSD ČR Systém dopravních informací KSÚS Vysočina ... případně informace příslušných služeb regionů |
| Dopravní a přepravní služby | Individuální doprava osobní pravidelná (mimo hromadnou dopravu) a nepravidelná (mimo taxislužbu) Služby nákladní přepravy (stěhování, sypké materiály apod.) |
| Údaje o stavu silniční sítě | Uzavírky Sjízdnost, Počasí Zimní údržba (?? On-line ?? pohyb pluhů a sypačů ??, jednotky GPS jsou na vozech již namontovány, včetně informace o aktivita pracovních zařízení) |

## Mimořádné události a situace

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Žádost o individuální asistenci | Kontakt, nasměrování podle typu události na hasiče, zdravotní službu, IZS |
| Podpora rozhodování | „co dělat když ...“ postupy řešení |
| Informace o provozních omezeních infrastruktury | Dodávky elektro – plyn – voda – teplo – služby telekomunikací. Poznámka: distribuční společnosti nemají od roku 2007 pro dodávky energií povinnost informovat obce o výlukách dodávek – aktivita monitoringu dodávek tak přechází na obce (pro KC to znamená buď připravit datové rozhraní – jednání s distributory, nebo monitoring web stránek dodavatelů a editace informace pracovníky spojenými s KC |
| Informace o havarijních, hromadných nouzových situacích | Informace o situacích vyžadujících „krizové“ řízení Uzavírání prostorů (plošné) Zákaz opouštění uzavřených prostor (únik plynů do ovzduší apod.) Vypínání či uzavírání energií a vody, Ekologické havárie, Hygienické mimořádné události atd. |
| Informační služby o akcích souvisících | Akce souvisící s řešením následků mimořádných událostí Identifikace (co, kdo, kde) Provozní informace (jak) Podmínky (hygiena, omezení přístupu, kvalita dodávky apod.) Časové informace |

## Matice kontaktů

Témata ve vztahu k subjektům zajišťujícím potřebné údaje tvoří poměrně rozsáhlou matici kontaktů, které bude třeba v provozu zajistit z hlediska smluv/dohod o poskytování údajů, z hlediska provozního (ICT funkce) i z hlediska organizačního (kdo za co bude zodpovídat a jak bude provoz zorganizován).

Matici kontaktů (síť vztahů) ukazuje obrázek:

Pro všechny prvky matice bude třeba jednotlivě, v některých případech skupinově, zabezpečit procesy popsané v následující kapitole.

Některé výskyty procesů se budou lišit podle sady komunikačních kanálů, které přicházejí v konkrétních případech v úvahu a podle toho, kdo bude organizačně odpovídat za kvalitu dat (strana kraje nebo naopak subjekt mimo krajskou správu).

Některé výskyty procesů bude možné sloučit, případně procesy nemusí být aktivní (příklad: informace týkající se dopravních informací mohou být pokryty standardizovanou skupinou procesů – od všech poskytovatelů těchto služeb bude KC přebírat typově stejná data bez ohledu na to, zda jde o ŘSD ČR či KSÚS Vysočiny.

# Procesy Kontaktního centra

Popis procesů je stěžejní charakteristikou Kontaktního centra. Spojuje pohledy

- Funkční

- Datový

- Dokumentační (legislativa, metodiky, pravidla)

- Organizační

- Technologický

jak ukazuje obrázek:

Procesy jsou sledy jednotlivých činností, které mohou být podporované ICT (jednotlivé automatizované funkce nebo celé procesy) nebo manuální (jejich provedení není podpořeno info-komunikační nebo jinou technikou).

Činnosti mají přiřazeny charakteristiky – kdo činnost provádí, jaké potřebuje vstupy (data, formuláře, metodiku, předpisy – řídící dokumentaci).

Existence významových (hlavních) procesů vyvolává další procesy správy jejich legislativy a životního cyklu metodických postupů.

Strukturu procesů bude v případě Kontaktního centra ovlivňovat vedle věcného obsahu i rozdělení odpovědnosti za jednotlivé části procesů (Kraj, Města, Obce, Instituce či společnosti mimo veřejnou správu).

Procesy Centra jsou rozděleny na:

## Inicializační procesy

Realizace formou projektu, který zahrne řídící pracoviště KC a regiony, které o realizaci Kontaktního centra projevily zájem (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Telč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí).

Část implementačních činností se bude opakovat vždy, když Kontaktní centrum bude rozšiřovat svůj rozsah o další region a/nebo další téma nebo další funkce již implementovaných témat.

- inicializace sítě přístupových míst – analýza, naplánování a instalace veřejně přístupných terminálů, infrastruktura

- zajištění HW, SSW, CSW (mimo jiné pro komunikaci telefonní ústředny s APV Call Centra)

- příprava APV a/nebo jeho implementace

- portálové služby

- aplikace CRM pro řízení vztahů s uživateli a obchodními partnery

- komunikační subsystém

- zpracování, úprava, standardizace datových rozhraní, testování jejich přenosů, správa webových služeb

- sestavení nových nebo úprava existujících procesů: práce podatelny, správa číselníků, správa metodik interních i metodik komunikace s uživatelem, úprava komunikace s ostatními subjekty veřejné správy – mimo kraj a v rámci kraje

- obchodní zajištění potřebných datových vstupů

- správa metodik hodnocení kvality dat témat a druhů informací obsluhovaných Centrem

- správa omezení (blokace) přístupů na webové stránky (použití u veřejně přístupných informačních kiosků)

### Call Centrum

Samostatnou skupinou procesů je inicializace Call Centra, která zahrnuje

- Organizační a personální opatření

- Přípravu specializovaných metodik

- Odvození tréninkových postupů pro operátory

- Sestavení týmu operátorů (kvalifikační a tematická struktura

- Sestavení technik vyhodnocování potřeby kapacit

- Technologické zabezpečení – zprovoznění CC pro zkušební provoz

- Vyškolení týmu CC

- Zkušební provoz nad vybranými tématy a v pilotní lokalitě

## Organizační procesy

- inicializace řídícího pracoviště Kontaktního centra – může být realizováno úpravou existujícího pracoviště nebo zřízením nového specializovaného útvaru. V této souvislosti je třeba zmínit novou funkci, kterou bude třeba zprovozněním Kontaktního centra obsadit – pro zprovoznění komunikačních kanálů hlasových služeb bude nutné ustavit tzv. Call centrum, které by mělo být

- pro odbavení veřejnosprávních požadavků uživatelů v provozu minimálně po dobu 06:00 až 18:00 v pracovní dny v režimu „kontakt s operátorem-osobou“ v celé oblasti kraje

- pro odbavení požadavků z oblasti aktuálních provozních informací týkajících se zdravotnictví, sociálních služeb a služeb a situace v dopravě v provozu minimálně po dobu 06:00 až 18:00 ve všechny dny v týdnu v režimu „kontakt s operátorem-osobou“ v celé oblasti kraje

- pro odbavení požadavků týkajících se cestovního ruchu a volnočasových aktivit v provozu individuálně podle jednotlivých lokalit (turistické regiony, městská centra, jednotlivé památky). Pokud však bude ambicí Kontaktního centra zachovat komunikační kanál charakteru hlasové služby v provozu i pro tento druh informací, bude osoba-operátor žádoucí po dobu stejně jako u aktuálních provozních informací, zejména v hlavní roční sezóně příslušné lokality.

Aktuální údaje o provozní době a skutečné kapacitě některých TIC neodpovídá nárokům provozu Call centra – pracovníci TIC jsou k dispozici po omezenou dobu, navíc v několika případech např. bez pokrytí časového intervalu uprostřed dne (doba oběda) či v odpoledních hodinách (sdružená funkce pracovníka TIC, kdy role „pracovníka TIC“ je doplňkem prioritní role např. člena zastupitelstva obce) – časová disponibilita TIC je potom velmi omezená a pro strukturalizovaný provoz a spolehlivé zajištění služeb Call Centra prakticky nepoužitelná. Eliminace tohoto nedostatku v praxi zřejmě není možná posílením provozní doby či přidáním pracovníka v malém TIC, jedinou cestou jsou kvalitní psané podklady a aktuální informace, které budou k dispozici centrálnímu pracovišti Kontaktního centra. Poznamenejme přitom, že detailní znalost atributů cestovního ruchu či nabídky volnočasových aktivit má výrazně lokální charakter (znalost místa).

- doplnění/úprava systemizace pracovních pozic – tyto procesy předpokládáme podléhají standardizaci v rámci celého KÚKV, nejsou tedy samostatně nastavitelné pro potřeby KC

- analýza a úprava personálních kapacit – změna pracovních náplní existujících funkčních míst nebo ustavení nových

## Správní procesy

- obsluha rozsahu a obsahu (druhy informací a postupů odbavení požadavků) témat

- správa filtrů a přístupových charakteristik k jednotlivým úlohám Centra

- správa číselníků, katalogů, registrů Centra (obecně Kmenová data – zřejmě centrálně či v kooperaci s ostatními částmi IS kraje). Kmenová data bude nezvytné standardizovat i s ostatními subjekty veřejné správy, když tento požadavek zřejmě nelze vznést na subjekty mimo veřejnou správu. Důvodem je potřeba eliminace datových konverzí.

- správa metodik obsluhy Centra – rozdělení na část Kraj/Ostatní části veřejné správy

- správa metodik obsahu Centra (příkladem jsou metodiky-postupy řešení životních situací, možnost spolupráce se subjekty, které řeší konkrétní typy situací) – možnost spolupráce s krajskými úřady, které pracují na obdobném systému

- správa a kultivace dotazovacích/rozhodovacích stromů při řešení požadavku uživatelů

- správa formulářů – využití již existujících formulářů, pokud vyhovují požadovaným charakteristikám (shoda se standardy)

- správa operátorů – kvalifikace, plánovací operace, monitoring práce

## Obchodní procesy

Týkají se vztahů provozovatele KC se subjekty, jejichž data budou Kontaktním centrem prezentována či nějak aktualizována (např. rezervace).

- správa obchodních vztahů s poskytovateli dat (komerční sféra)

- správa obchodních vztahů s poskytovateli dat (nekomerční sféra – příspěvkové, obecně prospěšné, veřejnosprávní subjekty)

Pro správné nastavení a „údržbu“ obchodních procesů bude podstatná volba možností navigace propojení KC se zdroji dat:

V zásadě připadají v úvahu dva modely navigace, v praxi zřejmě jejich kombinace:

Navigace a): pokud bude možné propojit se přímo na datový zdroj vlastníka dat, bude možné jednoznačně stanovit zodpovědnost za data (strana vlastníka dat) a bude možné přesně definovat oboustranné podmínky, za kterých vlastník dat bude využívat služby Kontaktního centra. Stejné platí i pro technologické zajištění výměny dat, ať už využitím webové služby nebo vyplněním dat (formulář, dotazník, telefonický kontakt) na straně KC přímo vlastníkem dat nebo operátorem KC –aktualizace údajů je iniciována buď výskytem nějaké události (aktivita na straně vlastníka dat) nebo na straně KC (databáze kontaktů KC, nastavení intervalu aktualizace dat) automatické generování např. emailové zprávy vlastníkovi dat, nebo zavolání operátorem KC.

Navigace b): vlastník dat již poskytuje údaje některému z míst, uvedených typově na obrázku. Pokud jsou data poskytována s využitím technologie webových služeb, je situace stejná jako u navigace ad a), KC se stane dalším síťovým místem s přístupem k dané informaci. Pokud jsou však využívána datová rozhraní připravená individuálně na základě obchodního vztahu „vlastník dat – poskytoval služby“, nebo na stejném základě jsou data aktualizována telefonicky „dotaz-odpověď“, nebude již vlastník dat mít velký zájem na jejich poskytnutí dat znovu týmž či obdobným způsobem, jenom jinému subjektu. V tomto případě by KC muselo vstoupit do obchodního vztahu se zprostředkujícím subjektem, což pro provozovatele Kontaktního centra může přinášet věcná omezení.

Možný způsob aktualizace dat za situace, kdy KC pracuje s daty jak od primárního, tak od „sekundárního“ zdroje (např. TIC) a přitom na straně primárního zdroje není využívána webová služba, ukazuje následující obrázek. Odpovědnost za data zůstává u primárního zdroje.

## Provozní procesy

- správa uživatelů, kterých se týká registrace

- autentizace uživatele

- průběh volby způsobu komunikace

- vystavení požadavku (postupová volba nebo zadání přímého kódu, ověření jeho existence a autentifikace) uživatelem

- verifikace statutu uživatele vzhledem k požadavku

- odbavení nebo odmítnutí požadavku - strana uživatele

- odbavení požadavku s externím systémem (pokud je třeba)

- generování výstupů vzniklých při realizaci požadavku (např. uživatelem sestavený informační balíček, vygenerování PDF formátu a zaslání na zadanou email adresu)

- správa reklamací vyřízení konkrétních požadavků

## Technologické (zabezpečovací) procesy

- školení obsluhy aplikací, potřeb monitoringu validita dat a vyhodnocování provozu Centra

- školení obsluhy call centra

- procesy přípravy a úpravy dat spojené s IVR

- správa identifikačních prvků – tento proces možná bude odbavován mimo Kontaktní centrum

# Design systému

## Komunikační kanály spojení s Kontaktním centrem

| Způsob komunikace | Charakteristika |
| --- | --- |
| Web aplikace typu informačního portálu | Základní komunikační kanál. Odkaz na Kontaktní centrum z oficiálních web stránek kraje Vysočina web stránek státní správy (ePUSA apod.) |
| Emailový kontakt | Kontakt na adresu určenou pro potřeby Kontaktního centra – běžné zprávy bez příloh nebo zasílání standardizovaných formulářů (CSV, XML – možnost využití 602XML Filler), informačních materiálů apod. Možnost variant adresy podle lokalit (regiony, mikroregiony) |
| Textová zpráva | SMS mobilních operátorů – použité číslo řady „800“ s možností případného rozšíření významově orientovaným trojčíslím |
| Telefon | Pevná linka (tlačítkový telefon s tónovou volbou) |
| Mobilní telefon | Standardní služby mobilních operátorů |
| Asistence při fyzické přítomnosti občana | Asistence občanovi při jeho návštěvě pracoviště Kontaktního centra – pracovník KC poskytne pomoc občanům, pro které je z jakýchkoliv důvodů obtížné využít elektronických služeb KC samostatně. Zprovoznění této služby představuje vyškolení jak specializovaných pracovníků KC ve velkých městech kraje (kde je předpoklad určité vyšší frekvence kontaktů), tak v menších sídlech, kde budou příslušným způsobem vyškoleni pracovníci samosprávy s již definovanou pracovní náplní. Realizace předpokládá diskusi s příslušnými úřady o praktické proveditelnosti této služby. |
| VoIP | Přístup pomocí „Voice over Internet Protocol“, přenos hlasové služby po internetových sítích. Kraj disponuje nebo plánuje příslušné technické vybavení |
| Skype | Volání pomocí mobilu či příslušně vybaveného počítače s využitím programového vybavení firmy Skype Ltd. Placené linky a audiotexové služby nejsou možné. |
| Volba formy kontaktu (využití hlasových služeb) | Automatická hlasová služba (IVR interactive voice response applications – např. systém OptimTalk) nebo kontakt s operátorem. Dvě možné formy použité u kontaktních služeb: Úvodní kontakt automat a volba dalšího postupu ve všech nebo některých dalších krocích stromové struktury odbavení kontaktu – automat nebo operátor Úvodní kontakt operátor a kontakt s operátorem po celou dobu vyřízení požadavku |

## Přístupy uživatelů – třídění, filtrace

Základní rozdělení uživatelů je podle kategorie přístupových práv, viz samostatný odstavec „Kategorizace uživatelů“.

Obsah Centra bude zobrazen buď dle standardního nastavení aplikace, nebo podle personálního nastavení uživatelem. Personální nastavení se týká volby třídění a filtrace témat a jeho aktivace je podmíněná vyššími právy uživatele (pouze registrovaní uživatelé)

Možnosti:

- Téma služby

- Druh služby (v rámci tématu) – synonymum je „předmět služby, charakteristika služby“

- Lokalita (všechno, kraj, region, mikroregion, obec)

- Provozní doba (doba aktivity) – sezona, celý týden/pracovní dny, jednotlivé pracovní dny. Jemnější členění na hodiny není poskytováno, může být předmětem nativní aplikace, kam bude uživatel přesměrován

### Přímý přístup na konkrétní informaci

Každá úroveň zobrazení informací a každé téma budou míst svůj kód, který se dle úrovně zobrazených informací ve stromu funkcí bude řadit do identifikačního řetězce.

Na úvodní obrazovce Kontaktního centra, stejně jako v úvodním dialogu hlasového kontaktu s uživatelem (automat či operátor) bude možnost zadat kód, pomocí kterého bude navigace služby dále řízena. Neexistence kódu bude oznámena jako chybné zadání.

## Kategorizace uživatelů

- uživatelé využívající služeb centra, kteří neposkytují žádné údaje centrem dále využívané prostřednictvím svých funkcí (čtenáři)

- uživatelé nabízející centru údaje o nějaké skutečnosti, které jsou dále centrem využívány a nabízeny čtenářům (plus mimo veřejné funkce centra mohou být údaje zpracovávány podle potřeb centra – nepůjde o data podléhající legislativě o přístupu k osobním datům (poskytovatel)

- pracovník veřejné správy – uživatel-správce v rolích dle parametrizace APV (funkční přístupová práva, aktualizační přístupová práva, administrace APV). Správci mohou být rozlišeni na dvě podskupiny – správce s odpovědností technologické administrace APV a správce-konzultant s odpovědností za věcný obsah témat.

| Kategorie uživatelů | Charakteristika | Kat |
| --- | --- | --- |
| Občan – běžný návštěvník stránek | Bez jakékoliv registrace Základní funkcionalita – pouze informační funkce, bez možností spouštět některé aktivní funkce (např. registrace, zasílání informací na vlastní adresu nebo mobil apod.) | n/a |
| Občan – registrovaný návštěvník stránek | Jednokroková (bez zpětného potvrzování, zasílání přístupových kódů apod.) běžná registrace, využitelná především pro potřeby statistiky Rozšířená funkcionalita centra – včetně registrací a dalších aktivních prvků | č |
| Občan – rezident „území“ | Území v rozlišení kraj – region – mikroregion (?? Nutno diskutovat ??, v praxi zřejmě pouze úroveň kraje) Na rozdíl od nerezidentů může (zřejmě nikoliv při rozjezdu centra) požádat o identifikační prvek (typicky karta), který jej opravňuje k využití aktivních funkcí | č, p |
| Právnická osoba | Právnická osoba nebo její zástupce působící na území kraje nebo v blízkosti kraje (vazba na turistické regiony a další nějakým způsobem definované celky, které nesledují hranice kraje). Jinou variantou je eliminace požadavku působiště na území kraje (parametr budoucí aplikace). Vyžaduje specifickou registraci (event. identifikační prvek) Úroveň partnerství Gold, Silver, Bronze – rozlišení možnostmi inzerce a dalšími obdobnými funkcemi – upraveno v partnerských smlouvách | č, p |
| Pracovník veřejné správy – krajského úřadu | Pracovníci KÚ, součástí jejichž pracovní náplní (viz systemizace pracovních pozic/funkcí/rolí KÚ, pokud systemizace existuje) je nějaký vztah ke Kontaktnímu centru (editace, kontrolní funkce, vyhodnocování apod.) Variantou je správa přístupových práv bez vazby na systemizaci pracovních pozic. | s |
| Pracovník veřejné správy – mimo působiště krajského úřadu | Varianta předchozí kategorie – filtry územní působnosti, event. filtry funkčních práv | s |
| Pracovník provozovatele Centra | Pouze pokud přichází v úvahu varianta, kdy kontaktní centrum nebude provozovat přímo KÚ, ale bude nasmlouván (komerční vztah) či k tomu účelu zřízen (zřizovatelský vztah) subjekt, který bude provozovatelem, event. i systémovým správcem APV | s |
| Pracovník IZS | Pracovník některého ze subjektů záchranného systému (hasič, policista, zdravotník, ...) | ??? |

## Technologické (sw) funkce Centra

Nejsou zde uvedeny jsou funkce, které jsou spojeny s konkrétní sadou procesů (např. správa rezervací), nebo s průběhem procesů (např. proces začíná autentizací uživatele – je-li vyžadována, případně je uživatel přesměrován na registraci, pokud dosud neproběhla, apod.)

Uvedeny jsou zde požadované systémové funkce SW vybavení, které budou požadovaným minimem. Další funkce budou závislé na použití konkrétních SW platforem při realizaci projektu KC.

- Vyhledávání podle položek (strukturovaná data)

- Full text vyhledávání podle zadaného řetězce znaků

- Logování komunikace (nastavení administrátorem příslušného APV – veškerá komunikace, věcné omezení dle témat, druhů služeb, event. jiných parametrů)

- Záznam komunikace (dtto)

- Monitoring funkcí systému (vytěžování, load balancing)

- Podpora lokalizace uživatele

- Podpora hlasových menu

- Zálohování (bezpečnostní zálohy, provozní zálohování – aktivní mimo operační hodiny

## Technické vybavení komunikačních míst

- Individuální PC zařízení, jímž disponuje uživatel (domácnost, pracoviště) – nebude součástí projektů realizace Kontaktního centra.

- Kontaktní místo veřejně přístupné bez časového omezení – informační kiosk (terminál) na veřejném místě. Bez podpory uživatele. Obsahově omezený přístup – blokování zábavy apod. Částečně již v kraji v provozu.

- Kontaktní místo veřejně přístupné s časovým omezením – informační kiosk (terminál) na místě veřejně přístupném, avšak s časovým omezením přístupu – např. vstupní prostory obecního úřadu, nákupního centra, nádražní budovy apod. Časové omezení se řídí otevírací dobou prostoru umístění kiosku, omezení může být ve dnech v týdnu i hodinách v průběhu dne. Bez podpory uživatele. Obsahově omezený přístup – blokování zábavy apod. Částečně již v kraji v provozu.

- Kontaktní místo veřejně přístupné s časovým omezením - některé vstupní nebo provozní prostory (chodby, haly, nikoliv uzavíratelné kanceláře) obecních úřadů. S možnou podporou uživatele - poblíž sedícím pracovníkem úřadu, jehož pracovní náplní není obsluha terminálu, ale je s jeho funkcemi seznámen a tedy umí poradit např. starším lidem bez počítačové gramotnosti. Obsahově omezený přístup – blokování zábavy apod.

- Kontaktní místo veřejně přístupné určené jako info středisko – pracoviště informačních středisek, veřejných knihoven apod. Obsahově neomezený přístup (případně konkretizace omezení web stránek typu BlackList)

## Monitoring provozu Kontaktního centra

Z hlediska zjišťování významu existence Kontaktního centra pro jeho uživatele i z hlediska spotřeby zdrojů (finance i disponibilní čas pracovníků) Krajského úřadu (a dalších zúčastněných subjektů) bude třeba provádět monitoring provozu Centra a vyhodnocovat jeho efektivnost.

Kompetence provádět tuto práci bude svěřena funkčním místům či organizačnímu útvaru podle platných interních organizačních a kompetenčních předpisů Kraje. Pokud relevantní předpisy v tomto smyslu neexistují, předpokládáme přiřazení funkcí monitoringu a vyhodnocování mimo útvary, v jejichž kompetenci bude zajištění provozu Centra.

Pro monitorování a hodnocení dopadu veřejnosprávní, informační a propagační činnosti budou v pravidelných intervalech organizovány průzkumy zaměřené na cílové skupiny uživatelů.

Výstupy těchto akcí, spolu s automatizovaně zpracovanými přehledy činnosti centra (počty přístupů, trajektorie navštívených stránek, počty registrací, opakované přístupy apod.) budou sloužit pro úpravy obsluhovaných témat, jejich rozsah, volby komunikačních kanálů a dalších charakteristik.

Vedle toho budou výstupy sloužit pro plánování plošného rozvoje systému do dalších míst kraje.

Navrhujeme minimálně sledovat:

- Počet registrovaných uživatelů (občané)

- Nejčastěji volená témata

- Frekvence využití komunikačních kanálů

- Nejčastější druhy dotazů (životní situace)

- Počet podání prostřednictvím systému (v budoucnu i elektronických)

- Počet přistoupení na portál v závislosti na čase (IP adresa, uživatelé)

- Úkony prováděné a požadované od Centra (dle témat)

- Počet kontaktů s uživateli typu „poskytovatel“ (viz výše)

- Počet nucených odstávek systému

- Počet reklamovaných případů

- Rychlost připojení a odezva subsystému

Parametry sledování technické a programové stability a výkonnosti budou použity rozvoj systému, případně pro stanovení úkolů a cílů pro případné další etapy.

## Návrh architektury řešení

Systém Kontaktního centra je založen na třívrstvé architektuře s využitím webových technologií pro aplikační i komunikační část systému.

Databáze bude centrální s příslušným zálohováním (bezpečnostní i provozní hledisko), což umožní uživatelům on-line přístup k aktuálním datům v kteroukoliv dobu.

Aplikace umožní uživatelům přístup k celému systému. Bude také obsahovat webové služby jednotlivých modulů, které budou využívány webovou aplikací nebo externími aplikacemi pro integraci systémů. Webové služby také zajistí nezávislost jednotlivých modulů.

Klientská část APV bude využívat webové prohlížeče, propojené na aplikační server. Části sytému, kde bude vyžadovaná 100% dostupnost, budou řešeny na straně uživatele aplikacemi s využitím technologie schopné pracovat v režimu on-line komunikující s webovými službami na straně serveru nebo v režimu off-line. V tomto stavu se budou data ukládat na straně klienta a po opětovném připojení se data nahrají na server.

Pro obsluhu uživatelů využívajících telefonu bude portálová aplikace KC integrována s funkcemi CallCentra:

Call Centrum

Předpokládáme využití decentralizované formy CC (bez potřeby vybudování velkého centralizovaného fyzického pracoviště) s využitím možností IP telefonie. CC bude prostřednictvím komunikačního SW serveru napojeno na telefonickou ústřednu a operátorům bude poskytovat přímé propojení na aplikační moduly portálu.

Aplikace CC musí umožňovat

- Správu IVR funkcí (hlášení, rozhodovací stromy

- přiřazení příchozích hovorů na operátory (pokud si uživatele operátora přeje) podle charakteristiky operátora (téma dotazu, lokalita, znalosti operátora) a podle jejich momentálního obsazení jinými hovory

- automatické otevření záznamu uživatele, pokud již v minulosti došlo ke kontaktu a charakteristiky záznamu byly uloženy do db KC

- naopak volání uživatele aktivací přímo z jeho záznamu

- monitoring a uživatelem (správcem CC) konfigurovatelné statistiky provozu.

V prováděcím projektu KC bude připraven model decentralizovaného provozu KC, který se bude zřejmě lišit pro obsluhu témat veřejnosprávních a zájmových. Funkce Call centra pro témata spojená s cestovním ruchem či využitím volného času bude třeba provádět operátory s lokální znalostí – využití pracovníků současných TIC zřejmě nebude pro dostatečné pokrytí služeb CC (otevírací doba, disponibilita pracovníků v denní době i podle sezóny) dostačující.

Interní systémy

- Datová báze – jednotlivé zdroje informací k publikování na portále

- Integrační server – ústřední bod celého řešení poskytuje vůči řešení v DMZ data

- Intranetový server – dostupnost funkcí portálu pro uživatele zevnitř sítě

DMZ – demilitarizovaná zóna

- Komunikační server – programové vybavení pro propojení aplikací CC s telefonní ústřednou

- Internetový server – propojení aplikační vrstvy s rozhraním webových prohlížečů

Klientská část – internetový přístup a přístup přes telefon (hlasová služba, SMS)

### Popis prvků systému

Databáze

Relační databáze umožňující efektivní ukládání a načítání dat, automatické zálohování, reportování a další standardní nástroje bude zrcadlena na dvou databázových serverech z důvodu rychlého a neustálého přístupu k datům i v případě výpadku jednoho z databázových strojů.

Volba (zadání projektu) databázové technologie dle informační strategie kraje a v souladu s podporovanými technologickými architekturami.

Komunikační server

Programové vybavení pro komunikaci aplikací KC s telefonní ústřednou. V prováděcím projektu bude dle zvolené technologické platformy pro KC využito buď hotových APV (pokud je strana dodavatele TÚ nebo naopak dodavatele technologické platformy použité pro vývoj aplikací KC nabízí), nebo bude potřebné APV vyvinuto.

Portál

Portál bude tvořen třemi částmi a to:

- Integrační – slouží pro obsluhu rozhraní na externí aplikace KV, které budou využitelné pro potřeby KC

- aplikací s moduly pro interní uživatele

- aplikací s moduly pro externí uživatele (omezení dle druhů uživatelů)

Externí aplikace

Propojení s externími aplikacemi bude zajišťovat integrační část aplikace na základě současných standardů informačních technologií. Předpokládáme využití

Interní uživatelé

Interní uživatelé (pracovník kraje, správce systému,…) budou přistupovat k portálu pomocí webového prohlížeče, případně, bude-li vyžadovaná 100% dostupnost, aplikací schopnou pracovat i v režimu off-line.

Externí uživatelé

Externí uživatelé (občané, turisté,…), s KC komunikují jednou z výše uvedených forem

Systémy třetích stran

Pro využití služeb KC systémy třetích stran bude možné k jednotlivým vybraným službám  přistupovat pomocí standardního webového rozhraní.

Zprostředkování (ukládání, kódování, adresaci, dekódování a zasílání) webových správ bude mít na starosti funkcionalita integračního brokeru, která bude součástí integrační části aplikace.

Jednotlivé zprávy se budou ukládat v databázi na příslušném pracovišti, dle charakteristik (naplnění velikosti dávky, určený čas, výskyt události) budou po zakódování odeslány do centrální databáze integračního brokera, zde budou dekódovány, rozřazeny podle obsahu a podle adresace a opět dle charakteristik budou zakódované zaslány na cílové místo.

Uvedený postup je jedním z důvodů, proč před vlastním technickým provedením musí být vyřešeny standardy (sémantika i syntaxe – katalogy, číselníky, využití metadat).

Poznámka: na této práci by se měly podílet nejenom pracoviště, která se přihlásila k myšlence Kontaktního centra kraje Vysočina, ale i ostatní regiony kraje. Je možné využít zkušeností případně hotových výsledků, které jsou k dispozici v krajích, které již obdobným procesem procházejí.

## Návrh investičního rozpočtu Projektu

V této podkapitole budou zahrnuty odhady rozpočtů na dodávky technologických celků, HW, SW a implementačních služeb.

Bude připraveno ve finální verzi – je třeba zmínit, že tyto údaje jsou jednoznačně závislé na technologii zvolené pro realizaci projektu!

## Návrh provozního rozpočtu systému

V této podkapitole budou zahrnuty návrh a nákladové odhady servisního modelu, náklady na provoz KC po dobu 5 let.

Bude připraveno ve finální verzi.

## Návrh plánu a harmonogramu realizace Projektu

V této podkapitole bude uvedeno rozdělení řešení do technologických celků, forma a způsob dodání, definice dílčích projektů a to včetně vstupů a výstupů a návaznosti jednotlivých etap

Harmonogram bude navržen jako časový plán na úrovni etap (dílčích projektů), fází a hlavních aktivit včetně souvisejících činností (výběrová řízení apod.). Harmonogram bude zpracován ve formě Ganttova diagramu v MS Project.

Bude připraveno ve finální verzi

## Podklady a parametry pro výběr dodavatelů veřejných zakázek

V této podkapitole bude uveden souhrn plánovaných zakázek, což de facto představuje shrnutí studie z podhledu plánovaných dodávek do struktury vhodné pro zadání zakázky:

Předmět zakázky

Výchozí podmínky

Požadavky na řešení

Předpokládaná cena a platební podmínky

Požadavky na nabídku

# Návrh dalšího postupu

Dokument je zpracován jako Pracovní verze, určená k připomínkování případně návrhům na rozpracování jednotlivých částí.

V dalším postupu navrhujeme:

  - za účelem zjištění náročnosti vlastní implementace z organizačního a personálního hlediska dopracovat identifikace současného stavu elektronizace navržených témat v jednotlivých lokalitách, které se přihlásily k myšlence realizace Kontaktního centra

  - dopracovat model existujících probíhajících akcí a projektů se vztahem k centru

  - zpracovat (převzít) statistiky typů a druhů kontaktů uživatelů (občan, podnikatel) s místy veřejné správy (kraj, jednotlivé lokality)

  - aktualizovat rozsah témat, pokud bude třeba (připomínkové řízení)