Výtisk číslo: 1

Kraj Vysočina

Technická studie implementace

Kontaktní centrum samosprávného kraje

Říjen 2007

© 2007 NESS Czech s.r.o., Všechna práva vyhrazena

| Verze dokumentu | zpracoval | datum |
| --- | --- | --- |
| 0.10 Pracovní verze | Zdeněk Novák | 30.9.2007 |
| 0.11 Pracovní verze, zapracování připomínek PP | Zdeněk Novák | 9.10.2007 |
| 0.12 Pracovní verze, částečné zapracování připomínek ZG | Zdeněk Novák | 15.10.2007 |
| 0.13 Pracovní verze, zapracován | Zdeněk Novák | 22.10.2007 |

Omezující podmínky dokumentu:

„Tento materiál obsahuje informace, které NESS Czech s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv zveřejnění těchto informací, předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností NESS Czech s.r.o. bez jejího souhlasu, bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu § 51 obchodního zákoníku.

Osobní údaje zaměstnanců NESS Czech s.r.o., jsou-li v tomto materiálu uvedeny, podléhají ochraně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údaje mohou být použity jen pro účely, pro něž je tento materiál určen a jakmile pomine uvedený účel, musí adresát tohoto materiálu provést likvidaci zmíněných osobních údajů v souladu s § 20 uvedeného zákona.“

Obsah Studie

1.	Souhrn	5

2.	Zadání Projektu	7

Účel (záměr) Projektu	7

Cíl úvodní části Projektu	7

Předpoklady úspěšného provozu projektu	7

Rizika Projektu	8

2.1	Existující datové zdroje a kooperace	9

2.2	Dokumenty veřejnosprávních agend	9

3.	Analýza současného stavu	11

3.1	Relevantní projekty KÚ	11

3.2	Procesní podpora témat	12

3.3	Organizační model	19

4.	Předmět projektu – témata obsluhovaná Kontaktním centrem	20

4.1	Veřejná správa	20

4.2	Cestovní ruch	21

4.3	Volný čas – aktivity	22

4.4	Zdravotnictví a sociální služby	23

4.5	Doprava a přeprava	23

4.6	Mimořádné události a situace	23

4.7	Matice kontaktů	24

5.	Procesy Kontaktního centra	26

5.1	Inicializační procesy	29

Call Centrum	30

5.2	Organizační procesy	30

5.3	Správní procesy	31

5.4	Obchodní procesy	31

5.5	Provozní procesy	33

1.1.1.	Průběh procesů odbavení uživatele dle charakteru dotazu	33

5.6	Technologické (zabezpečovací) procesy	41

6.	Design systému	Error! Bookmark not defined.

6.1	Komunikační kanály spojení s Kontaktním centrem	41

6.2	Přístupy uživatelů – třídění, filtrace	42

1.1.2.	Přímý přístup na konkrétní informaci	43

6.3	Kategorizace uživatelů	42

6.4	Technologické (sw) funkce Centra	44

6.5	Technické vybavení komunikačních míst	44

6.6	Monitoring provozu Kontaktního centra	44

6.7	Návrh architektury řešení	45

1.1.3.	Popis prvků systému	45

1.1.4.	Call Centrum	46

6.8	Technické zabezpečení	49

1.1.5.	Varianty správy výměny dat	49

6.9	Návrh investičního rozpočtu	50

6.10	Návrh provozního rozpočtu KC	51

6.11	Návrh plánu a harmonogramu realizace KC	52

7.	Návrh dalšího postupu	56

# Souhrn

Cílem projektu vybudování Kontaktního centra kraje Vysočina (dále také jen KC) je zajištění rovného a transparentního přístupu občanů k informacím týkajícím se vztahů občan-veřejná správa a občan-region bez ohledu na způsob komunikace, kdykoliv a odkudkoliv. Ambicí cílového stavu služeb Kontaktního centra je zajistit z nejbližšího místa (domácnost, obecní úřad, pro pouze informační funkce i tzv. info-kiosek) občanovi/návštěvníkovi

- možnost získat informace o „svých“ vztazích spojených s veřejnou správou či regionem bez potřeby znalosti množství webových adres či telefonních čísel

- možnost vyřídit s veřejnou správou jakýkoliv vztah, který vyžaduje zpracovat oznámení, hlášení či jakýkoliv jiný dokument vztažený ke konkrétní agendě bez ohledu na to, zda příslušnou agendu kompetenčně odbavuje krajský, městský (tzv. III. typu) či obecní úřad.

Pro účely projektu budeme pojmem „veřejná správa“ označovat jak kraje, tak i municipality (samospráva).

Součástí přípravy projektu je zpracování

Technické studie (dále též „Studie“), která bude sloužit jako podklad pro Studii proveditelnosti a jako podklad pro tvorbu zadávací dokumentace pro realizační část projektu.

Studie by mohla být též použita jako významný podklad pro žádost o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů EU.

Předmětem práce Kontaktního Centra  jsou témata, které lze z hlediska hodnoty uživateli členit na:

- popisné informace týkající se kontaktů uživatele a veřejné správy,

- elektronické řešení procesů odbavení životních situací ve veřejné správě – standardizace procesů s využitím již existujících APV,

- popisné informace provozní (typu aktuálních informací o dopravě, zdravotní pohotovosti apod.),

- popisné informace zájmové (turistické, kulturní info apod).

Věcně půjde o procesy (a jejich informační podporu) jejichž řešení je v kompetenci správy kraje a o přístupy k informačním zdrojům pro občany kraje, podnikatele a návštěvníky kraje.

Technologicky bude systém Kontaktního Centra založen na třívrstvé architektuře s využitím webových technologií pro aplikační i komunikační část systému a s využitím konceptu SOA (Servisně Orientovaná Architektura - přístupu pro vývoj, provoz a integraci podnikových aplikací založeném na sdílených distribuovaných službách) při realizaci systému KC.

Databáze KC bude centrální s příslušným zálohováním (provozní a bezpečnostní hledisko, tedy fyzicky v jiném prostoru), což umožní uživatelům on-line přístup k aktuálním datům v kteroukoliv dobu.

Klientská část APV bude využívat webové prohlížeče, propojené na aplikační část portálu KC. Části systému, kde bude vyžadovaná 100% dostupnost, budou řešeny na straně uživatele aplikacemi s využitím technologie schopné pracovat v režimu on-line komunikující s webovými službami na straně serveru nebo v režimu off-line. V tomto stavu se budou data ukládat na straně klienta a po opětovném připojení se data aktualizují na serveru.

Vedle portálové aplikace bude součástí KC Call Centrum s možností volby automatického podávání informací nebo přepojení na kvalifikovaného operátora – v tomto případě zřejmě s časovým omezením (závislost provozní doby na vyhodnocení zájmu o služby prostřednictvím telefonického přístupu).

Kontaktní Centrum bude podporovat všechny aktuálně využívané komunikační kanály – web aplikace, email, textové zprávy, telefonní pevní i mobilní linky, využití hlasových služeb prostřednictvím internetových sítí.

Investičně je projekt Kontaktního centra realizovatelný ve výši, kterou předpokládá zadavatel – maximální částka by neměla přesáhnout 15 milionů Kč.

| Poř. | Položka | Odhad rámce ceny (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zpracování zadávací dokumentace (pouze v případě externího dodavatele) | 90 |
| 2. | Zbývající části Přípravné fáze | Interní náklady zadavatele |
| 3. | Analytická fáze | 3200 |
| 4 | Vývoj APV | 5500 |
| 5 | Implementace, testování, migrace | 4000 |
| 6 | Monitoring zkušebního provozu, úpravy | 800 |
| 7 | Licence SSW | podle tlg. platformy použité vítězným uchazečem |
| 8 | Technologické vybavení (HW, infrastruktura) | podle tlg. řešení použitého vítězným uchazečem |
| 9 | Technické vybavení koncových pracovišť (PC, notebooky, digitální fotoaparáty, případně některé druhy tiskáren) |  |
| 10 | Standardní SW potřebné pro provoz KC (grafické programy, programové vybavení pro IVR a další) | Podle řešení použitého vítězným uchazečem |

Harmonogram realizace projektu je do určité míry závislý na volbě struktury projektu/ů, rozhodně však doba realizace nepřesáhne 1,5 roku včetně zkušebního provozu:

| Fáze, činnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava (interní) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava (VŘ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vývoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace (vč. migrace) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migrace a zkušební provoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptace díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Zadání Projektu

Účel (záměr) Projektu

Vybudování Kontaktního centra kraje Vysočina za účelem zajištění rovného a transparentního přístupu občanů k informacím týkajícím se vztahů občan-veřejná správa a občan-region bez ohledu na způsob komunikace, kdykoliv a odkudkoliv.

Kontaktní centrum bude součásti programu elektronizace činností kraje Vysočina v souladu s legislativními a normativními předpisy týkajícími se ISVS a přijaté Koncepce Informatizace kraje Vysočina (říjen 2004).

Pro komunikaci:

- „občan – kraj“ bude v oblasti veřejné správy Kontaktní centrum ústředním přístupovým místem samospráv v kraji Vysočina, výhledově s ambicí jediného přístupového místa po analýze prvotních zkušeností z běžného provozu a případném zapracování připomínek a námětů,

- „návštěvník – kraj“ bude kontaktní centrum jedním z přístupů k relevantním informacím.

Cíl úvodní části Projektu

Cílem přípravné části projektu je zpracování Technické studie záměru vybudovat Kontaktní centrum kraje.

Studie poskytne přímé podklady pro zpracování navazující Studie proveditelnosti a tvorbu Zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky technologických celků systému a zajištění souvisejících služeb.

- Analýza zadaných témat a druhů informací, které bude Kontaktní centrum obsluhovat. Analýzou pro potřeby definice rozsahu realizačního projektu rozumíme interní diskusi témat, jejich obsahu a předpokládané využitelnosti pro uživatele

- Identifikace interních organizačních procesů, nutných pro zajištění informačních služeb – „interními“ se rozumí ty procesy, které jsou v kompetenci zřizovatele KC, event. v kompetenci jeho provozovatele, pokud bude provoz svěřen mimo interní organizační útvar krajského úřadu

- Analýza rolí spojených s Kontaktním centrem – na straně uživatelů služeb KC i Poskytovatelů dat

- Návrh architektury systému KC

- Definice sady komunikačních kanálů

Předpoklady úspěšného provozu projektu

Záměr provozovat Kontaktní centrum má multidimenzionální charakter jak z věcného, tak organizačního hlediska. Předpokladem úspěchu – provozu KC a jeho skutečného využívání uživateli – je interní diskuse obsluhovaných témat, rozdělení odpovědnosti za údržbu obsahu a rozdělení technologických kompetencí mezi krajský úřad, ostatní subjekty veřejné správy a samosprávy (městské/obecné úřady, orgány regionů a mikroregionů - jsou-li zřízeny, účelově zřízené instituce), případně mezi další subjekty, které se budou na Kontaktním centru jakkoliv podílet (provoz, sdílení dat, kvalita dat).

Rizika Projektu

Současný rozvoj „internetových“ informačních zdrojů probíhá v rámci ČR živelně, nejsou (a zřejmě nemohou být) definována pravidla „konceptu info-systému“, rozvoj ovlivňuje mj. schopnost zadavatele získat na „svoje“ záměry (projekty) finanční zdroje. V tomto smyslu jsou na jedné straně k dispozici informace o jedné a téže skutečnosti (události, subjektu, akci, druhu aktivit – např. turistice) na mnoha místech, s různou úrovní kvality dat (úplnost, aktuálnost, spolehlivost), na druhé straně informace o některých podstatných skutečnostech zcela chybí nebo jsou pro praktické využití nedostatečné (obsah, struktura, navigace).

Nejednoznačně zodpovězenou otázkou je úroveň rozsahu (plošného záběru) budování kontaktních center: národní – krajské – města či mikroregionu – jednotlivé obce? Kam patří Kontaktní centrum (část týkající se veřejnosprávních činností a informací) určité územní jednotky ve známém schématu ePUSA, k čemu se bude občan přiklánět, jak bude probíhat marketing tříštící se mezi iniciativy státní správy, veřejné správy a samosprávy?

Dále je třeba zmínit kolísající úroveň datových zdrojů v období běžného provozu informačního portálu (tematicky nebo zpravodajsky orientovaného) – data po ukončení projektů implementace s postupem času ztrácejí na spolehlivosti, nejsou autorizována, nenesou mnohdy časovou známku a zájem uživatelů využívat tyto informační servery tedy rychle klesá. Příkladem může být podle určení či témat různá kvalita dat na serverech www.czecot.com, www.naseeva.cz a dalších, kde např. téma „aktuality“ je obvykle dobře obsloužené, ale odkazy ze serverů jsou mnohdy nefunkční nebo načtená data nejsou aktuální (časově, věcně). Příkladem z kraje Vysočina jsou informační centra – ze cca 40 jednotek je nyní asi 25% aktivních – kolik procent to bylo před rokem a kolik to bude za rok?

Dalším faktorem, který může pro aplikace konceptu „Kontaktní centrum“ nabývat rizikové rysy, je rozvoj postupů a technologií obecně využívaných vyhledávacích nebo geografických serverů (typicky www.google.com resp. www.google.cz, www.mapy.cz apod.), které se v praxi stávají (za situace, kdy jako tazatel typově „vím co hledám“) pro mnoho uživatelů (včetně věkově střední generace) internetu jediným „kontaktním“ místem – realizace informačního požadavku uživatele probíhá obvykle v jediném kroku „dotaz – nalezení informace na primárním zdroji“, tj. např. na webu obecního úřadu, firmy nabízející požadovanou službu, zdravotnického zařízení apod.

Slabou stránkou, která se postupem doby reálně stává rizikem, je způsob řešení elektronizace agend rozhraní „občan-úřad“, případně i „úřad-úřad“ podle toho, kdo má jaké agendy v kompetenci a tedy kdo je „řeší“. Stejnou problematikou (jenom s jiným obsahem) se zabývá stát, krajské úřady, municipality a vedle toho průřezově účelově zřízené instituce zaměřené zpravidla odvětvově (např. doprava, cestovní ruch apod.). Rizikem je případná změna v tomto přístupu – pokud by k ní došlo, budou jednotlivé komponenty elektronizace zřejmě vyžadovat revizi (číselníky, sémantika, syntaxe položek) a z ní vyplývající provedení změn  – potřeba finančních zdrojů a času.

## Existující datové zdroje a kooperace

Pro informační funkce KC bude třeba využívat zdrojů dat, které jsou z hlediska správy dat (a garance jejich kvality) primární. Primárními (a tedy odpovědnými za kvalitu dat) zdroji zůstanou i po uvedení KC do rutinního provozu.

Příklady datových zdrojů – webové stránky/aplikace:

- Měst, obcí kraje

- Regionů, mikroregionů

- Dalších spolupracujících subjektů

- Jízdní řády IDOS

- Proxio – informační systém veřejné správy (www.proxio.cz)

- KEVIS – universální evidenční systém (www.marbes.cz)

- ePUSA – elektronický portál územních samospráv (www.epusa.cz)

- Czech Point – www.czech-point.info

- Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

- VISMO – redakční systém

- ... a další

Poznámka:

Uspořádat katalog webových zdrojů resp. aplikačního programového vybavení, které zajišťuje obsluhu všech relevantních datových zdrojů, není v rámci zpracování technické studie účelné a zřejmě to není ani reálné – důvodem je vedle množství zdrojů i flexibilita sady (množiny) zdrojů, které jsou k dispozici a vedle toho i jejich (měnící se) kvalita.

Velmi nepřehledná je situace v oblasti „serverů“ zabývajících se cestovním ruchem. Server www.czechtourism.cz uváděl na počátku léta 2007 více než 150 poskytovatelů katalogových a vyhledávacích služeb týkajících se cestovního ruchu (popisné informace, ubytování, další služby), jejichž URL adresy byly aktivní.

Informační báze kontaktů kraje Vysočina (oddělení cestovního ruchu) na poskytovatele těchto služeb, které jsou více či méně pravidelně monitorovány, činí cca 850 položek.

## Dokumenty veřejnosprávních agend

V České republice ve v současné době používáno víc než 500 různých druhů podání (předmět komunikace mezi občanem a pracovník veřejné správy-úředníkem – žádost, oznámení, odvolání, vyřízení, stanovisko apod.). Z toho je cca 10% využíváno běžně s frekvencí denní až týdenní, tato desetina představuje oněch paretových 80% celkového počtu podání. Méně než 10 druhů podání potom tvoří jednu třetinu celkového objemu práce.

Pro určení priorit zavedení příslušných agend do systému KC v prováděcí části projektu bude provedena analýza a vyhodnocení

- frekvencí podání na jednotlivých úřadech (zapojených do projektu KC),

- podání s možností realizace pouze elektronickou cestou včetně všech příloh a včetně elektronické autentifikace (elektronický podpis)

- podání s možností realizace pouze elektronickou cestou avšak s požadavkem autentifikace vlastnoručním podpisem, případně i fyzicky na místě odbavení

- podání s jakýmkoliv neelektronickým vstupem (např. jednou z činností procesu odbavení, neexistující elektronickou přílohou apod.)

- podání vyřizovaná v kontaktu občan/podnikatel – pracovník veřejné správy dosud bez využití ICT (nepočítaje v to interní IS úřadu, kde může být část procesu řešena).

Z údajů, dostupných v analýze elektronických podání kraje Vysočina (za rok 2006), dále z údajů průzkumu „Výzkum informačních zdrojů – občané“ agentury STEM/MARK, a.s. (listopad 2006) a z průzkumů při analýze uplatnění konceptu projektu Czech Point lze odvodit, že v případě kraje Vysočina půjde při současném náhledu občanů na elektronizaci veřejné správy denně o cca

- 35 podání občanů elektronickou formou při styku občan – krajský úřad,

- 660 podání občanů elektronickou formou při styku občan – úřad samosprávy,

v obou případech za celé území kraje (tedy všechny regiony, nejenom pouze regiony, které se přihlásily k záměru KC.

Vzhledem k tomu, že opakované průzkumy vztahu občanů k elektronické formě styku s veřejnou (v obecném slova smyslu, tj. státní, krajskou, místní) správou se liší v letech 2004 až 2006 v řádu několika jednotek procent (využití elektronické formy styku s úřadem u úrovni od 7 do 15% dle různých potřeb, vyjma informační funkce místních úřadů, kde je v rámci celé ČR uváděna preference od 17 do 34%) budou zřejmě tyto počty (a měnit se podíl použitých forem) narůstat velmi pomalu.

To vše za situace, kdy zmíněný průzkum STEM/MARK z listopadu 2006 uvádí v podstatě bezproblémový přístup občanů k internetu (denní disponibilita v práci, ve škole nebo doma je celkem téměř 75% oslovených respondentů), přičemž ani ještě před dvěma/třemi roky rozhodující prvky absence přístupu k internetu (rychlost připojení, cena) již nehrají podstatnou roli.

Situaci by mohla změnit výrazná změna vývoje legislativy ve prospěch využití elektronických forem komunikace, jednoznačná metodologie a praktické využití autorizačních technik (elektronický podpis).

Předpoklad nárůstu zájmu o elektronickou komunikaci s orgány veřejné správy v tom případě sdružení SPIS uvádí až kolem 15% ročně v prvních letech po zavedení e-legislativy.

# Analýza současného stavu

## Relevantní projekty KÚ

| ePUSA | Primární zdroj dat pro lokalizace a navigaci funkcí Kontaktního centra. |
| --- | --- |
| KEVIS | Primární zdroj identifikace a popisných informací k agendám veřejné správy. Pro KC představuje zdroj dat, v některých případech (viz procesy) bude funkcemi KC aktualizován (rozhraní peer-to-peer nebo využití integrační platformy) |
| Turisticky portal kraje | Identifikační a popisné funkce, směrování na jednotlivá TIS, možnost rezervace tam, kde to zdroj dat umožňuje, sledování aktualizace dat a zájmu správce primárních dat o udržení aktuálních informací (web formulář a časově generovaná emailová zpráva – vybídnutí k jeho využití). Rozvoj tohoto projektu bude s projektem Kontaktního centra velmi úzce propojen - jeho zaměření a obsah z určité části kopíruje zadání projektu vybudování KC. Z tohoto důvodu bude v prováděcím projektu KC potřeba připravit rozdílovou analýzu záměrů nového TPK a zamýšleného KC tak, aby výsledkem byly dvě aplikace, které se budou doplňovat, nikoliv překrývat. Podmínkou pro rozdílovou analýzu je dostupnost datového a funkčního modelu TPK. Stejným procesem by měla projít i konfrontace s ostatními projekty (realizovanými a zejména plánovanými) obdobného charakteru na úrovni regionů/mikroregionů/obcí. Cílem není omezit variabilitu nabídky, ale určit pravidla pro kooperaci KC se zmíněnými záměry či již provozovanými aplikacemi. Domníváme se, že tyto navržené kroky patří k rozhodujícím kritickým faktorům úspěchu provozu a efektivního využívání KC. |
| Kiosky | Veřejně přístupná místa s omezením přístupu na dedikované aplikace (iNovoměstsko). Budou využity pro kontakt s plánovaným KC, s omezeným přístupem na informační funkce (tedy bez možnosti manipulace např. s dokumenty). |
| Datovy sklad kraje | Kontaktní centrum bude zdrojem dat pro DS. |
| El. podatelna | Funkce Kontaktního centra budou generovat záznamy pro e-podatelnu (týká se řešení životních situací) |
| El. podpis na KrU | souvisí s el. podatelnou – záznamy pro el. podatelnu budou či nebudou využívat funkcionalitu el. Podpisu – záznam o povinnosti použít el. podpis v Katalogu podání |
| SDZA | Aplikace bude zdrojem dat a navigace pro portál Kontaktního centra |

Aplikace KC budou z výše uvedených aktivit spolupracovat se všemi výstupy projektů uvedených v tabulce.

Z množství těchto interních rozhraní (interních v rámci IS krajského úřadu) plus z potřeby komunikace s aplikacemi na městských úřadech (III.typu) a aplikacemi subjektů mimo veřejnou správu vyplývá technologický závěr použít pro správu výměny dat integrační platformu. Datová rozhraní bez jejího zapojení lze připravit, ale jejich údržba bude nákladná a náročná na správu.

## Procesní podpora témat

Dotazníkovým šetřením byly shromážděny popisy uvedené v následujících tabulkách.

Samostatně bylo zpracováno téma informačních středisek, viz text pod příslušnou tabulkou.

Technická část studie (vedoucí skupiny – Petr Pavlinec)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Krajské evidenční systémy Obsah a existující DB | KEVIS - cca 20 relevantních evidencí | Web, XML | každá evidence má garanta |
| Telefonní seznam | Aplikace telefonního seznamu s informacemi o pozici, přítomnosti, e-mail | Web | v kompetenci KÚ |
| Diskusní fórum | web | Web | Vedoucí odborů, tisková mluvčí |
| Web | Informace o akcích, struktuře, dokumenty atd. | Web | Webmaster – technika, obsah jednotliví garanti |
| Datový sklad | Dle specifikace z e-mailu ( mayerová ) + analytika.kr-vysocina.cz | DWH – BIP, mapové komponenty | Analytický odbor (M. Šulc) |
| ePusa | Kontakty o organizacích (úřady a zřizované organizace) | Web, XML - WS | OI, ORP, Obce, MVČR |
| XML Konektory | Přenos informací mezi weby Obec-Kraj | XML konektor | kraj, obce |
| GIS | Mapové podklady kraje a např. IZS | ESRI SHP, mapové služby | oddělení GIS |
| Komunikace Skype | Existuje politika pro používání SW Skype | Uzel Skype |  |

Životní situace (vedoucí skupiny – Petr Pavlinec)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| ePusa | kontaktní informace na úřady samospráv a zaměstnance | XML-WS | obce, ORP, kraj |
| Portál veřejné správy | kontaktní data včetně státní správy | ??, bude se měnit | ePUSA + resorty |
| Virtuos | cca 50 popsaných agend – viz. dokumentace | viz. dokumentace (licenčně otevřeno) | viz. dokumentace |
| SDZA | Naplněnost daty za KrU + stat, garance MV; pracovní náplně zaměstnanců úřadu (včetně možné vazby na legislativu a procesy) | WS | vedoucí pracovníci + personalisté |
| Malá integrace | Plzeňský kraj řešil problém propojení LDAP+SDZA+ePUSA | WS | ? |

Turistika, cestovní ruch (vedoucí skupiny – Jitka Mattyašovská)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontakty na firmy | Vlastní DB v některých obcích |  | Individuálně |
| Zlaté stránky a web | Informace z internetu | Web | --. |
| IDOS |  |  |  |
| Ubytovatelé | Krajský portál | Web | Individuální |
| Zpravodaj | Informace z obcí, tištěný a web | Tištěná verze, pdf na webech | individuální |
| Stravování | Info pouze na lokálních webech obcí | web | individuální |
| Možnosti ke koupání a kvalita vod | Zdroj hygiena | Web (AJ, NJ) | Krajská hygienická stanice |
| Info o zajímavostech…. | Turistický portál, webové stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, individuální |
| Počasí | ČHMÚ | Web | Na krajském portále není, možná na lokálních |
| Památky | Existuje web | Web (AJ, NJ), tištěná verze také RJ, ŠJ, IT, PL | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis),, obce = TIC, nikdo zadáno jako statické informace |
| Kultura (muzea, galerie) | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, portály provozovatelů |
| Lyžařské vleky | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, portály provozovatelů |
| Stav sněhu | Turistický portál kraje | web | www.infocesko.cz, zprávy od provozovatelů vleků (připravuje se) |
| Tipy na výlety (na kole, pěšky, na lyžích) | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), |
| Akce na Vysočině | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, MěKS, organizátoři akcí |
| Turistická informační centra | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| NEJ na Vysočině | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| Osobnosti na Vysočině | Turistický portál kraje, stránky obcí a měst | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis), obce = TIC, individuální |
| Kongresové prostory | Tištěná brožura | tisk | Kraj = ORR, oddělení CR |
| Naučné stezky | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis, bude se ještě doplňovat), obce = TIC, individuální |
| 33 měst na Vysočině | Turistický portál kraje | Web (NJ, AJ), v tištěné formě také FJ | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| Příroda | Část turistický portál kraje, lokální portály, tištěná brožura | Web, tisk | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis, bude se ještě doplňovat), obce = TIC, individuální |
| Rozhledny | Turistický portál kraje | web | Kraj = ORR, oddělení CR (databáze Kevis) |
| Dovolená na venkově – ubytování na venkově | Tištěná brožura, částečně turistický portál kraje, obce | Tisk, web | Kraj = ORR, oddělení CR, obce = TIC, individuální |
| Sportoviště |  |  | Připravuje ORR, odd. CR |
| Tipy na výlety s dětmi |  |  | Připravuje ORR, odd. CR |
| Aktivity pro děti |  |  | Připravuje ORR, odd. CR |
| Certifikovaná zařízení pro cyklisty |  |  | Připravuje ORR, odd. CR, data budou přebírána od Nadace partnerství www.cyklistevitani.cz |
| Ubytování pro hypoturistiku | Částečně databáze Kevis, tištěná brožura | Kevis, tisk (NJ) | Kraj = ORR, oddělení CR – doplňuje se, není aktualizována 2 roky |
| Kempy na Vysočině | Tištěná brožura | Tisk (NJ, AJ) | Kraj = ORR, oddělení CR, není aktualizována 2 roky |

Aktualizace, kterou provádí ORR, odd. CR a TIC, je realizována většinou 1x za rok a pak info, které se dozvíme v průběhu.

Co se týče jazykových verzí jsou na tom jednotlivé obce různě. V tabulce jsou uvedeny jazykové verze ORR, odd. cest. ruchu.

Jazykové verze, které jsou i v jiných jazycích v tištěném provedení, budou postupně přidávány na turistický portál kraje.

Na dotazník o provozu a zaměření činnosti turistických informačních center odpovědělo z oslovených 41 jednotek 25 jednotek. Ze statistiky vyplývá:

- Průměrný počet přijatých telefonátů/emailových zpráv (tématem dotazy na cestovní ruch ale i provozní záležitosti týkající se místa působení TIC, tj. zpravidla úřady místní samosprávy) je 16 telefonátů a 12 emailových zpráv. Toto číslo je však ovlivněno údaji JEVE Dukovany, TIS Třebíč a Telč. Pro zbývající TIC je průměr 12 telefonátů a 6 emailových zpráv.

- Pracovní doba TIC je u pouze čtyř středisek celodenní (otevření před 9:00, uzavření nejdříve v 17:00, včetně sobot a nedělí, počítáno v rozhodující letní sezóně (červen až září pro všechna střediska kromě NMNM, které obsluhuje letní i zimní sezónu a splňuje nároky na otevírací dobu). Ostatní střediska jsou otevřena tak, že buď nepokrývají celý den – polední pauzy, odpolední uzavření před 16.00 apod., nebo nemají dostatečně vykryté dny víkendů.

Uvedená praxe bude překážkou pro ustanovení virtuálního call centra, kdy by jednotliví operátoři působili mimo centrum i na regionálních střediscích, v průběhu prováděcího projektu bude třeba vzít tuto situaci v úvahu.

Specifika informování veřejnosti (vedoucí skupiny – Klára Mayerová)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotazy novinářů | Existuje seznam všech položených otázek a odpovědí novinářům | Word | Průběžná aktualizace |
| Diskusní fórum | Fórum je aktivní | Web |  |
| Tiskové zprávy | Tiskové zprávy jsou průběžně přidávány, archivovány jsou všechny od 13.7.2001. Je možné vyhledávání (byť by to šlo zlepšit, současný stav není ideální | Web (resp. databáze DBMAN) ČJ | Průběžně se doplňuje |
| Archív novin Kraj Vysočina, Zpravodaje, Publikace vydané krajem Vysočina | Jsou tam všechna čísla | Formát PDF ČJ i další jazykové verze | Průběžně se doplňuje |
| Databáze partnerských měst a obcí v obcích kraje Vysočina | Databáze vznikla před 4 lety dotazníkovým šetřením u obcí. Pokud dostaneme od nějakého města informaci, doplníme, aktualizujeme. | Databáze KEVIS | Průběžně se doplňuje (byť ne moc často) |
| Databáze členů Zastupitelstva kraje Vysočina (rovněž i poradních orgánů Rady a Zastupitelstva) | Aktuální seznam Zastupitelů a členů poradních orgánů včetně kontaktních údajů | Databáze KEVIS | Průběžně se aktualizuje |

Dopravní situace (vedoucí skupiny – Petr Pavlinec)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní informace (stav silniční sítě, žádost o asistenci, info o nepravidelné dopravě – taxi služba |  |  | JDIS |
| Stav silnic | Informace o stavu a sjízdnosti silnic, uzavírky a objížďka; zimní údržba | GIS, databáze, WS, RDS-TMC | JSDI, SUS, ORP |
| Info z 112 | Možnost nahlédnutí do logu 112 - události | „112“ | V kompetenci HZS |
| Dopravci | Komunikace s dispečery | telefon |  |
| Železniční informace | IDOS, poloha vlaků a zpoždění ( web) | web |  |

Zdravotnictví ( vedoucí skupiny – Václav Jáchim)

| Funkce – popis oblasti pro komunikační centrum | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotní péče – info o pohotovosti dospělí/děti – praktický lékař, zubař, veterina – kde, kdo, jaká služba, ordinační hodiny, kontaktní telefony apod. | Informace z MZ | Papírová podoba | Zdroj MZ, aktualizace 1x ročně |
| Zdravotní portál | Příprava webportálu se zdravotními informacemi | Web |  |
| Sociální služby | Seznamy | Papírová podoba | MPSV, obce, OK systém –OK-dávky |
| Databáze nestátních zdrav. zařízení | Aplikace pro odbor zdravotních a soc. věcí | Databáze - Kevis | OSVZ |

Město Telč

| funkce | Stručná charakteristika současného stavu | Použitá technologie, použitá vícekanálová komunikace, vícejazyčnost | Způsob aktualizace dat a kdo data aktualizuje (funkce, organizace, nikoliv jména) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestavování událostí do akcí, kampaní, účelových témat (včetně kontaktů, správy operátorů – agentů apod.) | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | www, papír, CZ, EN, D | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent EN, D – 1/rok |
| Podpora informací jednorázových akcí (kampaně, výstavy, festivaly apod.) | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | www, papír CZ, EN, D | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent EN, D – 1/rok |
| Podpora rezervací výše uvedených jednorázových akcí | Osobní přístup | e-mail, papír | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury a odd. sekretariát – referenti |
| Správa báze znalostí – týká se objektů (např. ubytovatelé, organizátoři akcí, provozovatelé aktivit apod.) – v tomto případě jde v podstatě o externí katalog | --- | --- | --- |
| Správa báze znalostí – interní katalog – jde o bázi znalostí operátorů a dalších pracovníků, kteří budou aplikace obsluhovat (technologicky, obsahově, znalostně – např. znalost cizího jazyka) | Ubytovatelé, Podnikatelé – papírová verze | Papír, CZ | Ubytovatelé – 1/rok, Podnikatelé – nepravidelně, odbor kultury - referent |
| Podpora personalizace – kým (uživatel aplikace nebo správce aplikace nebo až úroveň administrátora systému | Administrátor systému – externí subjekt | e-mail, papír | Průběžné |
| Správa zájezdů organizovaných jakoukoliv organizací | --- | --- | --- |
| Rezervační systém u nejednorázových akcí, služeb, kapacit | --- | --- | --- |
| Spolupráce s cestovními kancelářemi nebo přímo s ubytovali, restauratéry apod. (tedy bez účasti tour operátora) | E-mail, Papír, telefon | e-mail, papír, telefon | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Objednávkové zasílání informací žadateli podle témat a časového intervalu | SMS, Blackbox - redakční systém | e-mail | Průběžné, MěÚ Telč – odd. sekretariát – referent |
| Informace o lokalitě, zajímavosti (nejede na rozdíl od prvního řádku tabulky o jednorázové akce) | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | e-mail, papír | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Dopravní informace (stav silniční sítě, žádost o asistenci, info o nepravidelné dopravě – taxi služba) | --- | --- | --- |
| Zdravotní péče – info o pohotovosti dospělí/děti – praktický lékař, zubař, veterina – kde, kdo, jaká služba, ordinační hodiny, kontaktní telefony apod. | Papír | e-mail, papír | Nepravidelně, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Informace o akcích humanitární pomoci | Elektronická verze. Blackbox - redakční systém. | www, papír | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Strukturovaná nápověda (wizards) o životních situacích | Elektronicky - Odkaz na PVS | --- | --- |
| Informace o hromadných „situacích“ – kalamita apod. | Elektronická verze. Redakční systém. SMS | www, SMS | Průběžné, MěÚ Telč – odbor kultury – referent |
| Asistence při komunikaci s veřejnou správou (kontaktní body, formuláře, postupy apod.) | Telefonicky. | Telefon | Průběžné, MěÚ Telč – odd. sekretariát – referent |
| Informace o dotačních titulech pro jednak správu obcí, jednak jiné právnické osoby (podnikatele) | --- | --- | --- |

## Organizační model

Témata, která bude Kontaktní centrum informačně obsluhovat, budou z hlediska

- věcného obsahu vztahů občan-veřejná správa zajišťována útvary krajského úřadu KV, jímž daná problematika přísluší

- technologického zabezpečení zajišťována odborem informatiky KÚKV

- rozvoje Kontaktního centra zajišťována Koncepčním oddělením Odboru informatiky KÚKV

- zabezpečení smluvních ujednání se správci (poskytovateli) dat zajištěna odborem informatiky KÚKV a právním oddělením KÚKV.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat obsahu týkajícímu se cestovního ruchu a „volnočasových“ aktivit, které jsou svým rozsahem, variabilitou a flexibilitou dat plus nízkou strukturovatelností zřejmě nejnáročnější částí na údržbu rozsahu i kvality dat.

Tuto část KC může z hlediska správy datového fondu obsluhovat  Odbor regionálního rozvoje případně za spolupráce Odboru kultury a památkové péče. Omezeně bude možné pro správu datového fondu využít i síť turistických/kulturních informačních center (TIC), jejich skutečnou využitelnost v praxi (prostorové a tematické kompetence) a skutečnou časovou disponibilitu bude zřejmě žádoucí podrobit kompetenčnímu auditu.

Z dotazníků vrácených TICentry (22 míst) vyplývá následující kapacita:

- v devíti TIC mají pracovníci na starosti ještě jinou práci, jde tedy o tzv. sdružené funkce

- ve čtyřech nejfrekventovanějších TIC vykrývají sezónní provoz brigádníky, stálá kapacita jsou dva pracovníci

- ve zbývajících devíti TIC je průměrný počet pracovníků 1,35 zaměstnance.

Pro zajištění provozu Call centra však není možné tyto kapacity využít, reálně nemají žádnou disponibilitu pro práci operátorů CC.

# Témata obsluhovaná Kontaktním centrem

Předmětem projektu jsou témata, které lze z hlediska hodnoty uživateli členit na:

- popisné informace týkající se kontaktů uživatele a veřejné správy,

- elektronické řešení procesů odbavení životních situací ve veřejné správě,

- popisné informace provozní (typu aktuálních informací o dopravě, zdravotní pohotovosti apod.),

- popisné informace zájmové (turistické, kulturní info apod).

V tabulkách je přehled a stručný popis témat a v jejich rámci situací, která budou Kontaktním centrem obsluhována:

## Veřejná správa

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní místo veřejné správy (případně samosprávy) | Statické identifikační a kontaktní informace relevantních institucí, příslušných organizačních jednotek – možnost řazení, filtrace, vyhledávání podle agend (evidencí), typu životních situací, organizačního schématu instituce Provozní informace (provozní doby, odpovědné osoby ve službě) Možnost rezervace doby návštěvy (pokud je fyzická přítomnost nezbytná z hlediska procesu nebo z důvodu přání občana) Z hlediska rozsahu pokrývá kontaktní místo jak pracoviště krajské, tak místní správy (obce), včetně profesí s činnostmi veřejné správy spojených – notáři, policie ČR, městská policie atd. – v těchto případech však nebudou aktivní procesy rezervací či objednávek doby vyřízení |
| Řešení životních situací | Řešení životních situací, které mají charakter procesu (je potřeba vykonat sled činností) a jejichž řešení je (alespoň částečně) v kompetenci veřejné správy Fyzické osoby Právnické osoby (?) podnikající na základě živnostenského oprávnění Obsahově jde o procesní popisy řešení situací krok po kroku, s odkazy na formuláře (pasivní, aktivní), kontakty na relevantní třetí osoby apod. Lze využít podkladů (šablon řešení) z celostátních datových zdrojů (viz např. portál veřejné správy), které budou využity buď ve standardní formě tak jak jsou uvedeny na zmíněném portálu, nebo mohou posloužit k úpravě pro konkrétní potřeby kraje Vysočina. |
| Asistence při komunikaci s veřejnou správou – jednorázový kontakt | Řešení situací, které nemají charakter procesu, jde vesměs o jednorázové úkony, pro uživatele běžně potřebné. Variantou je řešení jednorázových situací typu „hromadná akce“, vyvolaná plánovitě. Do této skupiny tedy nepatří neplánované hromadné události charakteru přírodních kalamit apod. Fyzické osoby Právnické osoby (?) podnikající na základě živnostenského oprávnění |
| Informace o dotačních titulech | Přehled dotačních titulů Ve správě kraje Ve správě ČR (odkazy na příslušný web) Ve správě EU (dtto) Ve správě obcí (dtto) Možnost řazení podle identifikačních znaků titulu a podle charakteristik dotovaných projektů či oborů. Možnost vytvářet individuální informační výstupy pro konkrétního klienta – např. v členění dle teritoria, typu žadatele apod. |

## Cestovní ruch

Patří sem:

- popisné turistické informace o regionu, mikroregionech, jednotlivých zajímavých místech (hrady, přírodní památky, technické památky apod.,

- provozní informace o aktivitách s těmito místy spojených.

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní místo | Informace o lokalitě, Aktuality, Kontaktní údaje, Provozní údaje (otevírací hodiny apod.), Údaje o dostupnosti dle typu dopravy, Klimatické podmínky (teplota, stav sněhu, vody, čistota vody, čistota ovzduší apod.) |
| Podpora jednorázových akcí, charakter projektu | Festivaly, Výstavy, Kongresy a podobná pracovní setkání, Soutěže, Firemní akce apod. Rezervační služba (spolupráce s organizátorem nebo třetí stranou (např. TicketPro) |
| Zájezdová turistika, charakter produktu/služby, opakující se nabídka | Identifikace, Popisná informace, Kontakt na organizátory, Rezervační služba (akce kraje/obce nebo spolupráce s organizátorem v závislosti na druhu smlouvy) |
| Rezervační systém | Spolupráce s ubytovateli a gastro sektorem Informace o zařízení, Aktuality, Kontaktní údaje, Provozní údaje (otevírací hodiny apod.), Údaje o dostupnosti dle typu dopravy, Rezervační služba (v závislosti na druhu smlouvy s majitelem či provozovatelem) |

## Volný čas – aktivity

Správa nabídky aktivit na vyplnění volného času. Na rozdíl od akcí cestovního ruchu není v této skupině dominantní turistika, tedy procesy spojené s využitím přírodní lokality, turisticky zajímavého území – bez potřeby provozovatele, pořadatele, časového omezení přístupu.

Předmětem zájmu jsou aktivity spojené s využitím nějakého zařízení s omezenou kapacitou prostorovou a/nebo časovou (dostupnost) či aktivity organizované/provozované zodpovědnou osobou.

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní místo a statické informace o druhu aktivit | Sportovní zařízení Centra volného času Kina Divadla ... další kulturní zařízení |
| Provozní informace | Provozní hodiny, kapacitní omezení apod. Informace marketingového charakteru - aktivity, kampaně, slevy, bonusy apod. (v závislosti na druhu smlouvy s majitelem či provozovatelem) |
| Rezervační systém | Spolupráce se správci, provozovateli, pořadateli: Informace o zařízení, Aktuality, Kontaktní údaje, Provozní údaje (otevírací hodiny apod.), Údaje o dostupnosti dle typu dopravy, Rezervační služba (v závislosti na druhu smlouvy s partnerskou stranou) |

Poznámka: obě předchozí témata je možné sloučit do jednoho bodu – věcně jde o kompetence, které přísluší Odboru regionálního rozvoje (oddělení cestovního ruchu event. oddělení regionálního rozvoje).

## Zdravotnictví a sociální služby

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Kontaktní a provozní informace | Praktický lékař pro dospělé, Praktický lékař pro děti, Zubní lékař, Sociální služby podle druhů, Lékárny, Veterinární služba, Identifikační informace Aktuality Kontaktní údaje, Provozní údaje (ordinační hodiny, služba mimo ordinační hodiny) Pohotovostní služby podle druhů |
| Podpora rozhodování | „co dělat když ...“ podpora/návody postupů v situacích souvisících s drobnými úrazy, stavy nevolnosti apod. Nenahrazuje kontakt se záchrannou službou, pouze může pomoci při nasměrování správného postupu řešení situace/události. |
| Informační služby | Kontakty na specializované zdravotnické servery typu www.doktorka.cz apod. |

## Doprava a přeprava

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Provozní údaje | Jízdní řády Jednotný systém dopravních informací ŘSD ČR Systém dopravních informací KSÚS Vysočina ... případně informace příslušných služeb regionů |
| Dopravní a přepravní služby | Individuální doprava osobní pravidelná (mimo hromadnou dopravu) a nepravidelná (mimo taxislužbu) Služby nákladní přepravy (stěhování, sypké materiály apod.) |
| Údaje o stavu silniční sítě | Uzavírky Sjízdnost, Počasí Zimní údržba (?? On-line ?? pohyb pluhů a sypačů ??, jednotky GPS jsou na vozech již namontovány, včetně informace o aktivita pracovních zařízení) |

## Mimořádné události a situace

| Oblast, téma | Charakteristika |
| --- | --- |
| Žádost o individuální asistenci | Kontakt, nasměrování podle typu události na hasiče, zdravotní službu, IZS |
| Podpora rozhodování | „co dělat když ...“ postupy řešení |
| Informace o provozních omezeních infrastruktury | Dodávky elektro – plyn – voda – teplo – služby telekomunikací. Poznámka: distribuční společnosti nemají od roku 2007 pro dodávky energií povinnost informovat obce o výlukách dodávek – aktivita monitoringu dodávek tak přechází na obce (pro KC to znamená buď připravit datové rozhraní – jednání s distributory, nebo monitoring web stránek dodavatelů a editace informace pracovníky spojenými s KC |
| Informace o havarijních, hromadných nouzových situacích | Informace o situacích vyžadujících „krizové“ řízení Uzavírání prostorů (plošné) Zákaz opouštění uzavřených prostor (únik plynů do ovzduší apod.) Vypínání či uzavírání energií a vody, Ekologické havárie, Hygienické mimořádné události atd. |
| Informační služby o akcích souvisících | Akce souvisící s řešením následků mimořádných událostí Identifikace (co, kdo, kde) Provozní informace (jak) Podmínky (hygiena, omezení přístupu, kvalita dodávky apod.) Časové informace |

## Matice kontaktů

Témata ve vztahu k subjektům zajišťujícím potřebné údaje tvoří poměrně rozsáhlou matici kontaktů, které bude třeba v provozu zajistit z hlediska smluv/dohod o poskytování údajů, z hlediska provozního (ICT funkce) i z hlediska organizačního (kdo za co bude zodpovídat a jak bude provoz zorganizován).

Matici kontaktů (síť vztahů) ukazuje obrázek:

Pro všechny prvky matice bude třeba jednotlivě, v některých případech skupinově, zabezpečit procesy popsané v následující kapitole.

Některé výskyty procesů se budou lišit podle sady komunikačních kanálů, které přicházejí v konkrétních případech v úvahu a podle toho, kdo bude organizačně odpovídat za kvalitu dat (strana kraje nebo naopak subjekt mimo krajskou správu).

Některé výskyty procesů bude možné sloučit, případně procesy nemusí být aktivní (příklad: informace týkající se dopravních informací mohou být pokryty standardizovanou skupinou procesů – od všech poskytovatelů těchto služeb bude KC přebírat typově stejná data bez ohledu na to, zda jde o ŘSD ČR či KSÚS Vysočiny.

# Design systému

## Koncept modelu domén

Uvedený model slouží pro popis procesů. Neobsahuje kardinality ani další atributy datového modelování na detailní úrovni.

Popisy domén

| Doména | Popis |
| --- | --- |
| Komunikační kanál | Je určen druhem použitého kanálu a způsobem obsluhy (automatická operace nebo obsluha operátorem) Poskytuje rozdílnou úroveň kvality/kvantity informace (od minimálního heslovitého údaje až po vyčerpávající informaci). Jako komunikační kanál je samostatně uvedena asistence pracovníka úřadu při osobní návštěvě. Odbavení požadavku může použít stejné (vždy) nebo rozdílné (pouze u některých) kanály pro vstup požadavku a pro výstup (řešení požadavku). |
| Uživatel | Uživatelé jsou rozděleni do skupin na externí, interní a správce (administrátor) Externím uživatelem je „zákazník, klient, návštěvník Kontaktního centra“ - čtenář či poskytovatel dat (viz 5.5), který využívá služeb KC za účelem odbavení svého požadavku/povinnosti ve vztahu k veřejné správě (elektronické podání) zlepšení své informovanosti, případně včetně vyřízení objednávky (rezervace) aktualizuje údaje o svých aktivitách (poskytovatelé služeb). Přístup externího uživatele k funkcionalitě KC nemusí být omezen požadavkem přihlášení se k aplikaci. Interním uživatelem je uživatel, který na základě přístupových práv k jednotlivým funkcím může pracovat s funkcemi KC v editačním režimu, administrátorem aplikace má přidělen příslušný status uživatele a je kvalifikován jedním nebo více tématy, které obsluhuje, případně plně spravuje (funkční role „správce tématu“ – editační práva) lokalitou působnosti (celý kraj, působnost TIC, působnost ORP) jazykovým vybavením na požadované úrovni praktických znalostí (Poznámka: vzhledem k aktuálnímu stavu – velmi rozdílnému přístupu k prokazování jazykových schopností pracovníků IC – navrhujeme standardizovat postupy nejlepší praxe ICenter v kraji Vysočina a tento postup využívat ve všech centrech – minimálně v těch, které budou zapojeny do projektu KC) provozní dobou, po kterou je uživatel k dispozici – provozní doba bude plánována na jednotlivé hodiny jednotlivých dnů (tedy týden rozdělený na 7 dnů, nikoliv např. na dva celky pracovní den/víkend). Provozní doba bude evidována jednak jako charakteristika disponibility uživatele, jednak jako obsazení příslušného pracovního místa v týdenních či měsíčních plánech (naplnění směny CC) druhem provozní doby – uživatel může vystupovat v několika rolích, jejichž časová dostupnost se může lišit – pracovní doba operátora CC, provozní doba, po kterou uživatel funguje jako pohotovostní služba a provozní doba, po kterou operátor obsluhuje tzv. help desk. Zvláštním druhem Interního uživatele bude „úřad“ administrativní úrovně ORP. Bude využito pouze pro témata týkající se veřejné správy, klienta „úřad“ bude do systému přihlašovat představit obce (starosta) adekvátní formou smlouvy/dohody – záznam do systému provede AdminKC. Teprve při existenci tohoto záznamu bude možné přidělovat interním klientům patřícím k příslušnému ORP (tj. pracovníkům úřadu ORP) příslušná oprávnění v bloku témat týkajících se veřejné správy. Netýká se témat mimo veřejnou správu. Správce – tato skupina uživatelů může být jedno- nebo víceúrovňová: administrátor KC – superuživatel (adminKC), při spuštění APV je přiřazena role superuživatele (administrátora) konkrétnímu pracovníkovi. Předávání a přebírání role AdminKc je dle příslušné praxe OI KÚ KV. lokální administrátor, kterému přiděluje přístupová a funkční práva adminKC. Jeho působnost může být omezena lokalitou působnosti nebo spravovaným tématem případně kombinací. Ve své působnosti lokální administrátor může přidělovat oprávnění přístupu interním uživatelům se stejnou nebo užší kvalifikací (kvalifikace ve smyslu omezení lokalitou, tématem). Lokální administrátor však nemůže obdobným způsobem generovat jiného lokálního admina – tato funkcionalita zůstává pouze u adminKC. Admin KC může být jediný nebo víc než jeden pracovník, pokud zůstává pouze jeden, nelze jej z APV smazat. |
| Lokalita | Může být definována podle ČSÚ klasifikací CZ-NUTS, CISORP, CISPOU, dále podle Mikroregionů či jiným způsobem. Obsluha adminKC, případně lokálním adminem. |
| Jazyk | Výčet jazyků a popis způsobu testování praktických znalostí interních uživatelů působících v rolích operátor KC(CC). Obsluha AdminKC. |
| Téma | Věcná oblast obsluhovaná aplikacemi KC a její případné členění na podoblasti event. další úrovně. Témata budou spravovaná lokálním adminem (s případnou kombinací na lokalitu). Zodpovědnost za věcnou správnost informačního obsahu bude adminem přiřazena internímu uživateli – konzultantovi tématu. Nositelem obou rolí může být jeden a týž pracovník. Témata týkající se podpory řešení životních situací budou spravována v souladu s centrálně řízenými e-aktivitami ČR – portálem veřejné správy a systémem CzechPoint. Obecně platné postupy řešení ŽS mohou být doplněny a aktualizovány dle potřeb jednotlivých lokalit, průběh vyřízení však bude standardní dle postupů PVS/CP. |
| Příloha | Při použití komunikačních kanálů web/email může požadavek (vstup) nebo řešení (výstup) obsahovat přílohy ve standardních formátech (HTML, XML, PDF a další). Pro přílohy (formuláře) k tématům oblasti veřejné správy bude formulářový systém pro on-/off-line podání řešen totožně s portálem veřejný správy (PortLink firmy NZ Servis s.r.o.), případně pomocí technologií 602XML Form Publishing firmy Software602 Každý druh přílohy bude mj. identifikován způsobem autorizace přílohy. Každý druh činnosti, která umožňuje připojit přílohu jež bude vyžadovat autorizaci, bude identifikován způsobem autentizace uživatele – uživatel, který bude chtít prostřednictvím KC odeslat e-přílohu, musí být registrován (minimálně login-heslo), při přihlášení do systému proběhne ověření identity, identifikací bude zpřístupněna datová schránka uživatele. |

## Funkce Kontaktního centra

| Funkce | Popis |
| --- | --- |
| Registrace externího uživatele (čtenář) | login a heslo vyplněné přímo uživatelem, nebo vyplnění identifikačních údajů (jméno, příjmení, email), na jejich základě systém vygeneruje login i heslo a odešle na udaný email uživateli. Kontrola na duplicity v db KC. Uživatel si následně mění heslo. AdminKC může registraci uživatele ukončit (souběžně odeslání informace uživateli na email, případně dtto formou SMS) |
| Registrace interního uživatele | Kompetence administrátora aplikace – standardní postup. AdminKC může tuto funkci delegovat na lokální administrátory (individuálně nebo jako skupinovou kompetenci). |
| Registrace administrátora | Registrace AdminKC při spuštění aplikace, role se přiděluje pracovníkovi dokumentačně. APV KC bude mít jednoho nebo více uživatelů s právy AdminKC – ve všech případech dokumentační převzetí role. Lokálního administrátora zakládá AdminKC na základě požadavku, dokumentace přidělení role dle standardů používaných OI KÚ KV. |
| Záznam kvalifikace interního uživatele | Uživateli jsou administrátorem přidělena přístupová práva týkající se obsluhy témat a lokality. Jazykové kompetence budou přiděleny dle výsledků zkoušek – viz výše tabulka „Popisy domén“. Zároveň je uživateli nastavena disponibilita – pracovní doba, po kterou je uživatel k dispozici pro role KC (provoz, pohotovostní záloha). Pracovní dobu. Svoji kvalifikaci nemůže interní uživatel v záznamech měnit (ve smyslu sám aktualizovat) Dle kvalifikace bude mít interní uživatel přístup k funkcím KC. |
| Správa témat veřejné správy i mimo veřejnou správu | Funkce bude k dispozici oprávněnému internímu uživateli, který bude pro aktualizaci používat WYSIWYG editor (viz 5.10.3). Správa bude umožňovat vkládání a aktualizaci popisných informací ve formě aktualit, článků s možností vkládat odkazy a automatickým generováním časového razítka a identifikace autora) přiřazení funkce správy emailových kontaktů správa databází provozních údajů, včetně přiřazení kódů pro SMS/email bezobslužné vyřízení požadavku externího uživatele generování výstupů ze zobrazeného tématu dle požadavků uživatele, transformaci do formátu PDF a odeslání na emailový kontakt uvedený v datové bázi správy emailových kontaktů import a editaci tabulek a grafů s možností importovanou tabulku nebo graf formátově upravovat spravovat obrázkové galerie s minimální funkcionalitou náhledu, zobrazení obrázku v původní velikosti, stažení obrázku pomocí nástrojů webového prohlížeče a naopak blokaci této funkce správu souborů určených ke stažení uživatelem správu kalendáře akcí, uživatelských anket k tématu atd. správu slovníků apod. |
| Správa formulářů | Využití funkcionality PVS a CzechPoint bude doplněno o správu místně příslušných formulářů a lokalizaci identifikačních a transakčních parametrů formulářů centrálně spravovaných v rámci PVS. Nové definice formulářů musí být v souladu s platnou legislativou uveřejněny v ISDP MV ČR – netýká se formulářů mimo elektronická podání veřejné správy. |
| Zadání požadavku bez přílohy externím uživatelem | Jde o požadavky mimo tzv. elektronická podání. Uživatel kontaktuje KC formou hlasového kontaktu – volání na jediné (ústřední) číslo KC (případně několik čísel lišících se poslední číslicí z důvodů průchodnosti) nebo na tématicky zaměřené číslo (poslední tři číslice) pro zkrácení navigačního dialogu. Obsluha přes IVR a operátorem call centra – viz (5.10.2.) SMS s variantami Bezobslužná transakce – uživatel zašle SMS v definovaném tvaru na ústřední nebo zvlášť pro tyto dotazy určené číslo KC, vrátí se mu odpověď nebo se na příslušné tel. číslo (odkud byla odeslána SMS) ozve operátor, pokud byl uživatelem zadán kód funkce “zavolej zpátky“ (zprovoznění této funkce vyžaduje aktivovat v CC funkce BlackList. Informace o použitelných kódech budou na webu KC. Transakce s obsluhou – nestrukturovaná SMS – viz popis procesů 5.3.5.1 Email s variantami Bezobslužná transakce – uživatel zašle email v definovaném tvaru (subject) na kontaktní emailovou adresu KC, vrátí se mu stejnou cestou odpověď na požadavek. Transakce s obsluhou – nestrukturovaný, popisný email s možnou přílohou – dtto jako u SMS Přístup přes web – využití portálu, registrovaný nebo neregistrovaný přístup. Uživatel může spravovat svoje požadavky na zasílání aktuálních info (newsletters), může jednorázově aktivovat funkci „zavolej zpátky“, napsat email na uvedenou adresu, vyplnit k tématům přiložený formulář – dotazník apod. Pokud prostřednictvím KC bude uživatel aktivovat nějakou svoji objednávku (rezervaci), proběhne požadavek dvoukrokovým způsobem – vystavení rezervačního požadavku a přiložení svého kontaktu (mobil, email), na tento kontakt se vrátí žádost o potvrzení plus doprovodné informace SKYPE - hlasový kontakt stejně jako jiný hlasový kontakt, chat – stejně jako nestrukturovaný email – tj. email s obsluhou. |
| Elektronické podání | Podání elektronického formuláře: Varianta s využitím emailu: externí uživatel si z webu KC stahne aktuální platný formulář pro řešení příslušné situace, nebo o něj požádá formou emailu či telefonického kontaktu. na emailovou adresu KC odesílá externí uživatel emailovou zprávu s přílohou – standardizovaným formulářem, zpráva musí být e-podepsána KC takovýto formulář zpracuje a odesílá na portál veřejné správy (specifikace GovTalk). Pokud je zpracování OK, přijme KC zpět URL pro monitoring, tento kontakt posílá dál externímu uživateli. Pokud je zpracování chybové, vrací transakce PVS informace o druhu chyby. Varianta vyplnění formuláře na webu, kdy podání vyplňuje přímo uživatel, nebo podání vyplňuje interní uživatel v roli asistenta – potom je k aplikaci přihlášen svou identifikací a podepije e-podání svým e-podpisem. V portálové aplikaci si ze seznamu vybere příslušný formulář, nebo využije popisu řešení životní situace, kde je navigace k formuláři součástí popisu, formulář otevře (v podstatě použije šablonu) a vyplňuje. Rozpracovaný formulář může uložit (databáze KC), nebo si může rozpracovaný formulář stáhnout na svůj PC a znovu se k němu vrátit. Dokončený formulář uživatel e-podepíše a transakci uzavře, aplikace spouští odeslání na PVS atd. Uživatel sleduje další postup ve své datové schránce (resp. při asistenci sleduje postup asistent a externího klienta informuje telefonicky |

## Procesy Kontaktního centra

Popis procesů vzájemně spojuje pohledy

- Datový

- Funkční

- Dokumentační (legislativa, metodiky, pravidla)

- Organizační

- Technologický

jak ukazuje obrázek:

Procesy jsou sledy jednotlivých činností, které mohou být podporované ICT (jednotlivé automatizované funkce nebo celé procesy) nebo manuální (jejich provedení není podpořeno info-komunikační nebo jinou technikou).

Činnosti mají přiřazeny charakteristiky – kdo činnost provádí, jaké potřebuje vstupy (data, formuláře, metodiku, předpisy – řídící dokumentaci).

Existence významových (hlavních) procesů vyvolává další procesy správy jejich legislativy a životního cyklu metodických postupů.

Strukturu procesů bude v případě Kontaktního centra ovlivňovat vedle věcného obsahu i rozdělení odpovědnosti za jednotlivé části procesů (Kraj, Města, Obce, Instituce či společnosti mimo veřejnou správu).

Procesy Centra jsou rozděleny na:

### Inicializační procesy

Realizace formou projektu, který zahrne řídící pracoviště KC a regiony, které o realizaci Kontaktního centra projevily zájem (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Telč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí).

Část implementačních činností se bude opakovat vždy, když Kontaktní centrum bude rozšiřovat svůj rozsah o další region a/nebo další téma nebo další funkce již implementovaných témat.

- inicializace sítě přístupových míst – analýza, naplánování a instalace veřejně přístupných terminálů, infrastruktura

- zajištění HW, SSW, CSW (mimo jiné pro komunikaci telefonní ústředny s APV Call Centra)

- příprava APV a/nebo jeho implementace

- portálové služby

- aplikace CRM pro řízení vztahů s uživateli a obchodními partnery

- komunikační subsystém

- zpracování, úprava, standardizace datových rozhraní, testování jejich přenosů, správa webových služeb

- sestavení nových nebo úprava existujících procesů: práce podatelny, správa číselníků, správa metodik interních i metodik komunikace s uživatelem, úprava komunikace s ostatními subjekty veřejné správy – mimo kraj a v rámci kraje

- správa metodik hodnocení kvality dat témat a druhů informací obsluhovaných Centrem

- správa omezení (blokace) přístupů na webové stránky (použití u veřejně přístupných informačních kiosků)

#### Call Centrum

Samostatnou skupinou procesů je inicializace Call Centra, která zahrnuje

- Organizační a personální opatření (specializované pracoviště versus tzv. úřednické call centrum)

- Správu metodik řízení provozu call centra

- Odvození tréninkových postupů pro operátory

- Sestavení týmu operátorů (kvalifikační a tematická struktura

- Sestavení technik vyhodnocování potřeby kapacit

- Technologické zabezpečení – zprovoznění CC pro zkušební provoz

- Vyškolení týmu CC

- Zkušební provoz nad vybranými tématy a v pilotní lokalitě

### Organizační procesy

- inicializace řídícího pracoviště Kontaktního centra – může být realizováno úpravou existujícího pracoviště nebo zřízením nového specializovaného pracoviště nebo nájmem služby u specializované firmy. V této souvislosti je třeba zmínit novou funkci, kterou bude třeba zprovozněním Kontaktního centra obsadit – pro zprovoznění komunikačních kanálů hlasových služeb, SMS či použití e-mailu bude třeba zprovoznit Call centrum, které by mělo být

- pro odbavení veřejnosprávních požadavků uživatelů v provozu minimálně po dobu 07:00 až 17:00 v pracovní dny v režimu „kontakt s operátorem-osobou“ v celé oblasti kraje

- pro odbavení požadavků z oblasti aktuálních provozních informací týkajících se zdravotnictví, sociálních služeb a služeb a situace v dopravě v provozu minimálně po dobu 06:00 až 18:00 ve všechny dny v týdnu v režimu „kontakt s operátorem-osobou“ v celé oblasti kraje. Někdy uváděný požadavek týkající se části zdravotnictví (případně včetně sociálně zdravotních služeb), aby kontakt s operátorem byl k dispozici v režimu 365x24, není nezbytné realizovat – pokud občan potřebuje vyřešit „krizovou“ situaci ve večerních či nočních hodinách, je zvyklý používat linky 15x nebo v posledních letech zavedenou linku 112

- pro odbavení požadavků týkajících se cestovního ruchu a volnočasových aktivit v provozu  08:00 až 17:00 – je však třeba zmínit rozdíl v náhledu na denní dobu při osobní návštěvě (musím někam dojít či dojet, akceptuji tedy pozdější otevírací hodinu) versus při telefonickém kontaktu (chci si brzy ráno ověřit nějakou informaci abych se mohl rozhodnout o denním plánu, a to včetně sobot, nedělí, svátků).

Aktuální údaje o provozní době a skutečné kapacitě některých TIC neodpovídá nárokům provozu Call centra – pracovníci TIC jsou k dispozici po omezenou dobu, navíc v několika případech bez pokrytí časového intervalu uprostřed dne (doba oběda od intervalu 30 min až po dvě celé hodiny) či v odpoledních hodinách po 15:00 (sdružená funkce pracovníka TIC, kdy role „pracovníka TIC“ je doplňkem prioritní role např. člena zastupitelstva obce) – časová disponibilita TIC je potom velmi omezená a pro strukturalizovaný provoz a spolehlivé zajištění služeb Call Centra prakticky nepoužitelná. Eliminace tohoto nedostatku v praxi zřejmě není možná posílením provozní doby či přidáním pracovníka v malém TIC, jedinou cestou jsou kvalitní aktuální informace a bezchybná navigace při jejich vyhledávání, které budou k dispozici centrálnímu pracovišti Kontaktního centra. Poznamenejme přitom, že detailní znalost atributů cestovního ruchu či nabídky volnočasových aktivit má výrazně lokální charakter (znalost místa).

- doplnění/úprava systemizace pracovních pozic – tyto procesy předpokládáme podléhají standardizaci v rámci celého KÚKV, nejsou tedy samostatně nastavitelné pro potřeby KC

- analýza a úprava personálních kapacit – změna pracovních náplní existujících funkčních míst nebo ustavení nových

### Správní procesy

- obsluha rozsahu a obsahu (druhy informací a postupů odbavení požadavků) témat

- správa filtrů a přístupových charakteristik k jednotlivým úlohám Centra

- správa číselníků, katalogů, registrů Centra (obecně Kmenová data – zřejmě centrálně či v kooperaci s ostatními částmi IS kraje). Kmenová data bude nezbytné standardizovat i s ostatními subjekty veřejné správy, když tento požadavek zřejmě nelze vznést na subjekty mimo veřejnou správu. Důvodem je potřeba eliminace datových konverzí.

- správa metodik obsluhy Centra – rozdělení na část Kraj/Ostatní části veřejné správy

- správa metodik obsahu Centra (příkladem jsou metodiky-postupy řešení životních situací, možnost spolupráce se subjekty, které řeší konkrétní typy situací a konkretizace na podmínky kraje Vysočina

- správa a kultivace dotazovacích/rozhodovacích stromů při řešení požadavku uživatelů

- správa formulářů – využití již existujících formulářů, pokud vyhovují požadovaným charakteristikám (shoda se standardy)

- správa operátorů – kvalifikace, plánovací operace, monitoring práce

### Obchodní procesy

Týkají se vztahů provozovatele KC se subjekty, jejichž data budou Kontaktním centrem prezentována či nějak aktualizována (např. rezervace).

- správa obchodních vztahů s poskytovateli dat (komerční sféra)

- správa obchodních vztahů s poskytovateli dat (nekomerční sféra – příspěvkové, obecně prospěšné, veřejnosprávní subjekty)

Pro správné nastavení a „údržbu“ obchodních procesů bude podstatná volba možností navigace propojení KC se zdroji dat:

V zásadě připadají v úvahu dva modely navigace, v praxi zřejmě jejich kombinace:

Navigace a): pokud bude možné propojit se přímo na datový zdroj vlastníka dat, bude možné jednoznačně stanovit zodpovědnost za data (strana vlastníka dat) a bude možné přesně definovat oboustranné podmínky, za kterých vlastník dat bude využívat služby Kontaktního centra. Stejné platí i pro technologické zajištění výměny dat, ať už využitím webové služby nebo vyplněním dat (formulář, dotazník, telefonický kontakt) na straně KC přímo vlastníkem dat nebo operátorem KC –aktualizace údajů je iniciována buď výskytem nějaké události (aktivita na straně vlastníka dat) nebo na straně KC (databáze kontaktů KC, nastavení intervalu aktualizace dat) automatické generování např. emailové zprávy vlastníkovi dat, nebo zavolání operátorem KC.

Navigace b): vlastník dat již poskytuje údaje některému z míst, uvedených typově na obrázku. Pokud jsou data poskytována s využitím technologie webových služeb, je situace stejná jako u navigace ad a), KC se stane dalším síťovým místem s přístupem k dané informaci. Pokud jsou však využívána datová rozhraní připravená individuálně na základě obchodního vztahu „vlastník dat – poskytoval služby“, nebo na stejném základě jsou data aktualizována telefonicky „dotaz-odpověď“, nebude již vlastník dat mít velký zájem na jejich poskytnutí dat znovu týmž či obdobným způsobem, jenom jinému subjektu. V tomto případě by KC muselo vstoupit do obchodního vztahu se zprostředkujícím subjektem, což pro provozovatele Kontaktního centra může přinášet věcná omezení.

Možný způsob aktualizace dat za situace, kdy KC pracuje s daty jak od primárního, tak od „sekundárního“ zdroje (např. TIC) a přitom na straně primárního zdroje není využívána webová služba, ukazuje následující obrázek. Odpovědnost za data zůstává u primárního zdroje.

### Provozní procesy

- správa uživatelů, kterých se týká registrace (interní uživatelé, správci)

- autentizace uživatele – bude probíhat podle typu požadovaného konkrétním tématem a při styku s veřejnou správou typem životní situace a zvoleným postupem jejího řešení. Půjde o

- prostou registraci uživatele (vyplnění krátkého formuláře, jeho odeslání a zpětné přijetí informací o kódu uživatele a vstupního hesla – po prvním přihlášení je uživatel vybídnut ke změně hesla), registrace disponuje funkcí „zapomněl jsem“

- autentizaci dokumentů elektronickým podpisem

- autentizaci procesem použití identifikátoru osoby – závislost na vzniku příslušné legislativy (zákon o elektronizaci procesních úkonů při komunikaci s orgány veřejné správy) se správou tzv datových schránek občana – omezením rozšíření tohoto způsobu je nezbytné připojení čtečky čipových karet k zařízení (počítači, terminálu), odkud je uživatel ke KC připojen

- vystavení požadavku (postupová volba nebo zadání přímého kódu, ověření jeho existence a autentifikace) uživatelem

- verifikace statutu uživatele vzhledem k jeho požadavku

- odbavení nebo odmítnutí požadavku uživatele a vysvětlení

- odbavení požadavku s externím systémem (pokud je třeba)

- generování výstupů vzniklých při realizaci požadavku (např. uživatelem sestavený informační balíček, vygenerování PDF formátu a zaslání na zadanou email adresu)

- správa reklamací vyřízení konkrétních požadavků.

Samostatnou skupinou provozních procesů jsou integrované procesy Call centra, jejichž průběh je řízen použitým technologickým konceptem (značný stupeň automatizace) a metodikou dodanou dodavatelem.

#### Průběh procesů odbavení uživatele dle charakteru dotazu

Níže zobrazený koncept průběhu procesů je typovým diagramem. V detailním procesním modelu – metodice pro řešení jednotlivých požadavků uživatelů budou v prováděcím projektu popsány konkrétní situace.

Průběh obsluhy požadavku uživateli Kontaktním centrem lze rozdělit na tři varianty:

- Kontakt s veřejnou správou – požadavek na řešení (včetně asistence) nebo pouze odbavení „životní situace“. Uživatel buď prochází procesem od počátku, nebo již v dané situaci kontakt s veřejnou správou proběhl a uživatel je uprostřed řešení situace. Příkladem může být stav, kdy fyzická osoba – živnostník podává Žádost o přerušení podnikání, přičemž zná postup a ví, na koho konkrétně se na určitém úřadě obrátit. Jinou situací je požadavek stejné osoby – živnostníka, který potřebuje změnit údaje v evidenci (např. změna trvalého bydliště), dosud nic takového nedělal a využije služeb KC pro vyřešení své situace. Charakteristikou této skupiny je zpravidla doprovodná dokumentace (formuláře) s povolenou či nepovolenou elektronickou cestou podání.

- Požadavek na zjištění provozních informací týkajících se veřejné správy nebo veřejných služeb typu dopravních informací, provozních dob zdravotních zařízení, informace o mimořádných stavech distributorů energií apod. Zpravidla není doprovodná dokumentace, v procesu nedochází k aktualizaci dat na straně zdroje dat (příjem dokumentu., rezervace kapacity apod. Z geografického hlediska by neměly mít tyto informace výběrový charakter – ambicí KC by mělo být úplné pokrytí kraje (tj. dostupnost aktuálních informací o všech regionech kraje)

- Požadavek na zjištění informací s obsahem charakteru cestovního ruchu či využití volného času s možnou aktualizací dat na straně zdroje dat (rezervace, požadavek na sestavení programu apod.). Může existovat doprovodná dokumentace a může docházet k aktualizaci dat na straně zdroje dat – předpokladem je smluvní vztah provozovatele KC se správcem služby. Z geografického hlediska mohou mít tyto informace výběrový charakter, závislost na obchodně-politickém rozvoji záměru KC.

Úvodní fázi procesu spojení s Kontaktním centrem ukazuje obrázek:

##### Proces odbavení požadavku na řešení životních situací hlasovou službou

Průběh procesu ukazuje následující diagram:

##### Proces odbavení požadavku na zjištění provozních informací hlasovou službou

Průběh procesu ukazuje následující diagram:

##### Proces odbavení požadavku na zjištění zájmových informací hlasovou službou

Průběh procesu ukazuje následující diagram:

##### Proces odbavení požadavku přístupem přes Portál KC

Průběh procesu ukazuje následující diagram. Uvedená autorizace je variabilní a řídí se pravidly připojenými ke konkrétním aktivním operacím (formuláře, dokumenty, vyplnění on-line dotazníku apod.)

Koncept průběhu procesu je stejný pro všechny tři typy aktivit (životní situace, provozní informace, zájmová informace).

V detailním popisu se uvedené tři typy aktivit liší v oblasti možných výstupů pro uživatele, požadavky na autorizaci a zpětnou vazbou systému.

### Technologické (zabezpečovací) procesy

- školení obsluhy aplikací, potřeb monitoringu validita dat a vyhodnocování provozu Centra

- školení obsluhy call centra

- procesy přípravy a úpravy dat spojené s IVR

- správa identifikačních prvků – tento proces možná bude odbavován mimo Kontaktní centrum

## Komunikační kanály

| Způsob komunikace | Charakteristika | Dostupnost | Efekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Web aplikace typu informačního portálu | Základní komunikační kanál s nejširším rozsahem formátů (vč. audio/video). Odkaz na Kontaktní centrum z oficiálních web stránek kraje Vysočina web stránek státní správy (ePUSA apod.) | 365x24 | 100% |
| Emailový kontakt | Kontakt na adresu určenou pro potřeby Kontaktního centra – běžné zprávy bez příloh nebo zasílání standardizovaných formulářů (CSV, XML, PDF, TXT), informačních materiálů apod. Možnost variant adresy podle lokalit (regiony, mikroregiony) | 365x24 příjem 52x5x10 odpověď oper 365x24 odpověď auto | 70% 100% |
| Textová zpráva SMS | SMS mobilních operátorů – použité číslo řady „800“ s možností případného rozšíření významově orientovaným posledním trojčíslím | 365x24 příjem 52x5x10 odpověď oper 365x24 odpověď auto | 70% 100% |
| Hlas (pevná linka, mobil) | Pevná linka nebo mobil | 365x24 automat operátor dle provozní doby CC, ORP, TIC | 80% n/a |
| Asistence při fyzické přítomnosti občana | Asistence občanovi při jeho návštěvě pracoviště Kontaktního centra – pracovník KC poskytne pomoc občanům, pro které je z jakýchkoliv důvodů obtížné využít elektronických služeb KC samostatně. Zprovoznění této služby představuje vyškolení jak specializovaných pracovníků KC ve velkých městech kraje (kde je předpoklad určité vyšší frekvence kontaktů), tak v menších sídlech, kde budou příslušným způsobem vyškoleni pracovníci samosprávy s již definovanou pracovní náplní. Realizace předpokládá diskusi s příslušnými úřady o praktické proveditelnosti této služby. | dle provozní doby KÚ, ORP, TIC | 100% |
| Skype | Volání pomocí mobilu či příslušně vybaveného počítače s využitím programového vybavení firmy Skype Ltd. Placené linky a audiotexové služby nejsou možné. | dle provozní doby KÚ, ORP, TIC | 60% |

Volba formy kontaktu

Dvě možné formy příjmu hovoru použité při využití služeb :

- úvodní kontakt automat IVR a volba dalšího postupu ve všech nebo některých dalších krocích stromové struktury odbavení kontaktu – operátor nebo IVR (v odůvodněných případech)

- úvodní kontakt operátor a kontakt s operátorem po celou dobu vyřízení požadavku.

## Kategorizace uživatelů

- uživatelé využívající služeb centra, kteří neposkytují žádné údaje centrem dále využívané prostřednictvím svých funkcí (čtenáři)

- uživatelé nabízející centru údaje o nějaké skutečnosti, které jsou dále centrem využívány a nabízeny čtenářům (plus mimo veřejné funkce centra mohou být údaje zpracovávány podle potřeb centra – nepůjde o data podléhající legislativě o přístupu k osobním datům (poskytovatel)

- pracovník veřejné správy – uživatel-správce v rolích dle parametrizace APV (funkční přístupová práva, aktualizační přístupová práva, administrace APV). Správci mohou být rozlišeni na podskupiny

- správce s odpovědností technologické administrace APV

- správce-konzultant s odpovědností za věcný obsah témat.

- běžný interní uživatel bez práv administrace

| Kategorie uživatelů | Charakteristika | Kat |
| --- | --- | --- |
| Občan – běžný návštěvník stránek | Bez jakékoliv registrace Základní funkcionalita – pouze informační funkce, bez možností spouštět některé aktivní funkce (např. registrace, zasílání informací na vlastní adresu nebo mobil apod.) | n/a |
| Občan – registrovaný návštěvník stránek | Běžná registrace se zpětným potvrzením-přidělením přístupového kódu, využitelná mimo jiné pro potřeby statistiky Rozšířená funkcionalita centra – včetně registrací kapacit a dalších aktivních funkci KC | č |
| Občan – držitel elektronických identifikačních prvků | Uznávaný el. podpis, elektronický identifikátor. Uživatel má plný přístup ke všem funkcím KC s možností elektronicky vypořádat procesy vyžadující elektronickou identifikaci | č, p |
| Právnická osoba | Právnická osoba nebo její zástupce působící na území kraje nebo v blízkosti kraje (vazba na turistické regiony a další nějakým způsobem definované celky, které nesledují hranice kraje). Jinou variantou je eliminace požadavku působiště na území kraje (parametr budoucí aplikace). Pro funkce KC komunikace s veřejnou správou (výměna elektronických dokumentů) bude vyžadována registrace dle připravované legislativy (identifikátor) Úroveň partnerství Gold, Silver, Bronze – rozlišení možnostmi inzerce a dalšími obdobnými funkcemi – upraveno v partnerských smlouvách | č, p |
| Pracovník veřejné správy – krajského úřadu | Pracovníci KÚ, součástí jejichž pracovní náplní (viz systemizace pracovních pozic/funkcí/rolí KÚ, pokud systemizace existuje) je nějaký vztah ke Kontaktnímu centru (editace, kontrolní funkce, vyhodnocování apod.) Variantou je správa přístupových práv bez vazby na systemizaci pracovních pozic. | s |
| Pracovník veřejné správy – mimo působiště krajského úřadu | Varianta předchozí kategorie – filtry územní působnosti, event. filtry funkčních práv | s |
| Pracovník provozovatele Centra | Pouze pokud přichází v úvahu varianta, kdy kontaktní centrum nebude provozovat přímo KÚ, ale bude nasmlouván (komerční vztah) či k tomu účelu zřízen (zřizovatelský vztah) subjekt, který bude provozovatelem, event. i systémovým správcem APV | s |
| Pracovník IZS | Pracovník některého ze subjektů záchranného systému (hasič, policista, zdravotník, ...) | ??? |

## Přístupy uživatelů – třídění, filtrace

Základní rozdělení uživatelů je podle kategorie přístupových práv, viz samostatný odstavec „Kategorizace uživatelů“.

Obsah Centra bude zobrazen buď dle standardního nastavení aplikace, nebo podle personálního nastavení uživatelem. Personální nastavení se týká volby třídění a filtrace témat a jeho aktivace je podmíněná vyššími právy uživatele (pouze registrovaní uživatelé)

Možnosti:

- Téma služby

- Druh služby (v rámci tématu) – synonymum je „předmět služby, charakteristika služby“

- Lokalita (všechno, kraj, region, mikroregion, obec)

- Provozní doba (doba aktivity) – sezona, celý týden/pracovní dny, jednotlivé pracovní dny. Jemnější členění na hodiny není poskytováno, může být předmětem nativní aplikace, kam bude uživatel přesměrován

### Přímý přístup na konkrétní informaci

Každá úroveň zobrazení informací a každé téma budou míst svůj kód, který se dle úrovně zobrazených informací ve stromu funkcí bude řadit do identifikačního řetězce.

Na úvodní obrazovce Kontaktního centra, stejně jako v úvodním dialogu hlasového kontaktu s uživatelem (automat či operátor) bude možnost zadat kód, pomocí kterého bude navigace služby dále řízena. Neexistence kódu bude oznámena jako chybné zadání.

## Technologické (sw) funkce Centra

Nejsou zde uvedeny jsou funkce, které jsou spojeny s konkrétní sadou procesů (např. správa rezervací), nebo s průběhem procesů (např. proces začíná autentizací uživatele – je-li vyžadována, případně je uživatel přesměrován na registraci, pokud dosud neproběhla, apod.)

Uvedeny jsou zde požadované systémové funkce SW vybavení, které budou požadovaným minimem. Další funkce budou závislé na použití konkrétních SW platforem při realizaci projektu KC.

- Vyhledávání podle položek (strukturovaná data)

- Full text vyhledávání podle zadaného řetězce znaků

- Logování komunikace (nastavení administrátorem příslušného APV – veškerá komunikace, věcné omezení dle témat, druhů služeb, event. jiných parametrů)

- Záznam komunikace (dtto)

- Monitoring funkcí systému (vytěžování, load balancing)

- Podpora lokalizace uživatele

- Podpora hlasových menu

- Zálohování (bezpečnostní zálohy, provozní zálohování – aktivní mimo operační hodiny

## Technické vybavení komunikačních míst

- Individuální PC zařízení, jímž disponuje uživatel (domácnost, pracoviště) – nebude součástí projektů realizace Kontaktního centra.

- Kontaktní místo veřejně přístupné bez časového omezení – informační kiosk (terminál) na veřejném místě. Bez podpory uživatele. Obsahově omezený přístup – blokování zábavy apod. Částečně již v kraji v provozu.

- Kontaktní místo veřejně přístupné s časovým omezením – informační kiosk (terminál) na místě veřejně přístupném, avšak s časovým omezením přístupu – např. vstupní prostory obecního úřadu, nákupního centra, nádražní budovy apod. Časové omezení se řídí otevírací dobou prostoru umístění kiosku, omezení může být ve dnech v týdnu i hodinách v průběhu dne. Bez podpory uživatele. Obsahově omezený přístup – blokování zábavy apod. Částečně již v kraji v provozu.

- Kontaktní místo veřejně přístupné s časovým omezením - některé vstupní nebo provozní prostory (chodby, haly, nikoliv uzavíratelné kanceláře) obecních úřadů. S možnou podporou uživatele - poblíž sedícím pracovníkem úřadu, jehož pracovní náplní není obsluha terminálu, ale je s jeho funkcemi seznámen a tedy umí poradit např. starším lidem bez počítačové gramotnosti. Obsahově omezený přístup – blokování zábavy apod.

- Kontaktní místo veřejně přístupné určené jako info středisko – pracoviště informačních středisek, veřejných knihoven apod. Obsahově neomezený přístup (případně konkretizace omezení web stránek typu BlackList)

## Monitoring provozu Kontaktního centra

Z hlediska zjišťování významu existence Kontaktního centra pro jeho uživatele i z hlediska spotřeby zdrojů (finance i disponibilní čas pracovníků) Krajského úřadu (a dalších zúčastněných subjektů) bude třeba provádět monitoring provozu Centra a vyhodnocovat jeho efektivnost.

Kompetence provádět tuto práci bude svěřena funkčním místům či organizačnímu útvaru podle platných interních organizačních a kompetenčních předpisů Kraje. Pokud relevantní předpisy v tomto smyslu neexistují, předpokládáme přiřazení funkcí monitoringu a vyhodnocování mimo útvary, v jejichž kompetenci bude zajištění provozu Centra.

Pro monitorování a hodnocení dopadu veřejnosprávní, informační a propagační činnosti budou v pravidelných intervalech organizovány průzkumy zaměřené na cílové skupiny uživatelů.

Výstupy těchto akcí, spolu s automatizovaně zpracovanými přehledy činnosti centra (počty přístupů, trajektorie navštívených stránek, počty registrací, opakované přístupy apod.) budou sloužit pro úpravy obsluhovaných témat, jejich rozsah, volby komunikačních kanálů a dalších charakteristik.

Vedle toho budou výstupy sloužit pro plánování plošného rozvoje systému do dalších míst kraje.

Navrhujeme minimálně sledovat:

- Počet registrovaných uživatelů (občané)

- Nejčastěji volená témata

- Frekvence využití komunikačních kanálů

- Nejčastější druhy dotazů (životní situace)

- Počet podání prostřednictvím systému (v budoucnu i elektronických)

- Počet přistoupení na portál v závislosti na čase (IP adresa, uživatelé)

- Úkony prováděné a požadované od Centra (dle témat)

- Počet kontaktů s uživateli typu „poskytovatel“ (viz výše)

- Počet nucených odstávek systému

- Počet reklamovaných případů

- Rychlost připojení a odezva subsystému

Parametry sledování technické a programové stability a výkonnosti budou použity rozvoj systému, případně pro stanovení úkolů a cílů pro případné další etapy.

## Návrh architektury řešení

Systém Kontaktního centra bude založen na vícevrstvé architektuře s využitím webových technologií a VoIP technologií komunikační části.

Datová základna bude využívat centrální databázi s příslušným zálohováním (bezpečnostní i provozní hledisko), s využitím i pro potřeby CTI.

Aplikace umožní uživatelům přístup . Bude také obsahovat webové služby jednotlivých modulů, které budou využívány webovou aplikací nebo externími aplikacemi pro integraci systémů. Webové služby také zajistí nezávislost jednotlivých modulů.

Klientská část APV bude využívat webové prohlížeče, propojené na aplikační server. Části sytému, kde bude vyžadovaná 100% dostupnost, budou řešeny na straně uživatele aplikacemi s využitím technologie schopné pracovat v režimu on-line komunikující s webovými službami na straně serveru nebo v režimu off-line. V tomto stavu se budou data ukládat na straně klienta a po opětovném připojení se data nahrají na server.

### Popis prvků systému

Databáze

Relační databáze umožňující efektivní ukládání a načítání dat, automatické zálohování, reportování a další standardní nástroje bude zrcadlena na dvou databázových serverech z důvodu rychlého a neustálého přístupu k datům i v případě výpadku jednoho z databázových strojů.

Volba (zadání projektu) databázové technologie dle informační strategie kraje a v souladu s podporovanými technologickými architekturami.

Komunikační část (CTI)

Systémové a aplikační vybavení pro komunikaci APV CC s telefonní ústřednou (na bázi IP pobočkové SW ústředny, podpora signal-protokolů SIP i starší H.323, ve variantě pro MS Windows Server aktuální verze používaná zadavatelem nebo OS Linux – dle zadání zadavatele) a s aplikačním serverem portálu.

Komunikační server bude mj. disponovat datovou základnou a programovým vybavením pro správu kvalifikací a řízení operátorů, správu telefonních seznamů, účtování hovorů, konfiguraci sítě atd.

Dodavatelem by měla být nabídnuta možnost integrace systému se serverem elektronické pošty.

K diskusi: podpora videokonferencí, vzhledem k průběžné potřebě setkávání pracovníků KÚ a regionů (MÚIII, ORP).

Pro obsluhu uživatelů využívajících telefonu bude portálová aplikace KC integrována s funkcemi CallCentra.

### Call Centrum

Předpokládáme využití decentralizované (distribuované) formy CC (bez potřeby vybudování centralizovaného fyzického pracoviště a bez jeho provozních charakteristik) s využitím možností IP telefonie.

Aplikace CC musí umožňovat

- správu IVR funkcí (základní informace, dotazovací a rozhodovací stromy atd., protokoly dle standardů W3C SIF),

- přiřazení příchozích hovorů na operátory (pokud si uživatel operátora přeje) podle charakteristiky operátora (téma dotazu, lokalita, znalosti operátora) a podle jejich momentálního obsazení jinými hovory,

- automatické otevření záznamu uživatele, pokud již v minulosti došlo ke kontaktu a charakteristiky záznamu byly uloženy do db KC,

- funkce „zavolat zpět“ s volbou časového intervalu – např. do 15, 30 minut,

- funkce „zavolat na vyžádání“ – dle požadavků uživatele, tj. řízení událostmi, které uživatel specifikoval,

- volání uživatele aktivací přímo z jeho záznamu v aplikaci KC (karta zákazníka)

- monitoring a uživatelem (správcem CC) konfigurovatelné statistiky provozu.

Z periodicky prováděných výzkumů agentur STEM/MARK, GfK, z výzkumu společnosti Genesys TL a z dalších průzkumů z posledních dvou let vyplývá, že roste nespokojenost se službami Call Center, generovaná především

- dlouhou čekací dobou na lince

- špatně nastavenými automatizovanými menu (nepřesné a nejasné pojmenování funkcí příslušné volby)

- nutností opakovat stále tytéž informace

- nespolehlivé či neúplné informace či naopak zahlcení volajícího množstvím údajů

- přepojování zákazníka mezi operátory, případně mezi operátorem a věcně příslušným odborníkem

Dále z průzkumů vyplývá, že pokud zákazníci mají možnost volby obsloužit svůj požadavek prostřednictvím internetu nebo využitím call centra, volí zpravidla přístup přes web (v roce 2004 61%, v roce 2006 již 76%!).

Poznámka: výše uvedený první důvod nespokojenosti by v případě CC kontaktního centra kraje zřejmě nebyl na jenom z předních míst vzhledem k očekávanému počtu spojení, vyplývajícímu ze závěrů průzkumů STEM/MARK (využití způsobů komunikace – telefonicky cca 14% kontaktů).

Z uvedených údajů vyplývají poměrně značné nároky na kvalitu služeb Call centra v případě, že zřizovatel bude od jeho provozu požadovat příslušnou efektivnost:

- velmi přesně zpracované navigační stromy (v případě využití IVR) nebo okamžité přepojení na operátora po zjištění tématu dotazu,

- poskytnutí úplné a validní informace příslušnou formou, včetně trpělivého vysvětlení problému (nutno předpokládat i komunikaci se staršími lidmi),

- znalost lokálních charakteristik (v případě kontaktů s veřejnou správou či v případě provozních informací),

- jednotnou provozní dobu, minimálně v rámci každé podporované oblasti (veřejnosprávní témata, provozní informace, zájmové informace). Zde je třeba zmínit sezónnost práce TIC v kraji a reálnou kapacitu jednotlivých TIC (časový, věcný, kompetenční pohled).

Vzhledem k tématům obsluhovaným kontaktním centrem (resp. call centrem) ve spojitosti s předpokladem využití technologií VoIP bude potřeba zvážit možnost využití metod tzv. úřednického call centra – tj. v pracovní době příslušné instituce (úřad, TIC event. další) operátor (alternativně využití IVR) call centra přijme hovor, prvním dotazem identifikuje oblast (věcné téma a lokalitu) a „hovor“ předává příslušnému odbornému pracovníkovi – požadavkem je potom na tomto místě problém vyřešit.

Samostatně je třeba zmínit očekávaný rozsah dat a variabilitu četnosti kontaktů aplikace CRM pro potřeby provozu Call centra – lze předpokládat

- jednotky stovek záznamů (karta zákazníka) s frekvencí určitého množství kontaktů za rok, z toho většina vyřízení zpravidla v kompetenci MÚIII či OÚ (půjde o kontakty s veřejnou správou)

- desítky tisíc záznamů s frekvencí v podstatě nahodilou – jednotlivý dotaz občana kraje, návštěvníka kraje – zřejmě s malou relevancí pro přípravu a vyhodnocování statistik.

### Portál

Portál bude tvořen dvěmi částmi a to:

- Integrační – slouží pro obsluhu rozhraní na ostatní aplikace KV i externí aplikace mimo KV, které budou využitelné pro potřeby KC

- Aplikační s funkcionalitou pro interní/externí uživatele (omezení dle druhů uživatelů) – obsah portálu bude aktualizován interním uživatelem použitím WYSIWYG editoru, který bude buď vestavěn do portálové aplikace nebo bude použit některý z komerčně dostupných editorů, generujících XHTML kód a interně pracující s XML formátem.

Portál KC musí splňovat pravidla pro přístupnost k webu podle požadavků zákonné úpravy (viz zákon č. 365/2000 v platném znění) i prováděcího předpisu (ve formě vyhlášky připravuje Ministerstvo vnitra s platností od počátku roku 2008, tj. v souladu s platností aktuálního znění zákona o ISVS).

Portál bude vedle funkcionality uvedené v 5.2. obsahovat

- Aktivní záhlaví (datum, kalendářové informace, info o aktuálním počasí, info o mimořádných událostech atd.)

- RSS kanál,

- Správu reklamní plochy s charakteristikami řízení pořadí inzerce podle atributů volených správcem tématu-interním uživatelem.

### Externí aplikace

Propojení s externími aplikacemi bude zajišťovat integrační část aplikace na základě současných standardů informačních technologií.

### Systémy třetích stran

Pro využití služeb KC systémy třetích stran bude možné k jednotlivým vybraným službám  přistupovat pomocí standardního webového rozhraní. Datová rozhraní pro aktualizaci portálu KC viz 5.11.1.

Zprostředkování (ukládání, kódování, adresaci, dekódování a zasílání) webových správ bude mít na starosti funkcionalita integračního brokeru, která bude součástí integrační části aplikace.

Jednotlivé zprávy se budou ukládat v databázi na příslušném pracovišti, dle charakteristik (naplnění velikosti dávky, určený čas, výskyt události) budou po zakódování odeslány do centrální databáze integračního brokera, zde budou dekódovány, rozřazeny podle obsahu a podle adresace a opět dle charakteristik budou zakódované zaslány na cílové místo.

Uvedený postup je jedním z důvodů, proč před vlastním technickým provedením musí být vyřešeny standardy (sémantika i syntaxe – katalogy, číselníky, využití metadat).

Poznámka: na této práci by se měly podílet nejenom pracoviště, která se přihlásila k myšlence Kontaktního centra kraje Vysočina, ale i ostatní regiony kraje. Je možné využít zkušeností případně hotových výsledků, které jsou k dispozici v krajích, které již obdobným procesem procházejí.

## Technické zabezpečení

Technické zabezpečení provozu Kontaktního centra (včetně komponent Call Centra) by mělo splňovat následující charakteristiky:

- 2x Webový/Aplikační server, samostatné fyzické umístění, disky RAID0 (mirroring).

- 2x DB Server, stejné požadavky na oddělené umístění, disky RAID5.

Zdvojení bude využito jednak pro zvýšení dostupnosti a rychlosti odezvy.

Nároky na pracovní stanice v režimu web i win přístupu nepřesahují obvyklé aktuální standardy – provoz pod OS Win 2000 nebo vyšším a instalace web prohlížeče MS Explerer 6.0 či vyšší verze nebo adekvátně aktuální náhrada jiným typem prohlížeče.

Pracovní stanice veřejně přístupné s omezeným časovým režimem, kde bude možné provádět aktivní operace se systémem (podání vyžadující autorizaci) musí být vybaveny čtečkami čipových karet.

### Varianty správy výměny dat

a) Využití integrační platformy

b) využití schématu peer-to-peer rozhraní

Volba využití technologie výměny dat (EAI versus PtP) je závislá na několika faktorech:

- Cena potřebného vývojovéhoSW a stav jeho zabezpečení (je již k dispozici nebo musí být pořízeno) – cena licencí se pohybuje od cca 150 tisíc Kč (multiplatformové prostředí Servoy), přes řešení Microsoft cca 500 tisíc multilicence pro veřejnou správu až po jednotky milionů při řešení IBM WebSphere či produkty BEA. Z dostupných podkladů OI KÚKV vyplývá, že mj. platformy Microsoft a Oracle jsou na KÚ k dispozici, stejně jako DBMS zmíněných dodavatelů.

- Počet datových rozhraní a jeho pohyb v čase (očekávaný pohyb za rok, dva)

- Variabilita formátů datových rozhraní

- Variabilita struktury datových rozhraní

- Variabilita zodpovědnosti jednotlivých aplikací za jednotlivé položky „kmenových dat“ (ve které aplikaci se drží master data a jak moc se to mění)

- Frekvence využití datových rozhraní

- Úroveň správy jednotlivých datových rozhraní (verzování, dokumentace, závislost na dodavateli, interní personální závislost apod.)

V IS kraje Vysočina je v současné době udržováno cca 45 rozhraní při cca 20 APV, tj. každá aplikace využívá více než 2 datová rozhraní. S rozvojem e-Governmentu, zejména pokud vstoupí v platnost kvalitní a přiměřeně stabilní legislativa, dojde k nárůstu využívaných aplikací případně k rozvoji aplikací již využívaných a tedy k nárůstu změn rozhraní a jejich počtu.

Pro posouzení efektu obou uvedených variant a výběr jedné z nich bude potřebné znát náklady na jejich údržbu (alespoň kvalifikovaný roční odhad) a minimálně frekvenci jejich změn (kolikrát za rok je rozhraní upravováno z jakéhokoliv důvodu.

Na rozdíl od ostatních aplikací bude aplikace Kontaktního centra závislá na spolehlivé a bezproblémové výměně dat – vyplývá to z charakteru Kontaktního centra

## Návrh investičního rozpočtu

Rámcový odhad položek investičního rozpočtu vychází z níže uvedené pracnosti. Některé položky dodávky jsou variabilní, závisí v jednom případě na rozhodnutí zadavatele (volba zpracovatele zadávací dokumentace), technologická část dodávky závisí na platformách použitých vítězným uchazečem o dodávku KC.

Předpokládáme, že bez ohledu na v budoucím projektu použitou technologickou platformu celková dodávka Kontaktního centra nepřekročí částku, která je zadavatelem na realizaci KC plánovaná a byla zveřejněna v zadávací dokumentaci „Podmínky pro předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby“ (Odbor informatiky KÚ Vysočina, červen 2007).

Poznamenejme, že součástí projektu není vybudování systému využívání čipových karet jako přístupového autentizačního prostředku – autentizace by byla perspektivně pouze jednou z funkcí využití systému čipových karet.

| Poř. | Položka | Odhad rámce ceny (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zpracování zadávací dokumentace (pouze v případě externího dodavatele) | 90 |
| 2. | Zbývající části Přípravné fáze | Interní náklady zadavatele |
| 3. | Analytická fáze | 3200 |
| 4 | Vývoj APV | 5500 |
| 5 | Implementace, testování, migrace | 4000 |
| 6 | Monitoring zkušebního provozu, úpravy | 800 |
| 7 | Licence SSW | podle tlg. platformy použité vítězným uchazečem a podle počtu licencí |
| 8 | Technologické vybavení (HW, infrastruktura) | podle tlg. řešení použitého vítězným uchazečem |
| 9 | Technické vybavení koncových pracovišť (PC, notebooky, digitální fotoaparáty, případně některé druhy tiskáren) |  |
| 10 | Standardní SW potřebné pro provoz KC (grafické programy, programové vybavení pro IVR a další) | Podle řešení použitého vítězným uchazečem |

## Návrh provozního rozpočtu KC

Pro projekci provozního rozpočtu systému KC je potřebné znát některé současné jednicové náklady, které nebyly v průběhu práce na technické studii zkoumány.

Provozní rozpočet se bude skládat z následujících položek:

| Skupina nákladů | Popis |  |
| --- | --- | --- |
| Osobní náklady | zaměstnanci centrálního pracoviště KC podíl nákladů zaměstnanců mimo centrální pracoviště – jde o náklady za čas spotřebovaný aktivitami spojenými s provozem KC podíl nákladů IT pracovníků KÚ za čas spotřebovaný aktivitami spojenými s provozem KC podíl nákladů IT pracovníků regionů za čas spotřebovaný aktivitami spojenými s provozem KC |  |
| Veřejně přístupná informační místa (kiosky) | provozní náklady náklady na údržbu (interní) náklady na údržbu (externí) |  |
| Správa datových zdrojů | údržba životního cyklu metodik, postupů životních situací apod., pokud budou tyto procesy v zodpovědnosti útavrů mimo centrální pracoviště KC |  |
| Údržba programového vybavení KC | náklady na externí servis – práce interních specialistů jsou započítány v osobních nákladech |  |
| Údržba (update) SSW | náklady na nové verze systémového SW, potřebného pro provoz APV, pokud nebudou zahrnuty v údržbě APV |  |
| Správa datových rozhraní | náklady na rozvoj a údržbu datových rozhraní, vyvolané změnami mimo rozhodovací pravomoci zadavatele |  |
| Spotřeba provozních potřeb | náklady na provozní položky ICT |  |
| Správní režie | položky správní režie (dle pravidel rozvrhování režií KÚ). Do této položky budou započítány i náklady na správu partnerských dohod s uživateli – poskytovateli dat (viz typologie uživatelů) |  |
| Provozní režie | spotřeba energie, nájem provozních prostor a další |  |

## Návrh plánu a harmonogramu realizace KC

Projekt Kontaktního centra je možné z hlediska struktury jednotlivých zakázek realizovat více způsoby. Relativně samostatnými bloky KC jsou aplikační podpora Call Centra, komunikační server mezi CC a telefonní ústřednou, aplikační vybavení IVR, databázové řešení KC a portálová aplikace.

V praxi zřejmě dojde k volbě mezi

  - jedinou zakázkou - využitím výběru systémového integrátora (může být i dodavatelem některé části aplikačního vybavení), který bude zodpovědný za dodávku celého projektu zprovoznění Kontaktního centra

  - více zakázkami (projekty), které budou odpovídat výše uvedenému členění s možnou agregací, typicky Call centrum plus zajištění komunikačního serveru plus IVR a vedle toho databázová aplikace plus portálová nadstavba.

Realizace formou jediného či několika projektů znamená i zajištění součinnosti ze strany předkladatele záměru KC (věcná součinnost a spoluúčast na řízení projektu/ů). V závislosti na tom bude naplánována časová realizace projektů (vedle vazeb věcných):

- přípravná a analytická fáze realizace KC bude probíhat nad celým zadáním a bude akceptována zadavatelem,

- vývojové a implementační fáze budou probíhat z velké části paralelně,

- testování jednotlivých částí bude v první fázi paralelní (vlastní funkcionalita), následně bude testován celek,

- zkušební provoz bude probíhat nad celým KC.

Předpokládanou pracnost uvádí tabulka:

| Fáze | Popis | Zodpovědnost | Doba ve dnech |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt Celkem |  | 454 |
| Příprava |  |  | 88 |
|  | Organizační příprava projektu – kdo bude tvořit pracovní a řídící tým za KÚ plus spolupracující regiony | OI KÚ | 3 |
|  | Sjednocení očekávání zadavatele projektu – pracovní seminář OI KÚ plus zúčastněných partnerů z regionů, připomínky, sjednocení náhledu na problematiku | OI KÚ | 5 |
|  | Zpracování zadávací dokumentace – podkladem Technická studie, resp. celá studie proveditelnosti | Interně OI nebo externí dodavatel Zadávací dokumentace | 7 |
|  | Schválení zadávací dokumentace | OI KÚ | 2 |
|  | Výběrové řízení na dodavatele KC | OI KÚ | 35 |
|  | Vyhodnocení výběrového řízení | OI KÚ | 8 |
|  | Oslovení nejvhodnějšího uchazeče | OI KÚ jako zadavatel, vybraný uchazeč jako dodavatel | 5 |
|  | Příprava smlouvy a uzavření smlouvy | Zadavatel, dodavatel | 20 |
|  | Uzavření smlouvy | Osoba s právem podpisu, Zadavatel, dodavatel | 1 |
|  | Uveřejnění výsledků VŘ | Zadavatel | 2 |
| Analýza |  |  | 140 |
|  | Analýza požadavků zadavatele | Dodavatel | 40 |
|  | Návrh konceptu řešení – procesní, funkční a datové modely | Dodavatel | 85 |
|  | Identifikace omezení, předpokladů (infrastruktura, personální předpoklady, organizační úpravy), podmínek realizace | Dodavatel, zadavatel | 10 |
|  | Akceptace analytické fáze | Zadavatel, dodavatel | 5 |
| Vývoj |  |  | 210 |
|  | Vývoj portálového řešení | dodavatel | 25 |
|  | Vybudování centrální infrastruktury | dodavatel | 20 |
|  | Vybudování řízení správy komunikačních funkcí systému |  | 45 |
|  | Vývoj, přizpůsobení a nastavení integrační funkcionality | dodavatel | 60 |
|  | Vybudování veřejného přístupu pro uživatele (dle typů uživatelů) | Dodavatel, zadavatel | 50 |
|  | Akceptace fáze vývojářských prací | Zadavatel, dodavatel | 10 |
| Implementace a testy |  |  | >190 nebo >250 |
|  | PR připravovaného KC v rámci kraje | Zadavatel, dodavatel | n/a |
|  | Obstarání veřejně přístupné infrastruktury (?? Dodavatel již používaných zařízení nebo kompletní proces obstarání včetně výběru dodavatele ??) | Zadavatel, dodavatel | 60 |
|  | instalace veřejně přístupné infrastruktury | dodavatel | 20 |
|  | Migrace dat, odzkoušení datových rozhraní a forem komunikace |  | 35 |
|  | Inicializace pracovišť na místech dle fáze analýzy, včetně případného dovybavení pracovišť technikou | Dodavatel, zadavatel | 40 |
|  | Inicializace služeb call centra a propojení na portálovou část KC, testování propojení | Dodavatel, zadavatel | 20 |
|  | Testování APV, zapracování úprav | Dodavatel, zadavatel | 35 |
|  | Školení uživatelů – portálová část, rozdělení dle typů uživatelů (správci – viz tabulka typů uživatelů) | Dodavatel, zadavatel | 30 |
|  | Školení uživatelů – práce call centra | Dodavatel, zadavatel | 10 plus trénink operátorů dle potřeby |
| Zkušební provoz |  |  | 108 |
|  | Převzetí do zkušebního provozu | Zadavatel, dodavatel | 3 |
|  | Zkušební provoz – variantně dva nebo tři měsíce, volba dle požadavku zadavatele | Zadavatel, dodavatel | 90 |
|  | Vyhodnocení zkušebního provozu, zapracování připomínek | Zadavatel, dodavatel | 15 |
| Akceptace | Akceptace dodávky | Zadavatel, dodavatel | 2 |

Předpokládáný rámcový harmonogram

Zpracování detailního harmonogramu je závislé na volbě technologického konceptu a volbě struktury zakázek (rozdělení záměru na projekty).

V tabulkovém zobrazení předkládáme rámcový harmonogram, který považujeme za limitní – celková doba dodávky by neměla překročit 14 měsíců do spuštění zkušebního provozu.

Délku zkušebního provozu lze volit, doporučujeme tři měsíce.

| Fáze, činnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava (interní) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava (VŘ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vývoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace (vč. migrace) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migrace a zkušební provoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptace díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Návrh dalšího postupu

Doporučujeme interní diskusi o vztahu zamýšleného Kontaktního centra a připravované nové verze Turistického informačního portálu – možné překrytí funkcí by bylo kontraproduktivní.

V úvodu tohoto dokumentu je zmiňovaná vazba, kdy Technická studie má sloužit jako podklad pro zpracování Studie proveditelnosti – pro její dopracování bude třeba rozhodnout, zda do Zadávacích podmínek pro implementaci KC bude zahrnuto i doporučení využít konkrétní technologické platformy, které budou odpovídat Informační strategii KÚKV, nebo bude uchazečům ponechána volnost v rozhodování, kterou technologickou platformu pro svoji nabídku řešení použijí – týká se mimo jiné správy datových rozhraní.

Následné kroky již vycházejí z legislativy týkající se průběhu veřejných zakázek a po ukončení výběrového řízení ze standardů řízení realizačních projektů, podle kterých jsou projekty v zodpovědnosti OI KÚKV řízeny.